| إدارة المشاريع الصغيرة والمتوسطة دليل المتدرب | يقوم الإنسان بتنفيذ المشروعات منذ الأيام الأولى لنشاطه ، فحفلات الصيد التي كان يقوم بها أسلافنا في فترة ما قبل التاريخ كانت مشروعات لأنها موجهة لهدف محدد . ومن أهم المشاريع تاريخيا" ( سور الصين العظيم – الأهرامات – كنيسة نوتردام ) . وجميعنا ننفذ باستمرار مشروعات أثناء حياتنا اليومية فمثلا" عندما نقوم بالإعداد لنزهة ، أو إصلاح صنبور راشح عندما لا نعود قادرين على تحمل ضجيج الماء المتقاطر .إذا فالمشروعات جزء متمم لحياتنا ، ونعمل عليها يوميا" . |
| --- | --- |

المنهاج

المنهاج

| الدورة | البيان | عندها نتعرف علي | رقم الصفحة |
| --- | --- | --- | --- |
| الجلسة الآولى | إدارة المشروعات | تعريف إدارة المشروع. | 6 |
|  |  | محددات المشروع. | 11 |
|  |  | من الذى ينبغى اشراكة فى المشروع؟. | 14 |
|  |  | تقييم المشروع | 16 |
| الجلسة الثانية | تخطيط العمل والتحكم فى الموارد | أهمية التخطيط وضرورة الحاجة إليه. | 19 |
|  |  | أنواع التخطيط. | 21 |
|  |  | تخطيط منظومة العمل و التحكم فيها | 26 |
| الجلسة الثالثة | الريادة وعالم الاعمال | العادات الريادية. | 34 |
|  |  | أدوار الريادة في مؤسسات الأعمال. | 39 |
|  |  | أهمية الريادة. | 40 |
|  |  | مبادئ الريادة في الأعمال. | 41 |
|  |  | دور الريادة في المجتمع. | 44 |
| الجلسة الرابعة | المؤسسة الصغيرة والريادة الناجحة | معنى المؤسسة الصغيرة. | 48 |
|  |  | الكفايات المطلوبة لريادة ناجحة فى المؤسسات الصغيرة. | 51 |
|  |  | عملية التفاوض. | 61 |
|  |  | المخاطرة. | 66 |
|  |  | عوامل النجاح الأساسية فى إنشاء مؤسسة صغيرة. | 76 |
| الجلسة الخامسة | الابداع وفرص الاعمال | كيف تصبح ريادي ؟ | 80 |
|  |  | تمرين عن الامكانيات الابداعية. | 85 |
|  |  | لماذا يجدر بك توليد أفكار للمؤسسة ؟. | 86 |
|  |  | عصف الأفكار. | 95 |

| الجلسة السادسة | كيف أنظم المؤسسة؟ | اختيار سوق مناسب. | 98 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | اختيار موقع المؤسسة. | 109 |
|  |  | الأموال اللازمة لإنشاء مؤسسة والحصول عليها. | 115 |
|  |  | مصادر تمويل المؤسسة. | 117 |
| الجلسة السابعة | كيف أشغل المؤسسة | استخدام الأشخاص وإدارتهم . | 132 |
|  |  | إدارة المبيعات. | 139 |
|  |  | تحديد التكاليف التى تنكبدها المؤسسة. | 145 |
| الجلسة الثامنة | إدارة الأموال | المعلومات والمساعدات. | 148 |
|  |  | الارباح والخسائر. | 154 |
|  |  | الميزانية العمومية. | 159 |
| الجلسة التاسعة | دراسة جدوى للمشروع | هل يمكن الاستعانة بالغير لإعداد دراسة الجدوى؟ | 164 |
|  |  | إرشادات يجب إتباعها قبل البدء فى دراسة الجدوى. | 165 |
|  |  | ما هى دراسة الجدوى؟ | 168 |
|  |  | تحديد فكرة المشروع. | 170 |
|  |  | الدراسة التفصيلية للربحية التجارية. | 172 |
|  |  | الجدوى الاقتصادية للمشروع. | 181 |
|  |  | الجدوى البيئية للمشروع. | 183 |
| الجلسة العاشرة | خطة عمل المؤسسة | أسئلة بشأن خطة عمل المؤسسة. | 186 |
|  |  | هيكلية خطة عمل المؤسسة. | 189 |
|  |  | كيفية تفسير استنتاجات خطة عمل المؤسسة. | 191 |
|  |  | نموذج لخطة عمل المؤسسة. | 194 |

بنهاية هذا البرنامج التدريبي نتوقع أن المشاركون قد حققوا النتائج الآتية (بمشيئة الله ) :

تمكين المتدربين من إدراك كل ما يتعلق بإدارة المشاريع والمؤسسات الصغيرة واكتساب طرق تنظيم وتشغيل المؤسسة ، والتعرف على إداره اموال المؤسسة وخطة عملها .

الهدف العام للبرنامج التدريبي

بنهاية هذا البرنامج التدريبي نتوقع أن المشاركون قد حققوا النتائج الآتية (بمشيئة الله ) :

تمكين المتدربين من إدراك كل ما يتعلق بإدارة المشاريع والمؤسسات الصغيرة واكتساب طرق تنظيم وتشغيل المؤسسة ، والتعرف على إداره اموال المؤسسة وخطة عملها .

الهدف العام للبرنامج التدريبي

بنهاية هذا البرنامج التدريبي نتوقع أن المشاركون قد حققوا النتائج الآتية (بمشيئة الله ) :

- أن يتعرف المتدرب على ماهية المشروع وإدارة المشروع .

- أن يكتشف المتدرب مراحل خطة إعداد وتنفيذ المشروع الصغير .

- أن يتعرف المتدرب على طرق تقييم المشروع وأسباب فشله .

- أن يتعرف المتدرب على اهمية التخطيط والحاجة اليه .

- أن يكتشف المتدرب اهمية الريادة ودورها في المجتمع .

- ان يكتشف المتدرب أدوار الريادة في مؤسسات الاعمال .

- ان يتعرف المتدرب على المؤسسة الصغيرة وأسباب الاهتمام بها .

- أن يكتسب المتدرب مهارات التفاوض والاصغاء .

- أن يتعرف المتدرب على عوامل النجاح الاساسية في إنشاء مؤسسة صغيرة .

- أن يكتشف المتدرب وسائل اختيار السوق المناسب .

- أن يتعرف المتدرب على خطوات بدء المشروع .

- أن يتعرف المتدرب على الاشكال القانونية لملكية المؤسسة .

- التعرف على مصادر تمويل المؤسسات وطرق الدخول لعالم الاعمال .

- أن يتعرف المتدرب على توزيعات الارباح والخسائر .

- أن يتعرف المتدرب على خطة عمل المؤسسة وهيكلتها .

الأهداف التفصيلية للبرنامج

بنهاية هذا البرنامج التدريبي نتوقع أن المشاركون قد حققوا النتائج الآتية (بمشيئة الله ) :

- أن يتعرف المتدرب على ماهية المشروع وإدارة المشروع .

- أن يكتشف المتدرب مراحل خطة إعداد وتنفيذ المشروع الصغير .

- أن يتعرف المتدرب على طرق تقييم المشروع وأسباب فشله .

- أن يتعرف المتدرب على اهمية التخطيط والحاجة اليه .

- أن يكتشف المتدرب اهمية الريادة ودورها في المجتمع .

- ان يكتشف المتدرب أدوار الريادة في مؤسسات الاعمال .

- ان يتعرف المتدرب على المؤسسة الصغيرة وأسباب الاهتمام بها .

- أن يكتسب المتدرب مهارات التفاوض والاصغاء .

- أن يتعرف المتدرب على عوامل النجاح الاساسية في إنشاء مؤسسة صغيرة .

- أن يكتشف المتدرب وسائل اختيار السوق المناسب .

- أن يتعرف المتدرب على خطوات بدء المشروع .

- أن يتعرف المتدرب على الاشكال القانونية لملكية المؤسسة .

- التعرف على مصادر تمويل المؤسسات وطرق الدخول لعالم الاعمال .

- أن يتعرف المتدرب على توزيعات الارباح والخسائر .

- أن يتعرف المتدرب على خطة عمل المؤسسة وهيكلتها .

الأهداف التفصيلية للبرنامج

الجلسة التدريبية الأولى

الجلسة التدريبية الأولى

| اسم البرنامج التدريبى | إدارة المشاريع الصغيرة والمتوسطة |
| --- | --- |
| عنوان الجلسة | إدارة المشروعات |
| موضوعات الجلسة | - تعريف إدارة المشروع. - محددات المشروع. - من الذى ينبغى اشراكة فى المشروع؟. - تقييم المشروع . |
| الأهداف التفصيلية | - أن يتعرف المتدرب على تعريف إدارة المشروع. - أن يتعرف المتدرب على محددات المشروع . - أن يتعرف المتدرب على من الذى ينبغى اشراكه فى المشروع. - أن يتعرف المتدرب على كيفية تقييم المشروع. |
| زمن الجلسة | 150 دقيقة |

نشاط

نشاط

ما هو المشروع

ما هو المشروع

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

عزيزى المتدرب : من خلال فهمك لموضوع إدارة المشاريع الصغيرة والمتوسطة ما هو المشروع؟

إدارة المشروع

إدارة المشروع

معظم ما تؤديه الشركات والمنظمات هي مشروعات حتى لو لم يتم تعريفها بشكل رسمي علي أنها كذلك. وبعض الأنشطة التي تؤديها في حياتك الشخصية هي مشروعات ،لذلك ليس بالضرورة أن تكون مديرا لمشروع حتى تستفيد من دراسة إدارة المشروعات .

تعريف إدارة المشروع

تعريف إدارة المشروع

هي عملية توجيه المشروع منذ بدايته وخلال تنفيذه وحتى المرحلة النهائية منه.

وتشمل إدارة المشروعات ثلاث عمليات أساسية هي:

الرقابة

الرقابة

التنظيم

التنظيم

التخطيط

التخطيط

1- 	التخطيط :

وهو عمليه خلق نوع من النظام من حاله واضحه من الفوضي التي خلقت تعقيد في البيئه التي تعمل فيها بحيث تستطيع مواجه التغير الدائم.

2- 	التنظيم :

يتضمن تحديد الأنشطة التي يتم إتمامها لمقابلة أهداف المشروع بالإضافة إلي تحديد ادوار ومسئوليات الأفراد عن هذه الأنشطة .

3- 	الرقابة وتشمل :

- التأكد من الأداء المتوقع للأفراد.

- مراقبة الإجراءات المتخذة والنتائج المحققة.

- التعامل مع المشكلات التي تظهر.

وعندما يتم جمع المعلومات بشكل دقيق وكامل وتبادلها بفاعلية فإنك بذلك تزيد من فرص نجاح المشروع بشكل كبير.

وعندما تكون هذه المعلومات مبهمة أو مفقودة أو لم يتم تبادلها بشكل فعال فانك بذلك تقلل من فرص نجاح مشروعك .

وعندما يتم جمع المعلومات بشكل دقيق وكامل وتبادلها بفاعلية فإنك بذلك تزيد من فرص نجاح المشروع بشكل كبير.

وعندما تكون هذه المعلومات مبهمة أو مفقودة أو لم يتم تبادلها بشكل فعال فانك بذلك تقلل من فرص نجاح مشروعك .

تقاسم المعلومات مع المهتمين بالمشروع والقائمين عليه.

تعريف المشروعات الصغيرة

تعريف المشروعات الصغيرة

- يقصد بالمنشأة الصغيرة كل شركة أو منشأة فردية تمارس نشاطا اقتصاديا إنتاجيا أو تجاريا أو خدميا ولا يقل رأسمالها المدفوع عن خمسين ألف جنيه ولا يجاوز مليون جنيه ولا يزيد عدد العاملين فيها علي خمسين عاملا .

أنواع المشروعات الصغيرة من حيث النشاط

أنواع المشروعات الصغيرة من حيث النشاط

أساسها التحويل

بمعني تحويل خامة إلى منتج نهائي أو وسيط والقيمة المضافة

بمعنى زيادة قيمة المخرجات (الناتج) عن المدخلات (عناصر الإنتاج)

والتماثل بمعنى تطابق كل مواصفات الوحدات المنتجة .

إنتاجية

أساسها التحويل

بمعني تحويل خامة إلى منتج نهائي أو وسيط والقيمة المضافة

بمعنى زيادة قيمة المخرجات (الناتج) عن المدخلات (عناصر الإنتاج)

والتماثل بمعنى تطابق كل مواصفات الوحدات المنتجة .

إنتاجية

أساسها شراء و بيع وتوزيع سلعة مصنعة

أو عدة سلع مختلفة ، اعادة استثمار الربح ( الفرق بين سعر الشراء والبيع)

و أيا كان نوع المشروعات الصغيرة أو مجال نشاطها

فإنها جميعا تشترك في عناصر ومكونات واحدة

تجارية

أساسها شراء و بيع وتوزيع سلعة مصنعة

أو عدة سلع مختلفة ، اعادة استثمار الربح ( الفرق بين سعر الشراء والبيع)

و أيا كان نوع المشروعات الصغيرة أو مجال نشاطها

فإنها جميعا تشترك في عناصر ومكونات واحدة

تجارية

أساسها القيام نيابة عن العميل

بخدمة كان سيقوم بها بنفسه أو لا يستطيع القيام بها بنفسه .

خدمية

أساسها القيام نيابة عن العميل

بخدمة كان سيقوم بها بنفسه أو لا يستطيع القيام بها بنفسه .

خدمية

أنواع المشروعات الصغيرة من حيث الحجم

أنواع المشروعات الصغيرة من حيث الحجم

صغيرة :

لها مكان ثابت وأوراق رسمية ورأسمال يتراوح بين 10الاف  و50 ألف جنيها وعمالة في حدود 5 أفراد .

صغيرة جدا :

لها مكان ثابت وأوراق رسمية ورأسمال يتراوح بين 5 الاف و 10آلاف جنيها وعمالة في حدود فردين.

متناهية الصغر:

ليس لها مكان ثابت في أغلب الأحوال ويقوم بها فرد واحد هو صاحب المشروع, ولا يتجاوز رأس المال           عن 5 ألاف جنيها وغالبا ما يكون لها أوراق رسمية أو يكون لها حد أدني من الأوراق الرسمية .

عناصر المشروع الصغير

عناصر المشروع الصغير

تدفقات نقدية خارجة

وتسمى التكاليف أو الاستثمارات أو مدخلات المشروع

1

تدفقات نقدية خارجة

وتسمى التكاليف أو الاستثمارات أو مدخلات المشروع

1

تدفقات نقدية داخلة

وتسمى المنافع أو العوائد أو منتجات المشروع أو مخرجاته

2

تدفقات نقدية داخلة

وتسمى المنافع أو العوائد أو منتجات المشروع أو مخرجاته

2

3

فترة زمنية معينة تمثل عمر المشروع

3

فترة زمنية معينة تمثل عمر المشروع

نشاط

نشاط

- عزيزى المتدرب : من خلال دراستك لموضوع إدارة المشاريع الصغيرة والمتوسطة أذكر المراحل التى 			يمر بها المشروع؟

مرحلة التصور

مرحلة التصور

..............................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................

مرحلة التعريف

مرحلة التعريف

مرحلة الاستعداد

مرحلة الاستعداد

................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................

مرحلة التنفيذ

مرحلة التنفيذ

................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................

مرحلة الختام

مرحلة الختام

محددات المشروع

محددات المشروع

أثناء وضع التصور أو تحديد فكرة المشروع، يجب عليك كمدير للمشروع علي علم بمحددات المشروعات أيا كانت كبيرة أو صغيرة والمقصود بمحددات المشروع القيود والمحددات التي يجب أخذها في الاعتبار أثناء مرحلة تحديد فكرة المشروع ومرحلة التعريف وهذه المحددات هي:

التكلفة

التكلفة

الأداء

الأداء

الوقت

الوقت

حجم العمل المطلوب انجازه

حجم العمل المطلوب انجازه

التكلفة :

هي تكلفة العمالة والمواد ورأس المال والأجهزة، أي تكلفة الموارد البشرية والمادية والمالية المطلوبة لانجاز المشروع.

الأداء :

يشير إلي مستوي الجودة المفروض أن يتم به انجاز الأعمال، والمفروض أن تكون عليه نتائج المشروع، والتي يجب  تحقيقها للحصول علي رضاء المساهمين.

الوقت :

وهو التوقيتات المحددة لبدء ونهاية المشروع، بالإضافة إلي جدولة الأعمال والمهام من خلال جداول زمنية أثناء تنفيذ المشروع.

حجم العمل المطلوب انجازه:

والمقصود به كمية الأعمال والمهام التي يجب أن تنجز أثناء فترة المشروع المحددة في حدود التكلفة الموضوعة وبمستوي الأداء المتفق عليه.

من المهم معرفة أن أي من هذه المحددات ذو تأثير علي باقي المحددات فإذا تغير احد المحددات فبالتالي ستتأثر باقي المحددات الأخرى .

فمثلا إذا أراد مدير المشروع أن يضغط الوقت المحدد لتنفيذ المشروع فان ذلك سيؤدي إلي تدني مستوي الأداء المطلوب وأيضا ارتفاع التكلفة المقررة كما سيزيد من عبء تنفيذ الأعمال المطلوبة لكل فرد من أفراد الفريق .

نشاط

نشاط

- عزيزى المتدرب : من خلال معرفتك لموضوع إدارة المشاريع الصغيرة والمتوسطة كيف تضع خطة 				لمشروعك الصغير ؟

1

1

5

5

4

4

3

3

2

2

8

8

7

7

6

6

من الذي ينبغي اشراكه في المشروع ؟

من الذي ينبغي اشراكه في المشروع ؟

ان الاجابه لهذا السؤال هي انت و الفريق الرئيسي الذي يعمل معك و قبل ان تبدأ اول جلسه من جلسات التخطيط ينبغي مراجعه و استعراض مهارات و خبرات كل اعضاء الفريق واذا تبين لك وجود اي قصور في المهارات او المعرفه او الخبره اللازمه للتخطيط سارع بمعالجه هذه الفجوات علي الفور بتقديم الدعوه لافراد اخرين للمشاركه في اجتماعات التخطيط

و يمكنك دعوه خبراء من ادارات اخري للانضمام اليك مع التاكيد علي ان ذاك لا يعد التزام وتعاهد بالعمل في المشروع بعد ذلك و انك تقدر اسهامتهم و ما يقدمون من جهد و اذا كانوا يستطيعون تقديم اضافه حقيقيه ذات قيمه يمكنك دعوه بعض حمله اسهم المشروع لمساعدتك في ذلك

ويجب اقناع المسئول عن المشروع بحضور جلسات التخطيط و افتتاحها بحيث يقوم بشرح السياق الاستراتيجي للمشروع و اهميته و اولوياته.

نشاط

نشاط

- عزيزى المتدرب : من خلال فهمك لموضوع إدارة المشاريع الصغيرة والمتوسطة حدد بعض أسباب 				فشل المشروع؟

5

5

4

4

2

2

1

1

3

3

تقيم المشروع

تقيم المشروع

لماذا التقيم

لماذا التقيم

التقيم هو العمليه التي تستخدم لمراجعه المشروع لتحديد النواحي الايجابه و السلبيه ثم التساؤل عن اسباب ذلك

ما الذي يتم تقيمه

ما الذي يتم تقيمه

الاعمال الفنيه و الانجازات و عمليات المشروع وادارته

وتقيم المشروعات له عاده نمطين اساسين :

التقيم الفعال وهو عمليه مستمره طوال مراحل تنفيذ المشروع

النمط الأول

التقيم الفعال وهو عمليه مستمره طوال مراحل تنفيذ المشروع

النمط الأول

تقيم لاحق للمشروع  ويتم مع تسليم المشروع للعميل وعمليه التقيم اللاحق توفر البيانات اللازمه للمشروعات المستقبله

النمط الثاني

تقيم لاحق للمشروع  ويتم مع تسليم المشروع للعميل وعمليه التقيم اللاحق توفر البيانات اللازمه للمشروعات المستقبله

النمط الثاني

الجلسة التدريبية الثانية

الجلسة التدريبية الثانية

| اسم البرنامج التدريبى | إدارة المشاريع الصغيرة والمتوسطة |
| --- | --- |
| عنوان الجلسة | تخطيط العمل والتحكم فى الموارد |
| موضوعات الجلسة | - أهمية التخطيط وضرورة الحاجة إليه. - أنواع التخطيط. - المراحل السبع الخاصة بتخطيط العمل والتحكم فيه. |
| الأهداف التفصيلية | - أن يتعرف المتدرب على أهمية التخطيط وضرورة الحاجة إليه. - أن يتعرف المتدرب على أنواع التخطيط. - أن يتعرف المتدرب على المراحل السبع الخاصة بتخطيط العمل والتحكم فيه. |
| زمن الجلسة | 150 دقيقة |

نشاط

نشاط

ما مفهوم التخطيط؟

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ما مفهوم التخطيط؟

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

عزيزى المتدرب : من خلال دراستك لموضوع إدارة المشاريع الصغيرة والمتوسطة ما مفهوم التخطيط؟

الحاجة للتخطيط

الحاجة للتخطيط

تنشأ الحاجة الي التخطيط من عاملين اساسيين هما :

امتلاك المؤسسة لموارد محدودة

امتلاك المؤسسة لموارد محدودة

ان تعيش المؤسسة في بيئة معقدة ومنفردة

ان تعيش المؤسسة في بيئة معقدة ومنفردة

أهمية التخطيط

أهمية التخطيط

- يجنب المنظمة العديد من المفاجآت .

- يحدد ويوضح أهداف المنظمة .

- يضمن الاستخدام الأمثل للموارد .

- يعتبر أساس لقياس مدى نجاح المنظمة في التطبيق .

- يقلل من اتخاذ قرارات اعتباطية وشخصية .

- يوفر الأمن النفسي للعاملين .

- أساس لبقية الوظائف .

نشاط

نشاط

- عزيزى المتدرب : من خلال معرفتك لموضوع إدارة المشاريع الصغيرة والمتوسطة عرف مراحل 				التخطيط ؟

المرحلة الأولى

المرحلة الأولى

المرحلة السادسة

المرحلة السادسة

المرحلة الخامسة

المرحلة الخامسة

المرحلة الرابعة

المرحلة الرابعة

المرحلة الثالثة

المرحلة الثالثة

المرحلة الثانية

المرحلة الثانية

أنواع ومستويات التخطيط

أنواع ومستويات التخطيط

تستخدم المنظمات أنواعاً مختلفة من التخطيط وفقاً لأغراضها المختلفة . ويمكن تصنيف التخطيط وفقاً لذلك على ضوء عدة معايير أهمها :

- التخطيط حسب مدى التأثير .

- التخطيط حسب المدى الزمنى .

- التخطيط حسب المدى الوظيفى .

التخطيط حسب مدى تأثيره

وينقسم إلى

التخطيط الاستراتيجى

التخطيط التشغيلى

التخطيط

التكتيكى

التخطيط حسب مدى تأثيره

وينقسم إلى

التخطيط الاستراتيجى

التخطيط التشغيلى

التخطيط

التكتيكى

التخطيط الاستراتيجى

التخطيط الاستراتيجى

يعتبر التخطيط الاستراتيجى أهم أنواع التخطيط ، حيث توضع جميع أنواع الخطط فى إطار الخطة الاستراتيجية عن طريق تحديد الاهداف العامة المرتبطة بالآجل الطويل . وانطلاقاً من هذه الاهداف توضع باقى أنواع الخطط ، حيث ترتبط الاهداف الخاصة بالخطة الاستراتيجية فى العادة بأهداف التوسع Growth والاستمرارية Survival .

أهمية التخطيط الاستراتيجى

أهمية التخطيط الاستراتيجى

تظهر أهمية التخطيط الاستراتيجى فيما يقدمه للإدارة من مزايا تتمثل فيما يلى :-

- يوضح الطريق نحو المستقبل الذى يسير عليه الادارة وصولاً إلى الاهداف العامة للمشروع .

- يساعد على تعبئة الموارد اللازمة ، وتعظيم العائد منها فى ضوء سلسلة من الخطط والبرامج .

- يساعد الادارة على التعامل مع المتغيرات البيئية السريعة أو المتلاصقة حيث يمكن التنبؤ بها مقدماً واعداد الخطة اللازمة للتكيف معها إذا ما كانت خارجة عن نطاق تحكم الادارة .

خطوات التخطيط الاستراتيجى

خطوات التخطيط الاستراتيجى

- أختيار الاهداف .

- تحليل العوامل والمؤثرات البيئية .

- التعبير عن الاهداف فى شكل كمى .

- وضع الخطط الخاصة بالوحدات الفرعية .

- مقارنة خطط الدورات والوحدات الفرعية بالخطة الاستراتيجية .

- إعادة النظر فى بعض أجزاء الخطة الاستراتيجية .

- أختيار أنسب الوسائل .

- تنفيذ الخطة الاستراتيجية .

- القياس والرقابة على تطبيق الخطة ومدى ما يتحقق من تقدم فى العمل .

التخطيط التكتيكى

التخطيط التكتيكى

وتمارسه الإدارة الوسطى والعليا وتأثيره متوسط المدى، ويوضع لمساعدة التخطيط الاستراتيجي ومن أمثلته تقدير حجم الطلب على سلعة معينة في السوق.

التخطيط التشغيلى

التخطيط التشغيلى

وتمارسه الإدارة الوسطى الدنيا وتأثيره متوسط المدى، ويوضح عادة التخطيط التكتيكي ومن أمثلته تحديد احتياجات إدارة الإنتاج من المواد وقطع الغيار.

التخطيط حسب المدى الزمنى

وينقسم إلى

التخطيط

طويل المدى

التخطيط

قصير المدى

التخطيط

متوسط المدى

وهو الذي يغطي فترة زمنية طويلة، ويمكن القول نسبياً أن الفترة خمس سنوات فما فوق هي فترة تخطيط طويل المدى .

وهو التخطيط الذي يغطي فترة زمنية ليست بطويلة وليست بقصيرة. ويغطي في الغالب فترة تزيد عن سنة وتقل عن خمسة سنوات .

وهو التخطيط الذي يغطي فترة زمنية تقل عن السنة .

التخطيط حسب المدى الزمنى

وينقسم إلى

التخطيط

طويل المدى

التخطيط

قصير المدى

التخطيط

متوسط المدى

وهو الذي يغطي فترة زمنية طويلة، ويمكن القول نسبياً أن الفترة خمس سنوات فما فوق هي فترة تخطيط طويل المدى .

وهو التخطيط الذي يغطي فترة زمنية ليست بطويلة وليست بقصيرة. ويغطي في الغالب فترة تزيد عن سنة وتقل عن خمسة سنوات .

وهو التخطيط الذي يغطي فترة زمنية تقل عن السنة .

التخطيط حسب المدى الوظيفى

التخطيط حسب المدى الوظيفى

ينقسم إلى :-

- تخطيط الإنتاج :-  ويركز على المواضيع المتعلقة بالإنتاج مثل تدفق المواد الخام والعاملين في إدارة الإنتاج ومراقبة جودة الإنتاج.

- تخطيط التسويق :- ويركز على المواضيع المتعلقة بالتسويق مثل تقييم المنتج، والتسويق والترويج، والتوزيع.

- تخطيط مالي :-  ويركز على القضايا المتعلقة بالجوانب المالية مثل كيفية الحصول على الأموال وكيفية إنفاقها .

- تخطيط القوي العاملة :-  ويركز على كل ما يتعلق بالقوى العاملة مثل : الاحتياجات ، والاستقطاب، والتدريب، والتطوير.. الخ.

- تخطيط الشراء والتخزين :-  ويركز على تخطيط الشراء والتخزين من حيث الحجم الاقتصادي للشراء والتخزين، ظروف التخزين … الخ.

نشاط

نشاط

- عزيزى المتدرب : من خلال فهمك لموضوع إدارة المشاريع الصغيرة والمتوسطة ما هى صفات التخطيط 			الجيد والفعال؟

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

تخطيط منظومة العمل و التحكم فيها

تخطيط منظومة العمل و التحكم فيها

التحكم

التحكم

هو مقارنة الأداء الفعلي بالمخطط له ، وإجراء التعديلات بحيث يتم تنفيذ الخطة الموضوعة .

أنظمة التحكم

أنظمة التحكم

يوجد نظامان للتحكم في منظومة العمل هما

نظام الدوائر المفتوحة

نظام الدوائر المغلقة

يوجد نظامان للتحكم في منظومة العمل هما

نظام الدوائر المفتوحة

نظام الدوائر المغلقة

نظام الدوائر المفتوحة  للتحكم

نظام الدوائر المفتوحة  للتحكم

فيها يتم إدخال المدخلات في منظومة العمل وانتظار النتائج دون التحكم في جودة المنتج النهائي.

عملية

المدخل

الناتج

عملية

المدخل

الناتج

نظام الدوائر المغلقة للتحكم

نظام الدوائر المغلقة للتحكم

فيها يتم إدخال المدخلات في منظومة العمل والمراقبة وأثناء المراقبة عند ملاحظة وجود اختلاف بين الناتج الفعلي والمخطط له يتم تعديل العمليات للحفاظ على المسار الصحيح للمنتج النهائي .

عملية

مراقبة الناتج

تعديل وضع المدخل

الناتج

المدخل

عملية

مراقبة الناتج

تعديل وضع المدخل

الناتج

المدخل

مراحل عملية التحكم

مراحل عملية التحكم

تحديد الأهداف

وضع الخطة

توصيل الخطة لفريق العمل

تحديد معايير الأداء

تجميع المعلومات لقياس مستوى التقدم

اتخاذ إجراءات تصحيحية وتعديل الخطة إذا ما دعت الحاجة

مقارنة النتائج بالمعايير والأهداف

تحديد الأهداف

وضع الخطة

توصيل الخطة لفريق العمل

تحديد معايير الأداء

تجميع المعلومات لقياس مستوى التقدم

اتخاذ إجراءات تصحيحية وتعديل الخطة إذا ما دعت الحاجة

مقارنة النتائج بالمعايير والأهداف

تحديد الأهداف

تحديد الأهداف

يجب تحديد الأهداف الخاصة بالعمل وتختلف نوعية الأهداف حسب طبيعة الوظيفة والشركة التي تعمل فيها ، وحسب المدى المطلوب تحقيق الهدف فيه  وهى نوعان :

- أهداف طويلة الأجل: مثل رغبة موزع لمنتجات التجميل أن تكون أكبر وأقوى من منافسيه ، أو رغبة صاحب مصنع لإنتاج مواد البناء في أن يكون من أبرز خمس شركات في هذه الصناعة.

- أهداف قصيرة الأجل: مثل رغبة موزع منتجات التجميل أن يفتح فرع جديد في العام القادم ، أو رغبة صاحب مصنع مواد البناء أن يحصل على شهادة الجودة ISO 9001 خلال سنة.

أهم الاعتبارات عند تحديد الأهداف

أهم الاعتبارات عند تحديد الأهداف

لأجل من نقوم بهذا العمل ؟ أو من هو العميل الذي سيستفيد من الأنشطة التي تقوم بها .

وضع الخطط

وضع الخطط

الخطة هي برنامج تفصيلي لتحقيق هدف ما اي انها تقوم بترجمة الاهداف الي خطط قابلة للتحقيق ،وعند وضع أي خطة يجب الإجابة على الأسئلة التالية :

ما ؟   			          	لماذا ؟

من ؟				        كيف ؟

متى ؟				        أين ؟

- ما هو المطلوب إنجازه بالضيط ؟

- لماذا يتم تنفيذ هذا العمل : أى لمصلحة من ؟

- من الذى يجب أن ينفذ كل جزء من أجزاء العمل ؟

- كيف سيتم تنفيذ العمل : أى الطرق والعمليات والاساليب الفنية التى سيتم أستخدامها ؟

- متى يجب البدء فى هذا العمل وموعد الانتهاء منه ، وربما تحدد تواريخ للمراحل المهمة المتفق عليها ؟

- أين سينفذ العمل ؟

توصيل الخطة

توصيل الخطة

- يجب توصيل الخطة لفريق العمل وتتم بأساليب مختلفة حسب طبيعة فريق العمل .

- تمرير الأهداف العامة وترك أعضاء فريق العمل يتعاملون معها وتستخدم في حالة ما إذا كان فريق العمل لدية خبرة كبيرة بطبيعة العمل وكيفية تنفيذه .

- إعداد خطة عامة تقريبية لتحقيق الأهداف. وترك التفاصيل لفريق العمل .

- وضع خطط تفصيلية وإعطاء تعليمات محددة لكل عضو في فريق العمل ، وتستخدم لفريق العمل عديم الخبرة .

تحديد معايير الأداء

تحديد معايير الأداء

توضع المعايير للتحقق من تحقيق الأهداف ومن المعايير التي يمكن أن تستخدم في القياس ، وفى الحياة الواقعية يسمح ببعض الانحراف عن المعيار المحدد  ويسمى (الانحراف المقبول ”السماحية“ tolerance  ) .

مثال : في مصنع تعبئة الزجاجات تملأ زجاجات سعتها  500 مل – فقد تكون السماحية في زيادة أو نقص بمقدار 3 مل  أي أن الزجاجات المعبأة بـ 497 مل وحتى 503 مل تقبل.

جمع المعلومات

جمع المعلومات

من أساليب جمع المعلومات :

- التحدث مع الأشخاص  .

- تنظيم اجتماعات دورية للاستماع إلى ردود الموظفين .

- طلب تقارير (ويجب أن تحدد شكل التقارير والبيانات المطلوبة فيها والفترات المنتظمة لتقديمها والشخص المسئول عن تقديمها ) .

- التحري بالتجول في مكان العمل (Walking the Job) وهو من أشهر أساليب جمع المعلومات حيث يقوم المدير المباشر بالتجول في منطقة العمل عدة مرات في اليوم ويحافظ على الاتصال المستمر بالأحداث وتجميع قدر من المعلومات الهامة عن أداء فريق العمل، وأثناء المرور يقوم بإعطاء الإرشادات بناء على معرفته وخبرته ويعلم بالمشاكل والأفكار الجديدة ويعرف مدى تقدم سير الخطط ويقوم بإجراء التعديلات البسيطة على الخطط لضمان استمرار تنفيذها .

مقارنة النتائج بالمعايير والأهداف

مقارنة النتائج بالمعايير والأهداف

فيها يتم مقارنة النتائج التي تم جمع المعلومات عنها في الخطوة السابقة بالمعايير المحدد للتقييم بهدف إمكانية الحكم على سير النظام في الطريق الصحيح بحيث يحقق الأهداف المراد تحقيقها.

وعملية مراجعة الأداء ومقارنة النتائج يجب أن تتم بصفة متكررة (قد تكون كل ساعة، أو يوم ،أو شهر) مثال : مراقبة معدل أداء الآلات يجب أن تتم كل ساعة ولا تكفى المتابعة اليومية أو الأسبوعية أو الشهرية لأنه يجب تنفيذ الإصلاحات للتأكد من أنه يمكن الحفاظ على خطة الإنتاج في أحسن مستوياتها ,  مثال : مراقبة العجز في المواد يجب أن تتم كل يوم لمتابعة ذلك الأمر بسرعة بقدر الإمكان لتفادى استمرار وتراكم العجز مما يؤثر على الإنتاج .

اتخاذ إجراءات تصحيحية

اتخاذ إجراءات تصحيحية

في حالة عدم توافق النتائج مع المعايير المحددة يتم إتخاذ إجراءات تصحيحية بهدف تصحيح العملية الإنتاجية .

نشاط

نشاط

- عزيزى المتدرب : من خلال دراستك لموضوع إدارة المشاريع الصغيرة والمتوسطة أذكر الموارد 				الاقتصادية وكيفية التحكم فيها؟

موارد الموارد

موارد الموارد

موارد الآلات والمعدات

موارد الآلات والمعدات

الموارد المالية

الموارد المالية

الموارد البشرية

الموارد البشرية

الموارد الاقتصادية

الموارد الاقتصادية

الجلسة التدريبية الثالثة

الجلسة التدريبية الثالثة

| اسم البرنامج التدريبى | إدارة المشاريع الصغيرة والمتوسطة |
| --- | --- |
| عنوان الجلسة | الريادة وعالم الاعمال |
| موضوعات الجلسة | - العادات الريادية. - أدوار الريادة في مؤسسات الأعمال. - أهمية الريادة. - مبادئ الريادة في الأعمال. - دور الريادة في المجتمع. |
| الأهداف التفصيلية | - أن يتعرف المتدرب على العادات الريادية. - أن يتعرف المتدرب على أهمية الريادة. - أن يتعرف المتدرب على دور الريادة في المجتمع. |
| زمن الجلسة | 150 دقيقة |

نشاط

نشاط

تحسين مهاراتك الريادية

لكى تكون ريادياً، عليك تحديد ما ينبغى انجازه والقيام بالمبادره والاستفاده منها. يشير العامود (1) إلى أمور قد ترغب فى تحسينها لكى تكون ريادياً فى حياتك. اذكر فى العامود (2) طريقتين لتحسين قدراتك وفى العامود (3) الفوائد التى تتوقع كسبها. ثم أضف أموراً أخرى ترغب فى تحسينها فى الفراغات تحت البند (6).

| ما ترغب فى تحسينه | طريقتان للتحسين | الفوائد المتوقعة |
| --- | --- | --- |
| 1- تود الحصول على أفكار أكثر بشأن مؤسسات الأعمال. |  |  |
| 2- تود الحصول على معلومات أكثر، واكتساب مهارات التواصل وتكنولوجيا المعلومات. |  |  |
| 3- ترغب فى إلقاء خطابات تستدعى الانتباه. |  |  |
| 4- تريد أن تتمكن من التصميم والتنفيذ. |  |  |
| 5- ترغب فى أن يحبك الناس، وأن تتمكن من البيع لهم وكسب المزيد. |  |  |
| 6- تود أن: .................................................................... .................................................................... .................................................................... |  |  |

العادات الريادية

العادات الريادية

الحوافز والاتجاهات ( المواقف ) Motivation and attitudes :

من شأن الرياديين الذين يتميزون باندفاع عال ان يتمكنوا من التحكم ببيئتهم. فان اعتمادهم موقفا فكريا ايجابيا من شأنه ان يساعدهم علي التركيز علي النشاطات والاحداث المطلوبة ، وعلي النتائج التي يودون تحقيقها. فاندفاعهم ينتج عن تحليهم بموقف فكري ايجابي. ويتعلم الرياديون من كل تجربة يمرون بها ، ويحاولون الاستفادة منها. الا ان تحسين اندفاعهم وتحليهم بمواقف فكري ايجابي يتطلب وقتا طويلا.

خذ بالاعتبار العوامل التالية التي تساعد الرياديين علي تطوير موقف فكري ايجابي :

- ركز علي الفرص للتعلم من كل خبرة.

- اشترك في نشاطات ايجابية.

- اختر أهداف العمل الممكنة التحقيق ، والتي يكون لها وقع.

- طور علاقات صداقة مع الرياديين الاخرين.

- اكتسب طريقة تفكير الرياديين الناجحين ، وسلوكهم وميزاتهم.

- اطلب من الرياديين الناجحين لعب دور القدوة ودور المعلمين.

- تجنب الافكار السلبية.

- استفد من فرص تحسين وضعك ، سواء كان ذلك في حياتك الشخصية او العملية او حياتك ضمن المجتمع 	المحلي.

- تؤثر البيئة علي أدائك ، واذا لم تتناسب البيئة مع حاجاتك ، غير بيئتك او انتقل الي بيئة أخري تكون أكثر 	ايجابية ، وقد تساعدك أكثر علي تحقيق أهدافك المتوخاه.

- ثق بنفسك ، فالنجاح يحل علي أولئك الذين يستخدمون مواهبهم وقدراتهم الي أقصي حد.

- وجه تركيزك نحو العمل والنتائج ، وركز علي مشاكل محددة ، وما أن تأخذ قرارا معينا ، بادر الي حل هذه 	المشكلة.

- ان التحلي بموقف فكري ايجابي ضروري من اجل تحقيق النجاح. فكيفية تصرف الرياديين تعكس كيف 	ينظرون الي انفسهم والي بيئتهم.

العادات الريادية

لقد اكتسب بعض الرياديين عادة البدء بالعمل في ساعات الصباح الاولي ، علما ان القيام بذلك في وقت مبكر اكثر من العادة قد يشكل احدي طرق التحلي بالاندفاع. وقد يتطلب ذلك قدرا كبيرا من الجهود والاندفاع ، انما اذا تمكن الريادي من التقييد بهذه الممارسة في غضون شهرين ، قد يصبح نشاطه هذا عادة.

بغية استخدام هذا الوقت المبكر من الصباح بشكل منتج ، قد يكون من المفيد تحديد كيف سيتم استخدامه ( منذ الليلة السابقة ). وسيؤدي ذلك الي اكتساب عادة جيدة اخري ، هي تخطيط النشاطات الهامة لليوم التالي ، قبل الخلود الي النوم. فان العادات الجيدة تعطي اندفاعا للرياديين.

من خلال قيام الريادي بممارسة نشاط معين علي اساس يومي في غضون فترة شهر واحد ، قد يصبح مندفعا للاستمرار فيه علي اساس منتظم بعد انقضاء فترة الشهر هذه ، ومن ثم يصبح هذا النشاط عادة جيدة لديه تحثه علي زيادة ادائه.

ينبغي ان تعيد النظر في عاداتك الحالية وفقا لاهدافك المستقبلية ، وقد يكون من الضروري استبدال عاداتك القديمة باخري جديدة للمساعدة في تأمين الاندفاع من اجل ضمان نجاح مستقبلي.

ونسبة الاشخاص المستعدين للمخاطرة بتغيير حياتهم نحو الافضل هي نسبة صغيرة. ويعتبر هؤلاء الاشخاص رياديون لانهم يستفيدون من فرص امتلاك المؤسسات وتشغيلها. كما ان الرياديين الحقيقيين يتغيرون ويتوسعون باستمرار ، فان اعتماد مواقف ايجابية ، وصورة ذاتية سليمة اساسي للرياديين جميعا.

الاندفاع الفكري

يتمتع الرياديون برؤيتهم الايجابية للحياة ، فقد طوروا وسيلة للنظر الي التجارب كافة بطريقة سليمة. فالعمل يعطي الرياديين شعورا بالرضا ، كما انه يشعرهم بالفخر حيال الانجازات التي يحققونها. وبالتالي ، عليك ان تعتمد مواقت فكرية ايجابية حيال عملك ، لان هذا الاندفاع بالذات سيساهم في تحديد نجاحك.

خصص بعض الوقت كل يوم للتفكير التأملي ، واترك ذهنك يعمل في نشاطات فكرية بشأن مؤسستك. لا تحد افكارك في المشاكل والنشاطات اليومية فقط ، بل تحل بالاندفاع لتوسيع نمط افكارك ، وللتفكير علي نطاق واسع. فالاشخاص الذين يرون "الصورة العامة" هم الاشخاص الرياديون ، وقادة المشاريع والمجتمع المحلي المحتملون.

وعلي الصعيد الفكري ، كن في غاية التنظيم ، وقادرا علي التركيز علي عدد من المشاكل. وعليك ان تكون قادرا علي نقل انتباهك من مشكلة معينة الي غيرها بأقل جهد ممكن.

ان اعتماد الموقف الفكري الصحيح حيال العمل هو في غاية الاهمية من اجل التحلي بالاندفاع. فالرياديون الناجحون يتميزون باندفعهم الكبير ، وبتمتعهم بالعمل وبانخراطهم وشغفهم التام بما يقومون به. فاندفاعهم الكبير ، وبتمتعون بالعمل وبانخراطهم وشغفهم التام بما يقومون به. فاندفاعهم وموقفهم الفكري الايجابي هو ما يحول وظيفتهم الي عمل مثير وممتع وملئ بالمكافأت.

الرياديون المندفعون

يشكل الرياديون عاملا اساسيا في التنمية الاقتصادية ، اذ انهم يوفرون الاندفاع اللازم لتفعيل النشاط الاقتصادي وتحفيزه. فأنواع الاقتصاد الاكثر تطورا هي تلك التي تنطوي علي اكبر عدد من الرياديين ، ومن شأن الاقتصاد الايجابي والبيئة القانونية ان يشجعا الناس ويحفزاهم علي ان يصبحوا اصحاب مشاريع ، وان يمتلكوا مؤسساتهم الخاصة ويشغلوها.

يوفر الرياديون الطاقة والابداع والاندفاع للبدء بمؤسسات جديدة ، ويبحثون عن فرص لمؤسسات اعمال قد تلقي نجاحا من خلال تلبية حاجات الزبائن التي لم تتم تلبيتها بعد ، فيحددون بذلك حاجات الزبائن ، ويجدون سبلا لتلبيتها.

ان الرياديين ذوي الاندفاع العالي متفائلون ومتوجهون نحو المستقبل ، فهم يعتقدون ان النجاح ممكن ، كما انهم مستعدون للمخاطرة من اجل تنفيذ مؤسسة معينة. وهم مرنون ومستعدون للتغير سريعا فيما يتلقون معلومات جديدة ، كما انهم مثابرون ومصممون علي النجاح.

ان الحافز يعطيهم افضلية علي منافسيهم ، فهم يتميزون باندفاعهم الدائم لايجاد سبل فريدة لبيع منتجاتهم وخدمتهم.

ان الرياديين مندفعون لتشغيل مشاريعهم بشكل قانوني ووفق الانظمة الحكومية.

انهم يستخدمون اجراءات عملية ، كما انهم قادرون علي مراقبة الامور المالية لمؤسساتهم بشكل دقيق ، ويقومون بمراقبة مبيعات مؤسساتهم وتدفقاتها المالية وايراداتها باستمرار.

ان الرياديين هم أكثر الاشخاص اهمية في الاقتصاد السوق ، لانهم يخلقون الثروات والوظائف وفرص العمل كافة ، كما انهم يحدثون الازدهار الاقتصادي في البلد.

يجب ان يطرح الرياديون المحتملون الاسئلة التالية علي أنفسهم :

- ما هي فرص الاعمال الثلاث التي يمكنني تحديدها اليوم ؟

- كيف يمكنني عرض منتجات او خدمات جديدة يريدها الناس ويحتاجونها ، ويكونون مستعدين لدفع ثمنها ؟

- ما هي فرص الاعمال الفضلي ؟

- كيف يمكنني جمع اشخاص وأموال وعوامل أخري ، من اجل استحداث منتجات وخدمات جديدة يريدها 	الناس ؟

- كيف يمكنني استخدام الابداع بدلا من الاموال ، من اجل ايجاد سبل جديدة افضل واقل كلفة لبيع المنتجات 	او الخدمات او لخفض كلفة التشغيل ؟

- كيف يمكنني تجنب او الحد من المخاطر التي سأواجهها من أجل ايجاد سبل جديدة افضل واقل كلفة لبيع 	المنتجات او الخدمات او لخفض كلفة التشغيل ؟

- كيف يمكنني تجنب او الحد من المخاطر التي سأواجهها من أجل البدء بمؤسستي ؟

نشاط

نشاط

- عزيزى المتدرب : من خلال دراستك لموضوع إدارة المشاريع الصغيرة والمتوسطة أذكر بعض من الأهداف الريادية ؟

يجب ان تكون الاهداف محددة :

يجب ان تكون الاهداف محددة :

يجب ان تكون الاهداف الريادية خاصة بك :

يجب ان تكون الاهداف الريادية خاصة بك :

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ادوار الريادة في مؤسسات الاعمال

ادوار الريادة في مؤسسات الاعمال

اهمية الريادة

اهمية الريادة

1-	استحداث الوظائف :

يستحدث الرياديون لانفسهم وللاخرين. فهم ارباب العمل ، وبالتالي يساهمون في حل 	مشكلة البطالة.

2-	استثمار الموارد المحلية :

عندما يستخدم الرياديون القدرة علي تحديد فرص الاعمال ، وتحديد موقعها في 	مناطق ملائمة ، بما فيها المناطق الريفية.

3-	لا مركزية مؤسسات الاعمال وتنوعها :

يملك الرياديون القدرة علي تحديد فرص الاعمال ، وتحديد موقعها في مناطق ملائمة ، بما فيها 	المناطق الريفية.

4-	تعزيز التكنولوجيا :

يتمكن الرياديون من المساهمة ، من خلال ابداعهم ، في استخدام التكنولوجيا وتطويرها.

5-	تكوين رأس المال :

تزيد الريادة من تكوين رأس المال والاستثمارات.

6-	ترويج الثقافة الريادية :

من خلال عكس صور ناجحة ، يشكل الرياديون نموذجا يقتدي به الشباب.

مبادئ الريادة في الاعمال

مبادئ الريادة في الاعمال

يوفر اقتصاد السوق "فرصة ذهبية" تتيح الحصول علي الارباح والتقدير والخدمات ، لمن لديه المخلية والطاقة والاندفاع لتأدية عمله بطريقة افضل ، او لتوفير خدمات افضل من غيره. وتشكل المنافسة محور نظام المؤسسات الحرة. فالتنافس هو ما يدفع الانسان الذي يقوم بعمل جيد ، في الاصل ، الي بذل جهود اكبر بدلا من النوم علي امجاده.

وتقدم هذه المنافسة ، في نهاية المطاف ، مستوي معيشة افضل الي المستهلك من خلال منحه امكانية الاختيار. فالمستهلك يتسوق لكي يحصل علي القيمة الفضلي والنوعية الاحسن. وعندما يتم الشراء ، يشكل المال المدفوع "صوتا" يدلي به الشاري لصالح المنتج ، او الخدمة المختارة. اما المنتجات او المتاجر او الخدمات التي لم تلق الدعم ، (اي البيع) ، الكافي من الزبائن من خلال "الدولارات – الاصوات" ، فهي ستفني.

ويتعين علي الرياديين الذين يسعون الي تحقيق النجاح ان يقدموا خدمة صغيرة اضافية ، او منتجا افضل بقليل ، او ان يحسنوا قدرتهم علي المنافسة بوسائل اخري. وتفشل مؤسسات كثيرة كل سنة ، بينما ينجح الكثير غيرها. فالناجحة منها تقدم خدماتها ، او تعرض سلعها للبيع بطريقة ترضي الجميع المحلي الذي تعمل فيه.

وعندما لا تعود مؤسسة معينة ترضي عددا من السكان كاف لدعمها ، يؤول بها الامر الي الفشل.

ومع ارتفاع عدد السكان ، تكبر الحاجة الي المزيد من المؤسسات. فالمؤسسات القائمة لا يمكنها ان تتوسع ، او لا تقدم علي ذلك ، تلبية لحاجات الاعمال المتزايدة ، وفيما تكبر التجمعات السكانية الجديدة ، تبرز الحاجة الي مواقع عمل جديدة. ويولد ملايين الاطفال كل عام ، ويمثل هؤلاء الاطفال امكانيات مؤسسات اعمال كبيرة. فعندما يكبرون ، سيصبحون اولادا وطلابا وعمالا ، ومدراء وزبائن الغد. وحتي ولو تم حساب عدد الوفيات ، فان الزيادة السكانية الصافية تبلغ نسبة مرتفعة كل عام.

وليس من الضروري ان يكون رجل الاعمال من افضل المدراء ، او ان يملك اكبر متجر ، لكي يتمكن من التنافس بشكل ناجح. اذ ان ذلك نسبي. فاذا تنبه احدهم الي حاجة مجتمع محلي متنام الي متجر جديد ، وبادر الي العمل قبل غيره ، يمكنه ان يحرز انطلاقة جيدة في منافسته. واذا كان موقعه جيدا ، سرعان ما ستحيط به مؤسسات مجاورة. وحتي في تلك الحال ، قد لا تشكل منافسة مباشرة له ، لانها قد تمثل منتجات وخدمات مختلفة ، جاذبة بذلك مؤسسات اعمال اخري.

اذا ، صلب الموضوع هو ان كل من يتمتع بالمخيلة والقليل من الشجاعة للرهان علي قدرته وطموحه ، يمكنه ، بشكل عام ، ان يحقق نجاحا في مؤسسات الاعمال ، شرط ان يكون قد تطور بحيث بلغ مرحلة من حياته يجيد فيها المخاطر. ويتعين علي المرء اكتساب التربية الاساسية والمهارات والمعرفة والنضوج ، للحد من فرص فشل المؤسسة ، علما ان اي مؤسسة هي مخاطرة بحد ذاتها. وبالتالي ، يمكن تقليص امكانيات الفشل الي حد كبير ، من خلال التعلم والخبرة والتمرس والحكم الصائب.

نشاط

نشاط

- عزيزى المتدرب : من خلال دراستك إدارة المشاريع الصغيرة والمتوسطة ما هى الجهود الشخصية 				للريادى؟

دور الريادة في المجتمع

دور الريادة في المجتمع

يسود الظن حاليا ، ان القطاع الخاص اكثر فعالية من القطاع العام من حيث الكلفة ، واكثر كفاءة في تأدية بعض الوظائف الاقتصادية الاساسية. ويؤدي الرياديون دورا اساسيا في مؤسسات الاعمال والقطاع الخاص ، اذ تنتج معظم الثروات في المجتمع او الوطن عن نشاطات الاعمال.

1-	المنتجات والخدمات Products and services :

تتمثل الوظيفة الاقتصادية الاساسية التي تؤديها مؤسسات الاعمال بصنع المنتجات والخدمات التي 	يحتاجها الناس ، ومن ثم توزيعها. ويؤدي الرياديون دور اكتشاف طلبات المستهلكين ، واتخاذ 	التدابير المناسبة لتلبيتها.

2-	الوظيف Employment :

تشكل مؤسسات الاعمال المزود الحقيقي للوظائف ، اي انها توفر الوظائف لمن يحتاج ويرغب في 	العمل. وتعد نسبة التوظيف المربح عاملا حاسما بالنسبة لتحقيق الرفاه في بلد معين.

3-	الدخل Income :

تؤمن مؤسسات الاعمال ، من خلال استحداثها للوظائف ، اساسا يدر الدخل للاطراف المعنية في 	ما يتعلق بالرواتب والاجور والارباح والضرائب.

- الرواتب والاجور والارباح :

ويعتبر هذا الدور مهما من حيث دفع الضرائب ، وتوفير الدخل المتيسر لتمويل نفقات المستهلكين ومدخراتهم ( رأس المال المستمرة ).

4-	الضرائب Taxes :

لولا الضرائب علي دخل الافراد والشركات ، لما كان من الممكن تغطية نفقات المؤسسات والخدمات 	الاجتماعية.

5-	الدخل المتيسر Disposable income :

ليست النفقات الاستهلاكية ضرورية فقط لتلبية الحاجات الاساسية ، بل كذلك ، لخلق الطلب علي 	انتاج السلع والخدمات.

- النفقات الاستهلاكية Consumer spending :

ليست النفقات الاستهلاكية ضرورية فقط لتلبية الحاجات الاساسية ، بل كذلك ، لخلق الطلب علي انتاج السلع والخدمات.

- المدخرات الشخصية Personal savings :

تمثل المدخرات الشخصية الدخل غير المخصص للانفاق الاستهلاكي المباشر.

6-	الاستثمار في الاصول الانتاجية Investment in productive assets :

يمكن تمويل المؤسسات اما من رصد المخصصات او الارباح غير الموزعة ، او من القروض ، او 	من بيع الاسهم. اما في المؤسسات غير الربحية ، فتكون مصادر التمويل هذه محدودة. كما تحتاج 	مؤسسة الاعمال الي استثمارات رأسمالية ، بهدف تعزيز القدرة الانتاجية : اي التكنولوجيا الابتكارية 	والتحديث ، وتوسيع الاصول الانتاجية.

7-	الرفاه القومي National well-being :

يتم انتاج معظم السلع الرأسمالية والخدمات التجارية والاجتماعية ، فضلا عن المعرفة التكنولوجية 	اللازمة لتلبية حاجات المرء ، من نشاطات مؤسسات الاعمال ، اي عن طريق التطوير الاقتصادي 	للموارد الخاصة.

نشاط

نشاط

- عزيزى المتدرب : من خلال فهمك لموضوع إدارة المشاريع الصغيرة والمتوسطة أذكر مميزات المجتمع 			الريادى؟

1

1

5

5

4

4

3

3

2

2

6

6

الجلسة التدريبية الرابعة

الجلسة التدريبية الرابعة

| اسم البرنامج التدريبى | إدارة المشاريع الصغيرة والمتوسطة |
| --- | --- |
| عنوان الجلسة | المؤسسة الصغيرة والريادة الناجحة |
| موضوعات الجلسة | - معنى المؤسسة الصغيرة. - الكفايات المطلوبة لريادة ناجحة فى المؤسسات الصغيرة. - عملية التفاوض. - المخاطرة. - عوامل النجاح الأساسية فى إنشاء مؤسسة صغيرة. |
| الأهداف التفصيلية | - أن يتعرف المتدرب على معنى المؤسسة الصغيرة. - أن يتعرف المتدرب على عملية التفاوض. - أن يتعرف المتدرب على المخاطرة. |
| زمن الجلسة | 150 دقيقة |

معنى المؤسسة الصغيرة

معنى المؤسسة الصغيرة

أ-	العناصر التى تكون المعنى:

- إدارتها مستقلة.

- رأس المال يؤمنه مالك المؤسسة.

- مكان تشغيلها محلى بشكل عام.

- حجمها صغير نسبياً ضمن القطاع الاقتصاى.

ب-	المؤسسة الصغيرة:

- "تعد المؤسسة صغيرة إذا كان لدى مالكها خطوط تواصل مباشرة مع المسؤولين المساعدين، واتصالا مباشرا مع نسبة كبيرة من القوى العاملة، بما فى ذلك الموظفين الأساسيين".

- مؤسسة يملكها ويشغلها فرد معين غالبا.

- مؤسسة تستخدم عدداً لا يتعدى العشرين شخصاً(قد يختلف هذا العدد من بلد لآخر).

نشاط

نشاط

- عزيزى المتدرب : من خلال دراستك لموضوع إدارة المشاريع الصغيرة والمتوسطة أذكر نقاط ضعف المؤسسات 				الصغيرة؟

محدودية الموارد المالية

محدودية الموارد المالية

..............................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................

مشاكل التوظيف

مشاكل التوظيف

تكاليف مباشرة عالية

تكاليف مباشرة عالية

................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................

التأثير بظروف السوق

التأثير بظروف السوق

................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................

ضعف المصداقية

ضعف المصداقية

2-	نقاط قوة المؤسسات الصغيرة

2-	نقاط قوة المؤسسات الصغيرة

أ-	اللمسة الخاصة:

غالباً ما يدفع الزبائن مبلغاً إضافياً لقاء حصولهم على اهتمام خاص.وفى الواقع،يبرز العامل 	البشرى العديد من الصناعات،حيث تقل الفوارق بين السلع والأسعار،كميزة تنافسية رئيسية.

ب-	دوافع أكبر:

عادة ما يشكل مالك أو مالكو المؤسسات الصغيرة الركن الإدارى الأساسى فيها.ونتيجة 	لذلك،يعملون فيها بجهد أكبر،ولفترة أطول،وباندفاع شخصى أكبر.إذ تعنى لهم الأرباح 	والخسائر أكثر مما تعنى الرواتب والعلاوات لموظفى الشركات الأكبر.

ج-	مرونة أكثر:

تتمتع المؤسسة الصغيرة بميزة تنافسية أساسية هى المرونة.إذ لا يمكن لمؤسسة كبيرة أن 	تغلق مصنعاً دون الاصطدام بمعارضة اليد العاملة المنظمة،أو حتى أن ترفع الأسعار دون 	تدخل محتمل من الحكومة،فى حين يمكن لمؤسسة صغيرة أن تتكيف سريعاً مع التغيرات 	التنافسية.كما تتميز المؤسسة الصغيرة بخطوط تواصل أقصر،وخطوط إنتاج أضيق،وأسواق 	محدودة ،فيما تتواجد مصانعا ومخازنها على مسافة قريبة،مما يمكنها من تحديد المشاكل أو 	الفرص بسرعة،واتخاذ التدابير المناسبة فى نهذا الصدد.

د-	حد أقل من البيروقراطية:

يصعب على المدراء التنفيذيين فى الشركات الكبرى رؤية الصورة بنطاقها الأشمل.ويؤدى 	"قصر النظر الإدارى" هذا إلى تدابير مكررة،وأعمال بيروقراطية غير فعالة.أما فى المؤسسة 	الصغيرة،فيمكن استيعاب المشكلة بمجملها بسرعة،واتخاذ القرارات بشأنها على الفور،ثم 	التحقق من النتائج بسهولة.

ه-	أقل ظهورا/غير متطفلة:

بما أن المؤسسات الصغيرة أقل ظهورا،يمكنها اختبار تكتيكات بيع جديدة،أو إدخال منتجات 	جديدة دون إثارة الانتباه،أو الاصطدام بمعارضة غير ضرورية.وتواجد الشركات الكبرى معارك 	بشأن الوكالات باستمرار،فضلاً عن تدابير مكافحة الاحتكار،والأنظمة الحكومية.كما أنها غير 	مرنة ويصعب تغييرها،أو إعادة هيكلتها.

الكفايات المطلوبة لريادة ناجحة فى المؤسسات الصغيرة

الكفايات المطلوبة لريادة ناجحة فى المؤسسات الصغيرة

يمكن تعريف الكفايات بأنها:

قدر من المعرفة.

مجموعة من المهارات.

حزمة من الميزات.

التعاريف:

المعرفة

المعرفة

هى مجموعة أو قدر من المعلومات المخزنة، والتى يمكن استذكارها فى الوقت المناسب.

المهارة

المهارة

هى القدرة على تطبيق المعرفة.

الميزات

الميزات

هى مجموعة من الصفات أو الخصائص المتميزة التى تكون شخصية الفرد.

المميزات

المميزات

المهارات

المهارات

المعرفة

المعرفة

توفر القوائم الآتية أمثلة عن الكفايات المطلوبة لريادة ناجحة. ويمكن تحديد هذة الكفايات بأنها:

قدر من المعرفة.

مجموعة من المهارات.

زمرة من الخصائص.

أ-	المعرفة

أ-	المعرفة

تحدد المعرفة على أنها مجموعة أو قدر من المعلومات المخزنة التى يتم استذكارها 		فى الوقت المناسب. ففى مجال الأعمال، تتجلى المعرفة بامتلاك المعلومات بشأن 		بعض النواحى والاطلاع عليها ومنها على سبيل المثال:

السوق.

السوق.

فرصة العمل.

فرصة العمل.

مصادر المساعدة.

مصادر المساعدة.

المنافسون.

المنافسون.

المسائل التقنية.

المسائل التقنية.

الزبائن.

الزبائن.

عمليات الانتاج.

عمليات الانتاج.

إدارة الأعمال.

إدارة الأعمال.

إلا أن حيازة المعرفة بشأن المؤسسات أو الريادة لا تكفى لتحقيق النجاح فى إنشاء مؤسسة ما وإدارتها_ كما هو الحال مثلاً بالنسبة لشخص قد قرأ عن الطيران أو القيادة أو السباحة أو اطلع عليها، إذ أن ذلك لن يمكنه من قيادة طائرة أو سيارة أو من السباحة فى حوض.

ب-	المهارات

ب-	المهارات

تعرف المهارات بالقدرة على تطبيق المعرفة، ويمكن اكتسابها أو تطويرها عن طريق 	التمرس، كما هو الحال فى الطيران أو القيادة أو السباحة مثلاً. ويمكن التمييز فى سياق 	المؤسسات بين المهارات التقنية والمهارات الإدارية.فيما يأتى بعض الأمثلة:

الهندسة.

الهندسة.

مهارات التقنية:

المحاسبة.

المحاسبة.

النجارة.

النجارة.

الميكانيكا.

الميكانيكا.

تقديم الطعام.

تقديم الطعام.

التسويق.

التسويق.

مهارات إدارية:

الإدارة المالية.

الإدارة المالية.

التنظيم.

التنظيم.

التخطيط.

التخطيط.

القيادة.

القيادة.

وفيما يسهل نسبياً اكتساب المعرفة والمهارات أو تنميتها، يتطلب تطوير الخصائص بالمقابل بعض الوقت وليس من السهل تغييرها أو اكتسابها.

ج-	الميزات

ج-	الميزات

تم تحديد الخصائص على أنها مجموع من الصفات أو الميزات التى تكون شخصية الفرد. 	وفى 	دراسة مستعرضة أجريت لثقافات الهند والمالاوى والإكوادور، تم تحديد (14) ميزة 	ريادية 	شخصية، يبدو وكأنها تصف سلوك الريادى الناجح. قامت وكالة التنمية الدولية 	الأمريكية (usaid) بتمويل الدراسة التى نفذتها (mcber and company) وشركة 	(management system international). يمكن اختصار الميزات الريادية الشخصية بما 	يأتى.

الريادى الناجح يتصف بأنه:

- مبادر.

- مثابر.

- يهتم بالجودة العالية.

- متوجه نحو الفعالية.

- يحل المشاكل بطرق مبتكرة.

- مقنع.

- يرى الفرص ويغتنمها.

- يسعى إلى جمع المعلومات بنفسه.

- ملتزم بتنفيذ العقود.

- يخطط بشكل نظامى.

- يظهر ثقة بالنفس.

- جازم.

- يعتمد استراتيجيات مؤثرة.

إن الشخص الذى لا يتمتع بالكفايات الثلاث مجتمعة فى مشروعة سيواجه صعوبات على الأرجح فى تشغيل تعهده بشكل ناجح. ماذا قد يحدث إذا كان الشخص يتمتع بالآتى:

المعرفة والمهارة فقط

المعرفة والمهارة فقط

من غير المحتمل لشخص يتمتع بالمعرفة والمهارات فحسب، أن يستمر فى مؤسسته لوقت طويل، حتى ولو تمكن من البدء فيها، فالشخص الذى يفتقر إلى الميزات مثلاً، قد يظهر قدرة ضئيلة على المثابرة إذا واجهته عوائق أساسية، أو قد لا يتنبه للفرص المتاحة أمامه، أو قد يفوته انتهازها، أو قد لا يرغب ببساطة فى اتخاذ مخاطرة مدروسة للخوض فى مؤسسة معينة.

المعرفة والميزات فقط

المعرفة والميزات فقط

إن الشخص الذى لا يملك سوى المعرفة والميزات الشخصية قد لا يجد شيئاً ذا قيمة يمكنه تطبيقه عليها ما لم يكن يتمتع بالمهارات التقنية، أو قد يجد نفسه كثير الاعتماد على الآخرين، وبالتالى ضعيفاً للغاية. وقد يكمن الحل فى إيجاد شريك أو توظيف أشخاص يتمتعون بالمهارات المطلوبة.

المهارات والميزات فقط

المهارات والميزات فقط

يمكن لأى ريادى محتمل يتمتع بمهارات وميزات ريادية إنما يفتقر إلى المعرفة أن يبدأ بمؤسسة معينة. ولكن افتقاره إلى المعرفة أو قلة إطلاعه مثلاً، على الزبائن أو على السوق (بما فى ذلك توجهاتها)، قد يؤدى به فى نهاية المطاف، إلى الفشل فى بيئة تنافسية. لذا، فإن حيازة المعلومات أساسى من أجل نجاح أى مؤسسة.

نشاط

نشاط

- عزيزى المتدرب : من خلال معرفتك لموضوع إدارة المشاريع الصغيرة والمتوسطة أذكر بعض من الصفات 				الريادية المهمة؟

التوجه نحو تحقيق الأرباح

التوجه نحو تحقيق الأرباح

البناء من أجل المستقبل

البناء من أجل المستقبل

الثقة بالنفس

الثقة بالنفس

العمل بجهد

العمل بجهد

5-	التوجه نحو بلوغ الأهداف

5-	التوجه نحو بلوغ الأهداف

يعتمد النجاح فى المؤسسة على القدرة على تحديد أهداف أو غايات واقعية، والعمل على 	تحقيقها بعزم. وتعد القدرة على تحديد الأهداف (التى يعتبر الشخص انها تستحق العناء)، 	والسعى إلى تحقيقها ميزتين أساسيتين فى الشخص 	الريادى.

6-	المثابرة

6-	المثابرة

تواجه مؤسسات الأعمال كافة المشاكل والخيبات. لذا، تعد المثابرة فى معالجة مشكلة 	معينة أحد العناصر الأساسية فى الريادى الناجح.

7-	التعامل مع الفشل

7-	التعامل مع الفشل

تواجه مؤسسات الأعمال كافة الفشل والنجاح. ويشمل التعامل مع الفشل، تحديد الفشل 	واستخلاص العبر منه، والسعى إلى فرص جديدة. ودون هذه الميزة، قد يحبط الفشل 	المبكر محاولة الأشخاص فى العمل لحسابهم الخاص.

8-	التجاوب مع المعلومات المرتدة

8-	التجاوب مع المعلومات المرتدة

يحرص الرياديون على معرفة مدى نجاحهم ومتابعة أدائهم. لذلك، يشكل الحصول على 	معلومات مرتدة مفيدة، ونصائح من الآخرين، ميزة مهمة أخرى من ميزات الرياديين.

9-	أخذ المبادرات

9-	أخذ المبادرات

تظهر البحوث الرياديين الناجحين يأخذون المبادرات، ويضعون أنفسهم فى مواقع، يكونون 	فيها مسؤولين شخصياً عن النجاح أو الفشل.

10-	الاستعداد للإصغاء

10-	الاستعداد للإصغاء

الريادى الناجح شخص يعتمد على الاستشارة الداخلية والخارجية. ولا يمنع الاعتماد على 	الذات إمكانية طلب المساعدة، عند الحاجة، من أشخاص مثل، مسؤولى المصارف 	والمحاسبين، ومستشارى الأعمال. وتشكل القدرة على الإصغاء إلى نصائح الآخرين ميزة 	رئيسية من ميزات الرياديين.

11-	وضع المعايير الخاصة

11-	وضع المعايير الخاصة

يشكل وضع معايير الأداء ومن ثم العمل على تحقيقها مؤشراً آخر من مؤشرات أصحاب 	المشاريع الناجحين. يمكن أن تشمل هذه المعايير الدخل أو النوعية أو المبيعات أو دورة 	رأس 	المال. يسعى معظم أصحاب المشاريع إلى تحسين أدائهم فى كل عام وإلى وضع 	معايير أعلى سنة تلو الأخرى والتقيد بها.

12-	التعامل مع الشكوك

12-	التعامل مع الشكوك

ينطوى عمل الريادى على شكوك أكثر من العمل المأجور.وتسود هذه الشكوك فى مجالى 	المبيعات والعائدات. إلا أنها غالباً ما تتواجد فى مجالات أخرى مثل تسليم المواد والأسعار، 	والدعم المصرفى. وتشكل قدرة المرء على التعامل مع هذه الشكوك من دون الإذعان 	للضغوط، ميزة أساسية لدى الرياديين.

13-	الالتزام

13-	الالتزام

يتطلب إنشاء مؤسسة ما وتشغيلها التزاماً تاماً من جانب الريادى، من حيث الوقت والمال، 	وطريقة العيش. ويجب أن تشكل هذه الميزة أولوية فى حياته.

14-	الاعتماد على نقاط القوة

14-	الاعتماد على نقاط القوة

يسند رجال الأعمال الناجحون عملهم على نقاط القوة لديهم، مثل مهارات اليدوية، 	ومهاراتهم الاجتماعية، ومهارات البيع، والمهارات التنظيمية، ومهارات الكتابة لديهم، 	ومعرفتهم لسلعة أو 	خدمة معينة، ومعارفهم فى تجارة ما، وقدرتهم على إنشاء شبكة من 	المعارف والاستفادة منها.

15-	يمكن الاعتماد عليه ويتصف بالاستقامة

15-	يمكن الاعتماد عليه ويتصف بالاستقامة

تشكل صفات الصدق والتعامل العادل، واعتمادية الشخص من حيث وفائه بوعوده، ميزات 	أساسية لدى الريادي.

16-	خوض المخاطر

16-	خوض المخاطر

يشمل عمل الريادى بعض المخاطر. ويتمتع الرياديون بقدرتهم على خوض مخاطر محسوبة 	أو مدروسة. وتشمل هذه المخاطر احتساب التكاليف والأرباح المحتملة، وفرص النجاح، 	وإيمان الشخص بنفسه، لكى تكون المجازفة مربحة. ويمكن القول أن الرياديين يتفادون 	المخاطر عندما يخففون من حده الخطر، من خلال تحميل الآخرين جزءاً منه. وقد يكون 	المصرفيون والموردون والزبائن هم من يتحمل المخاطر التى يواجهها الرياديون.

عملية التفاوض

عملية التفاوض

إن التفاوض مع الآخرين قد يترك لديك شعوراً من التواضع، فقد تكون المرة الأولى التى تدرك فيها أن التفاوض هو بحد ذاته فن وعلم فى الوقت عينه. وقد لا تتمتع بالكثير من الخبرة فى هذا المجال، فما عساك أن تفعل لحماية نفسك؟ ترد فى ما يلى بعض الاحتمالات:

1-	استعن بمحام يتميز بكونه مفاوضاً جيداً، واصطحبه إلى أى اجتماع تفاوضى هام.

2-	حاول أن تعرف قدر المستطاع عن الشخص الذى تواجهه. ما خلفيته وتربيته وسمعته؟ ما 	نوع الصفقات التى وقع عليها مؤخراً؟ ما أهدافه وحاجاته الحقيقية؟

3-	حاول أن تضع لائحة بكافه المسائل التى ستبرز خلال المفاوضات. ثم قرر أياً منها قد تكون 	قابلة للتفاوض، أو غير قابلة للتفاوض بالنسبة للطرف الآخر. وإلى أى حد قد تكون مستعداً 	للتنازل عن المسائل القابلة للتفاوض لديك؟ تذكر أن النقطة التى قد يعطيها الطرف الآخر. 	وإلى أى حد قد تكون مستعداُ للتنازل عن المسائل القابلة للتفاوض لديك؟ تذكر أن النقطة 	التى قد يعطيها الطرف أهمية كبرى، قد تكون من دون أهمية بالنسبة إليك؟ والعكس 	بالعكس. فإذا كنت قد درست هذه الإمكانيات مسبقاً، تصبح عملية القيام بهذه المبادلات 	خلال التفاوض أقل عذاباً.

4-	حاول أن تحافظ على جو من الانفتاح، وقد يساهم المزاح بين الحين والآخر فى التخفيف من 	حدة التوتر، كما أنه سيسهل على الطرفين التنازل عن النقاط القابلة للتنازل. إنما عندما 	يصبح 	تقدم عملية التفاوض بطيئاً للغاية، ليس عليك سوى أن تطلب استراحة، فقل لهم 	مثلاً، أن عليك أن تناقش نقطة معينة مع شريكك.وإن لم يكن ذلك ممكناً، اقترح إحضار 	بعض الشاى، أو قم بأى عمل لكسر وتيرة الاجتماع.

5-	إن هدف التفاوض ليس هزم الطرف الآخر، بل عقد صفقتة تكون أفضل للجميع من الشروط 	التى كانت سائدة فى الأصل. وعلى كل من الطرفين أن يتنازلا عن نقاط ذات أهمية قليلة، 	من أجل الحصول على نقاط ذات أهمية أكبر. وقد لا يتبنى خصمك وجهة النظر نفسها حيال 	هذه المسألة، إنما بالرغم من ذلك، عليك أن تبدأ بعملية التفاوض متحلياً بهذا الموقف.

فى بعض الأحيان، قد تصاب عملية التفاوض بالجمود من دون أى سبب ظاهرى. فقد يفقد الطرف الآخر اهتمامه، أو قد يكون غائباً عن المنطقة باستمرار، أو قد يسمح لوتيرة المفاوضات بأن تخف بكل بساطه.

وفى هذه المرحلة، عليك أن تسأل نفسك إذا كان فقدان الاهتمام حقيقياً، أم أنه مجرد تكتيك تفاوضى يهدف إلى حثك على أن تكون أكثر عقلانية. أما إذا حصل ذلك فى مرحلة متأخرة من عملية التفاوض، فإنه لمن الواضح أن المسألة جدية. لذا عليك أن تأخذ المبادرة، وأن تحاول أن تدرك ماهية المشكلة، وقد يكون الوقت مؤاتياً للتعرف إلى المزيد من المستثمرين المحتملين مما سيساعدك على التخفيف من الضغط النفسى الذى تفرضه على نفسك من أجل عقد هذه الصفقة. فلعل عملية التفاوض التالية مع شخص آخر قد تسير بسرعة وسهولة أكبر من الأولى.

مفاهيم التفاوض

مفاهيم التفاوض

لقد أدت الدراسات الحديثة إلى بروز ثلاثة مفاهيم أساسية للتفاوض:

1-	يمكن أن يمنع "مفهوم كسب أحد الطرفين على حساب الطرف الآخر"حيث"يستحوذ الرابح 	على كل شئ". فمن خلال استخدام التفاوض كأداة، يمكن أن يخلق الشخص حالة "الطوفان 	رابحان"حيث لا يخرج أى منهما على أنه الأفضل حصرياً، بل يمكن أن يستفيدا كلاهما فى 	نهاية المطاف.

2-	تقضى نظرية homes""بقيام مختلف الأطراف بتقييم المسائل بطرق مختلفة، ويمكن أن 	يطرأ 	تغيير على هذا التقييم من خلال اعتماد بعض وسائل التفاوض، مثل:الإغراء وطرح 	الخيارات وإعادة تنظيم الأفكار.وتعنى إعادة تنظيم الأفكار عدم إمكانية تغيير وجهات نظر 	الطرف المواجه، واحتمال إعادة ترتيب محتوياتها بشكل يتيح التوصل إلى قرار يتم 	الاتفاق 	عليه.

3-	يعنى مفهوم"الصرامة أو الليونة"التمسك بأمر ما أو التنازل عنه، ويتميز بناحيتين هما:

أ-	اتخاذ القرار بشأن متى يجدر التمسك ببند ما أو التنازل عنه، وفقاً لقيمة ذلك البند ولقدرة 	طرف ما على التخلى عن أمر ما، من أجل التوصل إلى حل وسطى.

ب-	وجود لحظات قيمة ومعان ووسائل ومناورات من الصرامة والليونة. أما الوقت الذى يحين 	فيه تطبيق هذه التكتيكات فهو امتحان لمدى نضج المفاوض العملى. لذلك، من الضرورى 	أن يبقى المرء متنبهاً.

إن التفاوض هو فى الأساس عملية إبداعية للغاية، علماً أن طبيعة الإبداعية والناشطة هى ما يجعله أداة فى غاية الفعالية. وما من نظرية تشمل عملية التفاوض بمجملها وتشرحها إلا أنها(أى النظريات)تساعد فى تحفيز الشخص على أن يخرج من عملية التفاوض بنتائج أفضل.

طبيعة التفاوض

طبيعة التفاوض

1-	إن التفاوض هو كناية عن عملية متناسقة، حيث يكون كلا الطرفين على مستويين متساويين 	من حيث المعلومات والوقائع التى لديهما، والمقاربة التى يعتمدانها. ويمكن لأى منهما أن 	يعتمد موفقاً صارماً أو ليناً. وفى هذه الاستراتيجية، يتصرف الطرفان وكأنهما موجودين 	كطرف واحد، مما قد يؤدى إلى طريق مسدود.

2-	ليس التفاوض محدوداً، بل يتحرك فى كافة الاتجاهات، مما يعنى أنه ما من استراتيجية 	محددة لتحقيق الربح، وخاصة عندماتكون مختلف عناصر تلك الحالة غير معروفة بعد. وحتى 	لو كانت هذه العناصر معروفة، فإن البعض منها مثل، المراكز والحصص والمواضيع ليس 	ثابتاً. لذلك، من المطلوب منك أن تكون مرناً ومتحمساً ومثابراً، إذا أردت أن تكون قائداً.

3-	يقوم كلا المشاركين باستباق الأمور وبالتفاعل خلال عملية التفاوض، مما يؤدى إلى بروز 	دوافع مزدوجه. ويمكن اعتماد طرق تصرف مختلفة فى حالات مختلفة. لذا، على المفاوض 	الفعال أن يكون قابلاً للتكيف، وهى ميزة ستزيد من فرص نجاحه.

الصفات الشخصية

الصفات الشخصية

على المفاوض أن يظهر الصفات الشخصية التالية:

1-	الاستقامة:

على المفاوض أن يكون صريحاً، إذ أن الصراحة تساعد فى إرساء الثقة المتبادلة والتعاون 	الذين يعتبران أساسين لخلق تبادل حر ومنفتح للأفكار.

2-	التعاطف:

وهى القدرة على استيعاب، أى فهم وجهة نظر الطرف الآخر.ويمكن استخدامها والمناورة بها 	لمصلحة أحد الطرفين خلال المفاوضات.

3-	الصبر:

وهو التحمل الهادئ للوضع السائد، وهو يجعل الشخص قادراً على التكيف مع وجهة نظر 	الطرف الآخر خلال عملية التفاوض.

تشمل الصفات الآخرى الثقة بالنفس والبراعة وقوة الاحتمال والإصرار.

مهارات التفاوض

مهارات التفاوض

- إن الوضوح ضرورى خلال التواصل. لا تثرثر ولا تبدأ بفقرات طويلة، وإلا ستفقد تركيزك وتنسى نقاطك.

- تفيد بأهدافك، وتعلم أن تتجنب تشخيص الحالات.

- سيطر على عواطفك.

- قد يعطى إظهار بوادر الغضب مفعولاً بين الحين والآخر، إنما كقاعدة عامة، عليك ألا تفقد أعصابك.

نشاط

نشاط

ورقة عمل مهارات الإصغاء

التوجيهات: استخدم ورقة العمل هذه لتسجيل ملاحظاتك بشأن مهارات الإصغاء.

| هل أبدى المستمع التصرفات الآتية؟ | التعليقات |
| --- | --- |
| التواصل بالعين نعم لا |  |
| مواجهة المتحدث مباشرة نعم لا |  |
| الإنحناء قليلاً باتجاه المتحدث نعم لا |  |
| إظهار سلوك الإصغاء الكلامى وغير الكلامى نعم لا |  |
| تجنب السلوك الذى من شأنه صرف الانتباه نعم لا |  |

صنف كمية الوقائع الهامة التى تذكرها المستمع بدقة:

- تذكر بدقة عدداً قليلاً جداً من الوقائع.

- تذكر بدقة بعض الوقائع.

- تذكر بدقة عدداً كبيراً من الوقائع.

- تذكر بدقة معظم الوقائع.

التعليقات

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

المخاطرة

المخاطرة

المخاطرة المحسوبة

المخاطرة المحسوبة

يخوض معظم الرياديين مخاطر محسوبة(calculate risks) ومعتدلة. فهم يتفادون الحالات المقرونة بمخاطر متدنية بسبب قلة التحدى فيها، بينما يتجنبون الحالات ذات المخاطر العالية لأنهم يرغبون فى تحقيق النجاح. إنهم يضعون أهدافاً عاليةً ويستمعون بالتحدى، لكنهم لا يقامرون. وبالتالى، يتفادى الرياديون الحالات ذات المخاطر العالية كما الحالات ذات المخاطر المتدنية، لأن أياً منها لا يرضيهم. وهم باختصار يحبذون التحديات الصعبة إنما الممكنة.

تعريف حالة المخاطرة

تعريف حالة المخاطرة

تنشأ حالة المخاطرة(risk situation) عندما يتطلب الاختيار بين خيارين أو أكثر، تكون نتائجها غير معروفة، ويقتضيان إجراء تقييم غير موضوعى. وتقترن المخاطرة بنجاح محتمل وبخسارة محتملة، وكلما ازداد احتمال الخسارة أو الربح، ازدادت حدة المخاطرة.

يتخذ الرياديون القرارات فى ظروف من الشك، فيزنون النجاح المحتمل مقابل الخسارة المحتملة. ويستند اختيار الخيار المحفوف بالمخاطر إلى:

أ-	مدى جاذبية الخيار.

ب-	مدى استعداد الشخص الذى يخوض المخاطرة لتقبل الخسارة المحتملة.

ج-	احتمالات النجاح والفشل النسبية.

د-	الحد الذى تزيد فيه جهود الشخص من احتمال النجاح وتخفف من احتمال الإخفاق.

فعلى سبيل المثال، قد يتمتع شخص ما بوظيفة آمنة حيث يحظى براتب جيد، وبفرصة فى الترقى كل سنتين على الأرجح. فتتاح له فرصة شراركة مستقبلها ملئ بالشكوك، إلا أن عائدات مالكها تفوق بنسبة(50%) ما يكسبه حالياً كموظف، علماً أنه يمكن لهذه الشركة أن تستمر فى حصد نجاح كبير، كما يمكنها أن تفشل بعد سنة أو سنتين. وعلى ذلك الشخص الاختيار بين البقاء فى وظيفة آمنة مع مكافآت معتدلة ومتوقعة على المستويين المادى والمهنى، أو يمكنه خوض المخاطر، وتحقيق مكافآت عالية على هذين المستويين.

إن الكثير من الناس قد لا يفكرون فى خوض مثل هذه المخاطرة أياً كانت احتمالات النجاح، لأنهم يفضلون البقاء فى وظيفة آمنة. فى حين قد يتميز غيرهم بنفاذ صبرهم، وعدم رضاهم عن ظروفهم الحالى، بحيث يتوقون إلى الحصول على "قدر سحرى من الذهب" من شأنه أن يغنيهم. ويميل هؤلاء إلى التأثر بحجم المكافأة المحتملة المعروضة عليهم،فلا يأبهون كثيراً لاحتمالات النجاح، ولا يعيرون اهتماماً لمدى الجهود المطلوبة منهم. فتجذب هؤلاء الأشخاص مطامع كسب عائدات وفيرة مقابل بذل القليل من الجهود، متحولين بنك إلى مقامرين.

تقييم حالات المخاطرة

تقييم حالات المخاطرة

يختلف تقييم الريادى للحالة عن تقييم النوعين السابقين من الأشخاص، بالرغم من أن الريادى لديه قواسم مشتركة معهم. ويكمن وجه الاختلاف الأساسى فى أن الرياديين يجرون تقييماً نظامياً ودقيقاً لاحتمال نجاح الشركة، ولمدى تأثير جهودهم على هذا الاحتمال. فهم يدرسون حالة السوق، وينظرون إلى مدى ربحية الخطوط البديلة من مؤسسات الأعمال، والمنتجات والآلات والعمليات والموارد المالية، كما يجرون مقارنات قبل اتخاذ قرارهم الأخير. فهم يرغبون فى التأثير على النتيجة من خلال بذل جهودهم الخاصة، وفى اكتساب شعور تحقيق الذات بعد ذلك. ويمكن اعتبار التخطيط كمؤشر على خوض الرياديين لمخاطر مدروسة، علماً أنه يقيهم من صعوبات لاحقة يمكنهم استباقها. وإذا كان بإمكان الرياديين التأثير على نجاح أو فشل المؤسسة، فعلى الأرجح أنهم سيقدمون على شرائها كما هو مذكور فى المثل أعلاه.

إن الرياديين مستعدون لتحمل مسؤولية شخصية عن تبعات قراراتهم، بغض النظر عما إذا كانت تلك التبعات إيجابية أو سلبية. بينما قد يجد أشخاص آخرون صعوبة فى تقبل مسؤولية شخصية عن القرارات التى قد تؤدى إلى الفشل. فغالباً ما ينسبون الأحداث التى تطرأ على حياتهم إلى الحظ أو قوى خارجة عن سيطرتهم مثل، التنافس مع مشاريع الأعمال، أو التدخل الحكومى. ويرفض هؤلاء الأشخاص الحالات التى تتضمن مخاطرة، لأنهم يعتقدون أنهم عاجزون عن التأثير على النتيجة.

إن غالبية الميزات الريادية متصل بعضها ببعض. ويرتبط سلوك خوض المخاطر بما يأتى:

- الإبداع والابتكار، ويشكلان جزءاً أساسياً من ترجمة الأفكار إلى واقع.

- الثقة بالنفس، فكلما ازدادت ثقتك بقدرتك الشخصية كلما تمكنت من التأثير على حصيلة القرارات، وكلما ازداد استعدادك لخوض المخاطر.

كما تتمثل إحدى العوامل الأخرى بالإثارة التى يشعر بها الرياديون فى مواجهة الشكوك، فضلاً عن الاندفاع والحماسة للتأكد من تحقيق تبعات ناجحة.

أنواع الأشخاص المخاطرين

أنواع الأشخاص المخاطرين

يعتمد أى نوع من المخاطرين أنت إلى حد ما، على مدى تأثيرك بالآخرين، وعلى تجاربك الماضية، وظرفك الراهن وتوقعاتك المستقبلية. كما تبرز الحاجة داخل مؤسستك إلى تواجد عدة أنواع من المخاطرين.

فعلى مستوى العمال مثلاً، يكون الريادى بحاجة إلى مخاطرين بدرجة متدنية لينجزوا الأعمال الروتينية، ويساهموا فى الاستقرار المؤسساتى.

أما على مستوى الإدارة الوسطى، فتبرز إمكانية أكبر لخوض المخاطر. إذ ينبغى أن يتمتع المدير فى المستوى الوسطى، ببعض الحرية لكى يكون مبتكراً، وليتدخل تعديلات بسيطة على الإجراءات والوظائف. يمكن اعتبار هؤلاء الأشخاص مخاطرين، إلا أن تأثيرهم على المؤسسة بكاملها ينبغى أن يظل محدوداً. ويتمتع الرياديون المتواجدون فى قمة الهياكل التنظيمية بالقدرة على بلورة أفكار مبدعة وتنفيذها. ولكى يحققوا النجاح فى مؤسساتهم، عليهم أن يخوضوا المخاطر، وأن يترجموا أفكارهم إلى واقع.

يتميز الرياديون بتوجههم نحو تحقيق الأهداف، وبتحليهم بالثقة الكافية لتقبل المخاطر بغية جعل أفكارهم تنجح. ولكنهم عمليون فى الوقت عينه، بحيث يعون حدودهم، ويحصرون نشاطتهم"فى ما هو ممكن".

يعد الرياديون، ذوو الدرجات العالية من الخلق والإبداع، مخاطرين إلى حد كبير نسبياً، فهم مستعدون لتقبل التغيير، كما أنهم يختبرون خيارات متعددة، ويطورون ابتكارات لسلع وخدمات فى مجالات أعمال جديدة. وعادة ما يكون الرياديون المبتكرون قياديين فى مؤسسات الأعمال، فهم يتمتعون بالأفكار، وقادرون على إيجاد التركيبات المناسبة من الأفراد والموارد الأخرى لتنفيذ الأفكار.

السلطة والمسؤولية

السلطة والمسؤولية

يعد الرياديون قياديين، بحيث يديرون نشاطات الآخرين لغرض تحقيق أهداف مؤسساتية، علماً أن مسؤوليتهم تقضى ببناء فرق العمل، وتحقيق الأهداف المؤسساتية. وبما أنهم قادة لمؤسسات تضم عدداً من الأشخاص، عليهم أن يكونوا مستعدين لتفويض السلطة والمسؤولية فى عدد من النشاطات إلى طاقم العمل لديهم.

ينطوى تفويض السلطة والمسؤولية إلى الآخرين على بعض المخاطر، وقد تكون نتائجها إما سلبية أو إيجابية، وعلى الرياديين التعايش مع هذه النتائج. ولتحقيق درجة قصوى من المنافع، ينبغى أن يتمتع الموظفون بدرجة معينة من السلطة والحرية لإنجاز وظائفهم، وتولى مسؤولياتهم. ويحتاج الرياديون إلى مساعدة الآخرين، إلا أنهم على الأرجح، لا يحظون بالوقت الكافى لمراقبة عملهم عن كثب.

يعد خوض المخاطر فى غاية الأهمية لدى تفويض السلطة والمسؤولية إلى طاقم العمل. بينما يشكل السماح للآخرين بمشاركة السلطة ميزة يتصف بها اللارياديون المتوجهون إلى النمو. فكلما ازدادت المسؤوليات التى يمكن تفويضها بشكل ناجح، ازداد الوقت الذى سيحظى به الرياديون للتعاطى مع النشاطات التى لديها التأثير الأكبر على نجاح المؤسسة فى المستقبل.

تطبيق التغيرات

تطبيق التغيرات

فى أى نشاط، يتعين على الرياديين أولا تحديد فيما إذا كان هذا النشاط يتضمن مخاطرة أم لا. ففى حال تواجدت المخاطرة، قد يواجه الريادى تحديداً فى نفوذه أو موقعة أو سلطته. وعندما لا تسير الأمور على ما يرام فى المؤسسة، يتعين على الريادى تقييم الحالة بشكل واقعى، ومحاولة معالجة المشكلة. كما عليهم أن يتمكنوا من اتخاذ التدابير التصحيحية اللازمة. وعندما تكون حالة المخاطرة جلية، يصبح القرار بشأن خوض المخاطرة أم الإحجام عنها فى غاية الأهمية. فإذا قرر الرياديون خوض المخاطرة، عليهم إتباع خطة محددة لإطلاق المبادرة، كما يمكنهم ابتكار خطط بديلة فى حال لم تنجح الخطة الأولى. وتفسح خيارات الحلول هذه المجال للمرونة فى حال تبدلت ظروف المخاطرة.

وما أن يتم إعداد خطة عمل حتى يتعين وضعها موضع التنفيذ. ولا يمكن للرياديين أن يدركوا المخاطر المقرونة بها إلا متى بدأت الخطة. ففى البدء، لن يتلقوا سوى معلومات مرتدة قليلة بشأن قرارهم، وقد يولد هذا النقص فى المعلومات شكوكاً لديهم. وعلى الرياديين أن يبدوا التزاماً تاماً بقرارهم فى المراحل الأولى من تنفيذه إلى أن تكون المشكلة قد حلت. فما أن يقتنعوا بأن مجرى محدداً من التدابير سيحل المشكلة، حتى تساعد هذه التدابير المحددة على تحديد النتيجة. إن ترويج القرار وكسب دعم الآخرين من شأنه أن يساعد على إنجاحه.

ملخص

ملخص

يتم تعزيز قدرة الرياديين على خوض المخاطر عن طريق:

- استعدادهم لاستخدام قدراتهم إلى أقصى حد لتحويل السلبيات لصالحهم.

- قدرتهم على تقييم حالة المخاطرة بواقعية وعلى تغيير السلبيات.

- النظر إلى المخاطرة من زاوية الأهداف الموضوعة.

- الخطط الشاملة والتطبيق المناسب.

يشكل خوض المخاطر جزءاً لا يتجزأ من عمل الريادى. ويضع الرياديون عادة أهدافاً عالية لأنفسهم، ومن ثم يستخدمون جميع قدراتهم ومواهبهم لبلوغها. وكلما كانت الأهداف عالية، ازدادت المخاطر المقرونة بها. ولابتكار فى مؤسسات الأعمال الذى يفضى إلى سلع وخدمات أفضل نوعية ينتج عادة عن تدابير يتخذها الرياديون المستعدون لتقبل التحديات وخوض مخاطر مدروسة.

الأسئلة التى ينبغى طرحها قبل المخاطرة

الأسئلة التى ينبغى طرحها قبل المخاطرة

- هل يستحق الهدف المخاطرة المقرونة به؟

- كيف يمكن التخفيف من حدة المخاطرة؟

- ما المعلومات التى تلزم قبل المخاطرة؟

- من الأشخاص، وما الموارد التى ستساعد فى التخفيف من المخاطر؟

- ما المخاوف التى تساورنى لدى خوض المخاطرة؟

- هل أنت مستعد لبذل قصارى جهدى لبلوغ الهدف؟

- ما الذى سيتم تحقيقه من خلال المخاطرة؟

- ما التحضيرات التى يتعين على القيام بها قبل المخاطرة؟

- كيف سأعرف(بعبارات كمية)متى أكون قد حققت هدفى؟

- ما العراقيل الأكبر التى تعترض بلوغى هدفى؟

إجراءات تحليل حالة المخاطرة

إجراءات تحليل حالة المخاطرة

مع أن خوض المخاطر هو أسلوب سلوكى، إلا أن خوض المخاطر المحسوبة مهارة من الممكن تحسينها.

تتدرج فى ما يلى إجراءات مقترحة لتحليل حالة المخاطرة:

1-	تحليل (تقييم) المخاطرة:

تقضى. الخطوة الأولى بتحديد إذا ما كانت المخاطرة موجودة أم لا. فهل ينطوى اختيار خيار 	حل معين على خسارة محتملة؟ وقد تبرز الحاجة مثلاً، إلى زيادة الإنتاج لتلبية الطلب 	المتزايد. وستكون خياراتك:

- الحفاظ على مستوى الطلبات الحالى.

- شراء المزيد من المعدات لتلبية الطلب.

- استئجار المزيد من المعدات لتلبيه الطلب.

- التعاقد من الباطن مع مصنعين أصغر حجماً لأغراض الإنتاج.

إذا كان لدى المؤسسة تدفق نقدى جيد أو احتياط نقدى قوى أو تسهيلات ائتمانية جيدة، وإذا كان من الأكيد أن الطلب سيزداد فى المستقبل القريب، فلن يترتب عن اختيار أى من خيارات الحلول سوى القليل من المخاطرة، بالرغم من أن خيار الحل الأول سيسبب فى تجاهل فرصة نمو الأرباح. إلا أنه من المضمون أن يبقى الطلب مستمراً، فعلى سبيل المثال، قد تصبح إحدى السلع أو الخدمات بائدة بفعل الابتكارات التنافسية، أو قد يدخل عدد اكبر من الشركات فى مجال العمل، أو قد تقترب السوق من بلوغ حالة التشبع.فضلاً عن ذلك، قد تكون المؤسسة غير قادرة على تحمل كلفه استثمار القيمة اللازمة دون نيل عائدات مضمونة فى المقابل. وفى هذه الحالة، ينطوى قرار توسيع الإنتاج على مخاطرة واضحة. ولكن، من الواضح أن خيارات الحلول المختلفة تنطوى على درجات مختلفة من المخاطر، ودرجات موازية من العائدات المحتملة(النجاح المحتمل). فكيف يمكنك تقييم الخيارات؟

2-	تحديد الغايات والأهداف:

تقضى الخطوة التالية بالنظر فى سياسات الشركة وأهدافها. فقد يقضى هدف الشركة 	بتحقيق نمو بطئ أو ثابت، أو بتحقيق نمو أو عدم تحقيقه فى مجالات إنتاج أخرى.

فهل تتناسب المخاطرة مع الأهداف؟ إذا كانت كذلك، فستستمر عملية صنع القرارات، 	وسيتم تقييم خيارات الحلول بشكل مفصل.

3-	توضيح خيارات الحلول:

بما أن درجة المخاطرة(أى فى قرار توسيع الإنتاج) تتوافق مع أهداف الشركة إلى حد ما، 	تقضى 	الخطوة التالية بدراسة خيارات الحلول المختلفة. وينبغى تفصيل خيارات الحلول هذه 	بشكل كاف، بحيث يمكن تقييم التكاليف المترتبة عنها بصورة موضوعية. وستكون 	معظم التكاليف مالية، إنما يتعين إدراج التكاليف الشخصية والاجتماعية والمادية كذلك 	عندما يكون ذلك مناسباً. فهل يتطلب خيار حل ما مثلاً جهداً ذاتياً مفرطاً؟ وهل سيؤدى 	الفشل إلى خسارة المقام الاجتماعى؟ يجب تحديد التكاليف المالية لكل من خيارات 	الحلول القابلة للتطبيق.

4-	جمع المعلومات ووزن خيارات الحلول:

تقضى الخطوة التالية بجمع المعلومات بشكل مكثف بحيث يمكن إجراء تقييم واقعى 	لاحتمالات كل من خيارات الحلول. ويشمل ذلك إجراء تقدير للطلب فى السوق فى ظروف 	عديدة متوقعة. كما يجب تقييم الردود التنافسية المحتملة وحساب مفعول هذه الردود. 	ويجدر متابعة التبعات المختلفة وصولاً إلى استنتاجات منطقية بشأنها:

- إذا قارب الطلب حد التشبع، هل يمكن أن يحفز تعديل المنتج زيادة الطلب فى أسواق 	جديدة؟.

- هل تتوفر أسواق جديدة إذا أدت المنافسة إلى انخفاض حصة السوق الحالية؟.

- هل يمكن تعديل الآلات بسهولة لانتاج منتجات أخرى؟.

- هل يمكن أن يزيد الموردون والمتعاقدون الفرعيون رسومهم إذا ازداد الطلب؟.

- يجب تقييم عائدات كل من خيارات الحلول للشركة انطلاقاً من معلومات السوق، وتوقعات الطلب فى المستقبل، وتقييم التفاعلات التنافسية وغيرها من التوقعات التى تشمل سلوك المعنيين بتلك الحالة مثل الشركات المالية أو مصنعى المعدات.

5-	التخفيف من المخاطر:

تشمل هذه الخطوة تقييماً واقعياً لمدى قدرة الريادى على التأثير فى الاحتمالات. وتشمل:

- وعياً واضحاً لقدرات الريادى وإمكانات الشركة.

- نوعاً من الإبداع فى تحديد كيف يمكن تغيير الاحتمالات(المتزايدة لصالح الريادى).

- القدرة على وضع إستراتيجية وتكتيكات تؤثر فى التغيير.

- الاندفاع والطاقة والحماس لتنفيذ الإستراتيجية.

6-	التخطيط لأفضل خيار حل وتنفيذه:

ما أن يقع الاختيار على حل حتى يتم إعداد خطة لتنفيذه. ويشمل ذلك جدولاً زمنياً، وتحديداً 	واضحاً للهدف، ومجموعة خطط طوارئ حول النتائج المحتملة، وعملية استدراج للمعلومات 	المرتدة بحيث يمكن إجراء التغييرات اللازمة بسرعة.

نشاط

نشاط

- عزيزى المتدرب : من خلال دراستك إدارة المشاريع الصغيرة والمتوسطة أذكر بعض من مميزات القائد 			الهام؟

عوامل النجاح الأساسية فى إنشاء مؤسسة صغيرة

عوامل النجاح الأساسية فى إنشاء مؤسسة صغيرة

كيف أصبح ريادياً؟ كيف يمكننى إنشاء مؤسسة ناجحة؟ غالباً يطرح الناس هذه الأسئلة.

إنما لسوء الحظ، لم يتم حتى الآن التوصل إلى تحديد إجابة أو صيغة مضمونة. بالرغم من ذلك، واستناداً إلى الكتابات والملاحظات والخبرة، فإن النجاح يعتمد على القدرة المميزة على تحديد الفرص المتاحة فى السوق وانتهازها، عن طريق تنظيم الموارد اللازمة لتوفير عروض جذابة للزبائن، واتخاذ التدابير اللازمة لذلك. فإن هذا هو جوهر الريادة فى نطاق الأعمال.

الحوافز والتصميم

الحوافز والتصميم

والريادى هو العنصر الأساسى فى هذه العملية كلها. فهو من يتخذ المبادرات، ويتحمل المخاطر فى صنع و/أو تنظيم عروض مغرية تكون ذات قيمة للزبائن المحتملين. وتعتمد قدرة الريادى على تحقيق ذلك بنجاح على أربعة عوامل هى: الحوافز، والقدرة، والفكرة، والموارد. وقد يساعد المصطلح المختصر MAIR على تذكر هذة العوامل بسهولة أكبر، ويتم شرحها تباعاً فى ما يأتى:

من المتعارف عليه أنه يتعين على الفرد أو الفريق الذى يسعى للنجاح، أن يتميز بدوافع قوية وتصميم كبير لإنشاء المشروع وإنجاحه. وسينعكس ذلك مثلاً، على مدى مثابرته على تخطى العوائق التى قد تعترضه، ومدى سعيه للحصول على المعلومات، وانتهاز الفرص المتاحة. وقد تكون المؤشرات الإضافية التزامه بالعمل، وموقفه حياله(النوعية، الفعالية، الساعات الطويلة) ومحاولاته السابقة لإنشاء مؤسسات، ومساندة أهله وشركائه له.

القدرة

القدرة

السؤال المهم الآخر هو إذا كان الفرد أو الأشخاص الآخرون المشتركون فى المؤسسة يتمتعون بمهارات خاصة- قد تتمثل بالمعرفة والمهارات الإدارية، أو التقنية ذات الصلة بالأعمال، أو بالمؤسسة. فقد تقضى إحدى طرق التعويض عن أى نقص فى هذا المجال، بالتعاون مع أشخاص يتمتعون بالخبرة اللازمة أو بشراء هذه الخبرة.

الفكرة والسوق

الفكرة والسوق

ما ينبغى تحديده فى هذا السياق هو الجدوى الاقتصادية للفكرة أو المشروع أو السلعة أو الخدمة التى سيتم عرضها. وبعبارات أخرى، هل تلبى الفكرة أو السلعة أو الخدمة حاجة أو رغبة لدى زبائن قادرين على تحمل تكاليفها، ومستعدين فعلاً لاستعمالها/شرائها بكميات كافية كى يعود مجمل العمل بالفائدة(أى كى يدر ربحاً فى سياق الأعمال)؟ كيف يمكن عرض الاقتراح بشكل أكثر جاذبية، أو أفضل مما هو عليه فى الوقت الحاضر؟ وماذا ستكون ردة فعل المنافسين.

الموارد

الموارد

وأخيراً إن مدى قدرة الشخص أو الأشخاص المشتركين فى المؤسسة على نيل الموارد بنسب كافية أو تنظيمها لن يؤثر على الأداء فحسب، بل كذلك فى بعض الحالات، على بدئهم بالمؤسسة بالمطلق. وتتضمن الأمثلة فى هذا الصدد رأس المال والنقد، وموقع المشروع، والتجهيزات والعمال. كما قد يكون لتوفر البنىية التحتية(أى المنشآت كالكهرباء والهاتف والطرقات) والخدمات الداعمة أهميتها.

خطة العمل

خطة العمل

بغية تحويل المكونات الأربعة المذكورة أعلاه إلى واقع، من الضرورى وضع خطة، عادة ما يشار إليها فى مجال الأعمال ب"خطة العمل". وبشكل عام، ينبغى أن تظهر خطة العمل أربع نقاط أساسية:

أين أنت الآن فى فكرتك أو مؤسستك أو عملك.

ما العمل الذى ترغب فى القيام به.

كيف تقترح المضى فى العمل.

أن المؤسسة يستحق العناء.

وتتوفر معلومات إضافية عن كيفية وضع خطة العمل فى الوحدة الثامنة من برنامج كاب: تعرف إلى عالم الأعمال.

التنظيم والإدارة

التنظيم والإدارة

بعد ذلك، ينبغى أن تبدأ المؤسسة بالعمل الفعلى. وعند تحقيق ذلك، ستبرز الحاجة إلى إدارتها. كما ستترتب مستلزمات قانونية أو نظامية أخرى ينبغى التقيد بها لدى إنشاء المؤسسة، أو قبل البدء بتشغيلها. فقد تبرز الحاجة إلى استشارة أشخاص محترفين من محامين ومحاسبين و/أو موظفين فى وكالات داعمة للمؤسسات الصغيرة. وسيؤثر مدى حسن تنفيد كل ذلك على أداء العمل- خاصة فى ما يتعلق بإيجاد الزبائن والتعاطى معهم، وإدارة الشؤون المالية، والتسويق، والتعامل مع الموظفين والموردين، وأنظمة الرقابة. وتتوفر فى الوحدتين(7) و (8) معلومات إضافية حول كيفية تنظيم المؤسسة وإدارتها.

الجلسة التدريبية الخامسة

الجلسة التدريبية الخامسة

| اسم البرنامج التدريبى | إدارة المشاريع الصغيرة والمتوسطة |
| --- | --- |
| عنوان الجلسة | الابداع وفرص الاعمال |
| موضوعات الجلسة | - كيف تصبح ريادي ؟ - تمرين عن الامكانيات الابداعية. - لماذا يجدر بك توليد أفكار للمؤسسة ؟. - عصف الأفكار. |
| الأهداف التفصيلية | - أن يتعرف المتدرب على عصف الأفكار. - أن يعرف المتدرب كيف يصبح ريادى؟ |
| زمن الجلسة | 150 دقيقة |

كيف تصبح ريادى

كيف تصبح ريادى

- فكر بطريقة غير تقليدية وغير مقيدة .

- فكر بالبدء بمشروع حجمه صغير .

- فكر بالموارد المالية بطريقة واقعية .

- فكر بالمؤسسات المجدية اقتصاديا .

- فكر بما قد يرغب الأشخاص بشرائه .

- فكر بإنجاز الأعمال بنفسك .

- فكر بالتكاليف والمنافع من الانخراط فى الأعمال .

- فكر فى إنجاز الأعمال بطريقه مختلفة .

- فكر بأفراد العائلة والاشخاص الذين يمكنهم أن يدعموك ويساعدوك .

- فكر كشخص يحقق الانجازات .

- فكر مليا بالمشاكل المعقدة التى قد تواجهك .

فكر كريادى

- فكر بطريقة غير تقليدية وغير مقيدة .

- فكر بالبدء بمشروع حجمه صغير .

- فكر بالموارد المالية بطريقة واقعية .

- فكر بالمؤسسات المجدية اقتصاديا .

- فكر بما قد يرغب الأشخاص بشرائه .

- فكر بإنجاز الأعمال بنفسك .

- فكر بالتكاليف والمنافع من الانخراط فى الأعمال .

- فكر فى إنجاز الأعمال بطريقه مختلفة .

- فكر بأفراد العائلة والاشخاص الذين يمكنهم أن يدعموك ويساعدوك .

- فكر كشخص يحقق الانجازات .

- فكر مليا بالمشاكل المعقدة التى قد تواجهك .

فكر كريادى

- اعمل على أن يكون لديك منتج أو خدمة ذات قيمة للأشخاص الأخرين .

- استثمر المهارات والخبرات والقدرات التى تتميز بها .

- اسع إلى تحقيق الإنجازات .

- اعمل وفق نمطك الخاص .

- كن إيجابيا وتحدى نفسك .

- كن مصمما ومندفعا فى أى عمل تقوم به .

- وجه الأشخاص الأخرين وارشدهم .

- طور الخطط بشأن ما تود القيام به .

- بادر بالنشاطات مهما كانت الظروف .

- كن متفائلا ولا تستسلم بسهولة .

- كن أنيقا لجذب الانتباه وكسب الاحترام .

- كن نشيطا ومتحمسا .

- التزم بتعهداتك بشكل كامل .

تصرف كريادى

- اعمل على أن يكون لديك منتج أو خدمة ذات قيمة للأشخاص الأخرين .

- استثمر المهارات والخبرات والقدرات التى تتميز بها .

- اسع إلى تحقيق الإنجازات .

- اعمل وفق نمطك الخاص .

- كن إيجابيا وتحدى نفسك .

- كن مصمما ومندفعا فى أى عمل تقوم به .

- وجه الأشخاص الأخرين وارشدهم .

- طور الخطط بشأن ما تود القيام به .

- بادر بالنشاطات مهما كانت الظروف .

- كن متفائلا ولا تستسلم بسهولة .

- كن أنيقا لجذب الانتباه وكسب الاحترام .

- كن نشيطا ومتحمسا .

- التزم بتعهداتك بشكل كامل .

تصرف كريادى

ولكي يكون لك هدف عليك

ولكي يكون لك هدف عليك

يعيد بناء القرميد الجيد النظر إلى حجارة القرميد التى قام بصفها . فإذا لم يعرف المرء كيف تم صف حجارة القرميد الأولى، لن يعرف كيف يصف الحجارة الجديدة فوقها .

ليكن لك هدف

يعيد بناء القرميد الجيد النظر إلى حجارة القرميد التى قام بصفها . فإذا لم يعرف المرء كيف تم صف حجارة القرميد الأولى، لن يعرف كيف يصف الحجارة الجديدة فوقها .

ليكن لك هدف

- ضع أهدافا صغيرة لنفسك ومتى حققت هذه الأهداف الصغيرة ، انتقال إلى أخرى أكبر منها

- اعمل على تحقيق كل هدف على حدة . فإذا كثرت أهدافك ، لن تحقق سوى القليل منها .

- إذا كان هدفك كبيرا بحد ذاته ، قسمه إلى أهداف أصغر ، واعمل على تحقيق كل منها على حدة .

- اختر أهدافا واقعية ، ولا تتطلع إلى أهداف لن تتمكن من تحقيقها أبدا .

- كافئ نفسك بين الحين والاخر . ففى غياب النشجيع الذى يكون بمثابة الاسمنت الأصق بين حجارة القرميد ، سينهار الحائط .

- تذكر الأهداف التى قد بلغتها ، وتلك التى عليك تحقيقها .

- حدد أهداف بشكل دقيق ومقتضب .

- عبر عن أهدافك بعبارات نوعية تبين إذا تم بلوغ الهدف أم لا .

- حدد أسباب عدم تحقيق الأهداف ، فقد تتضمن الأمثلة ، فى المؤسسات الصغيرة ، هدر المواد والنقض فى الأموال ومشاكل الإنتاج ومشاكل التسويق والمنافسة والتضخم والأنظمة الحكومية وغيرها .

- عندما تحيد عن تحقيق هدفك ، يتعين عليك أن تعيد تحديد أهدافك لكى تتوافق مع الواقع الجديد وبشكل هذا التكيف عملية مستمرة فى المؤسسات .

- عندما تحدد أهدافك ، ينعين عليك أن تدرك طبيعتها مثل الأهداف المنتظمة اوالروتينية ، وأهداف حل المشاكل والأهداف المبتكرة ، والأهداف الإنمائية .

نشاط

نشاط

هل تتحلى بالثقة

هل تتحلى بالثقة

قد تكون قائمة هذه مهمة بالنسبة إليك ، إذا ينبغى أن تجعلك تدرك مدى ثقتك بنفسك . وقد لا تكون واثقا من الإجابة على بعض هذه الأسئلة ، لكن ابذل قصارى جهدك لتختار الإجابة التى تنطق عليك أكثر بشكل عام . وإذا لم تتعرض لإحدى الحالات الواردة أدناه قرر كيف كنت ستتصرف لو فعلت .

قد تكون قائمة هذه مهمة بالنسبة إليك ، إذا ينبغى أن تجعلك تدرك مدى ثقتك بنفسك . وقد لا تكون واثقا من الإجابة على بعض هذه الأسئلة ، لكن ابذل قصارى جهدك لتختار الإجابة التى تنطق عليك أكثر بشكل عام . وإذا لم تتعرض لإحدى الحالات الواردة أدناه قرر كيف كنت ستتصرف لو فعلت .

| م | الأسئلة | نعم | لا |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | هل تنسى باستمرار ؟ |  |  |
| 2 | هل يتغير مزاجك إلى حد ما دون أن تدرك السبب ؟ |  |  |
| 3 | هل تجد عددا كبيرا من الأشخاص مملين ؟ |  |  |
| 4 | هل تعاكسك الظروف غالبا دون أن تكون أنت السبب فى ذلك ؟ |  |  |
| 5 | هل تعتبر أنك تواجه الكثير من الفشل ؟ |  |  |
| 6 | هل يصيبك الأحباط إلى حد يحول دون أدائك لوظيفتك بالشكل الصحيح ؟ |  |  |
| 7 | هل يصعب عليك التكلم أمام جمهور من الناس ؟ |  |  |
| 8 | هل تضبط أعصابك عادة ؟ |  |  |
| 9 | هل تشعر غالبا بالحزن العميق أو الأحباط ؟ |  |  |
| 10 | هل تجرح مشاعرك بسهولة ؟ |  |  |
| 11 | هل يمكنك القول أنك شخص خجول ؟ |  |  |
| 12 | هل ستكون مستعدا للأنضمام إلى فريق من الغرباء ؟ |  |  |
| 13 | هل تفتقر إلى الثقة بالنفس ؟ |  |  |
| 14 | هل تشعر غالبا بأنك سريع الانفعال ؟ |  |  |
| 15 | هل تتعب سريعا من العمل ؟ |  |  |
| 16 | ها تعتقد أن الناس يجدون فيك أخطاء أكثر مما تستحقة ؟ |  |  |
| 17 | هل يصعب عليك اتخاذ قرار بشأن ما عليك القيام به لاحقا ؟ |  |  |
| 18 | هل يساورك الخوف من الأخطاء الممكنة ؟ |  |  |
| 19 | هل تضع خططا معينة دون أن تبادر إلى تنفيذها ؟ |  |  |
| 20 | هل تعتقد أنك أقل جاذبية من الأخرين ؟ |  |  |
| 21 | هل " أنت حساس للغاية " بشأن أمور كثيرة ؟ |  |  |
| 22 | هل تبكى بسهولة ؟ |  |  |
| 23 | هل تعتبر نفسك شخصا عصيبا ؟ |  |  |
| 24 | هل يصعب عليك تكوين الصداقات ؟ |  |  |
| 25 | هل تنهار عزيمتك بسهولة ؟ |  |  |
| 26 | هل أنت متكئب فى أغلب الأحيان ؟ |  |  |
| 27 | هل يبدو لك مستقبل مشرقا بشكل عام ؟ |  |  |

شعورك بقدرتك على تحقيق أى هدف تريده ، يساعدك فى تحقيق هذا الهدف

كن واثقا من نفسك

شعورك بقدرتك على تحقيق أى هدف تريده ، يساعدك فى تحقيق هذا الهدف

كن واثقا من نفسك

- إن التفكير فى مؤسسة الأعمال ليس سوى الخطوة الأولى ، إذا ينبغى على الريادى اتباع خطوات كثيرة قبل أن يعتبر ناجحا بالفعل .

- كما أن التعلم ليس عملية ساكنة نظرا للطبيعة المتغيرة لعالمنا ، والعالم الذى نعيش فية ونعمل ضمنه .

التفكير فى مؤسسة الأعمال ليس سوى الخطوة الأولى

- إن التفكير فى مؤسسة الأعمال ليس سوى الخطوة الأولى ، إذا ينبغى على الريادى اتباع خطوات كثيرة قبل أن يعتبر ناجحا بالفعل .

- كما أن التعلم ليس عملية ساكنة نظرا للطبيعة المتغيرة لعالمنا ، والعالم الذى نعيش فية ونعمل ضمنه .

التفكير فى مؤسسة الأعمال ليس سوى الخطوة الأولى

أن يبدأ بتنمية إيمانه بنفسة ، وبقدرتة على حسن القيام ببعض الأمور . وعلية أن ينجز أعماله متسلحا بإيمانه فى قدرته على تحقيق النجاح . وإذا فشل أو أصيب بالإحباط ، يجدر به ألا يستسلم ، بل علية أن يحاول إتمام كل من مهامه بشكل ناجح مهما كانت صغيرة أو بسيطة ومن شأن تحقيقة للنجاح فى الأمور الصغيرة أن يزوده بالشجاعة لكى يحاول العمل على امور أكثر صعوبة .

يتعين على من يفتقر إلى الثقة بنفسه

أن يبدأ بتنمية إيمانه بنفسة ، وبقدرتة على حسن القيام ببعض الأمور . وعلية أن ينجز أعماله متسلحا بإيمانه فى قدرته على تحقيق النجاح . وإذا فشل أو أصيب بالإحباط ، يجدر به ألا يستسلم ، بل علية أن يحاول إتمام كل من مهامه بشكل ناجح مهما كانت صغيرة أو بسيطة ومن شأن تحقيقة للنجاح فى الأمور الصغيرة أن يزوده بالشجاعة لكى يحاول العمل على امور أكثر صعوبة .

يتعين على من يفتقر إلى الثقة بنفسه

أشخاص يبدو عليهم الخوف من محاولة إنجاز عمل صعب ، أو يتفادون أو يتقاعسون عن إتمامه إذا أمكن . فهم يختلقون شتى أنواع الأعذار لأصدقائهم ولأنفسهم ، وغالبا يؤجلون من عليهم إنجازه . يتسم بعض الأشخاص بالحياء والخجل أحيانا ، لأنهم أقنعوا أنفسهم بأن الاخرين يملكون قدرات تفوق قدراتهم، فيشعرون بأنهم ليسوا بارعين كسواهم .

من منا لا يعرف أشخاصا يفتقرون إلى الثقة بأنفسهم؟

أشخاص يبدو عليهم الخوف من محاولة إنجاز عمل صعب ، أو يتفادون أو يتقاعسون عن إتمامه إذا أمكن . فهم يختلقون شتى أنواع الأعذار لأصدقائهم ولأنفسهم ، وغالبا يؤجلون من عليهم إنجازه . يتسم بعض الأشخاص بالحياء والخجل أحيانا ، لأنهم أقنعوا أنفسهم بأن الاخرين يملكون قدرات تفوق قدراتهم، فيشعرون بأنهم ليسوا بارعين كسواهم .

من منا لا يعرف أشخاصا يفتقرون إلى الثقة بأنفسهم؟

- هو تطوير فلسفة ريادية واضحة للغاية ، من شأنها أن تعطيك اندفاعا وتبقيك على المسار الصحيح .

- إذ يعتمد نجاحك أو فشلك فى أن تصبح رياديا عليك وحدك ، وليس باستطاعة الآخرين سوى دعم قرارك ، لأن أعمالك هى الأهم وليس أعمال الآخرين .

إن أهم ما عليك القيام به

- هو تطوير فلسفة ريادية واضحة للغاية ، من شأنها أن تعطيك اندفاعا وتبقيك على المسار الصحيح .

- إذ يعتمد نجاحك أو فشلك فى أن تصبح رياديا عليك وحدك ، وليس باستطاعة الآخرين سوى دعم قرارك ، لأن أعمالك هى الأهم وليس أعمال الآخرين .

إن أهم ما عليك القيام به

- أن تضع أهدافا وتوقعات محددة تدفعك إلى مواصلة سعيك إلى العمل لحسابك الخاص

- كما يجدر بك تقبل أو إدراك احتمالية الفشل ، وإمكانية استخلاص دروس مفيدة من كل فشل . وبفضل جهودك الحثيثة ، يمكنك أن تحقق ما تهدف إلية

ومن الضرورى أيضا

- أن تضع أهدافا وتوقعات محددة تدفعك إلى مواصلة سعيك إلى العمل لحسابك الخاص

- كما يجدر بك تقبل أو إدراك احتمالية الفشل ، وإمكانية استخلاص دروس مفيدة من كل فشل . وبفضل جهودك الحثيثة ، يمكنك أن تحقق ما تهدف إلية

ومن الضرورى أيضا

- الحياة على ألا تفقد الأمل أو التركيز ، لأن النواحى السلبية التى قد تعترضك تنطوى فى غالبية الأحيان ، على نواح إيجابية . الإشارة إلى أن الكمال مثالى ، وليس عليك أن تلبغه .

- اعمل على تحقيق نتائج تقبل بها أنت ويقبل بها الأخرون ، وستتمكن عندئذ من تفادى الشعور بالإحباط إلى حد كبير .

سيساعدك التحلى بالايجابية إلى

- الحياة على ألا تفقد الأمل أو التركيز ، لأن النواحى السلبية التى قد تعترضك تنطوى فى غالبية الأحيان ، على نواح إيجابية . الإشارة إلى أن الكمال مثالى ، وليس عليك أن تلبغه .

- اعمل على تحقيق نتائج تقبل بها أنت ويقبل بها الأخرون ، وستتمكن عندئذ من تفادى الشعور بالإحباط إلى حد كبير .

سيساعدك التحلى بالايجابية إلى

نشاط

نشاط

تمرين على الامكانيات الابداعية

تمرين على الامكانيات الابداعية

إمكاناتك الإبداعية:

أجب على كل من الجمل التالية من خلال وضع إشارة فى إحدى الخانات الواردة على يسار الجملة وفكر بتمعن فى كل من الجمل قبل الإجابة .

أجب على كل من الجمل التالية من خلال وضع إشارة فى إحدى الخانات الواردة على يسار الجملة وفكر بتمعن فى كل من الجمل قبل الإجابة .

| م | صح | خطأ | متأكد |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | لا يسهل على دائما شرح أفكارى للأخرين . |
| أ |  |  |  | أفضل أن اعمل على أكتشاف وقائع جديدة على تعليم الأخرين . |
| ب |  |  |  | لا أحب أن أضيع وقتى وطاقتى فى أفكار قد لاتنجح . |
| ج |  |  |  | أعتقد أن التعبير عن الأفكار أسهل من التفكير بأفكار جديدة . |
| د |  |  |  | أفضل الحلول السريعة للمشاكل بدلا من التعامل من نتائج غير أكيدة . |
| و |  |  |  | غالبا ما تعتبر طريقة تفكيرى مختلفة أو غير اعتيادية . |
| ز |  |  |  | يسهل على مقاطعة العمل الذى أقوم به عندما يتصل بى الأصدقاء أو يزوروننى . |
| ح |  |  |  | أشعر بالراحة فى التعامل مع الوقائع أكثر من النظريات . |
| ط |  |  |  | أفضل أن ـكون بارعا فى أختلاف القصص بدلا من تلاوتها . |
| ى |  |  |  | يصعب على التخلى عن أفكارى فقط لإرضاء الاخرين . |
| ك |  |  |  | أفضل أن أصمم الازياء أكثر من أن أعرضها . |
| ل |  |  |  | أفضل العمل على أفكارى بمفردى على العمل مع الاخرين . |
| م |  |  |  | تحدث لى أمور غريبة أكثر من الأمور الطبيعية . |
| ن |  |  |  | عندما تبادر فكرة ما إلى ذهنى أعمل عليها حتى ولو اعتقد الاخرون أنها " غريبة " وغير علمية . |
| ش |  |  |  | ألاحق أفكارى حتى ولو كان ذلك يعنى الإنفراد بنفسى كثيرا . |

لماذا يجدر بك توليد أفكار للمؤسسة؟

لماذا يجدر بك توليد أفكار للمؤسسة؟

تتعدد الأسباب التى تدعو الرياديين الحاليين والمستقبليين إلى توليد أفكار للمؤسسات ، وفيما يأتى بعضها :

- لأنك تحتاج إلى فكرة : ومن الأفضل أن تكون فكرة جيدة – للمؤسسة . فكما سبق وذكرنا من خلال عرض أسباب هذا الموضوع ، تعد الفكرة الجيدة للمؤسسة أساسا لانطلاقة ناجحة المؤسسة ، وللحفاظ على تنافسيتها فى مرحلة لاحقة .

- لتلبية حاجات السوق : تتألف الأسواق أساسا من زبائن لديهم حاجات ورغبات تجدر تلبيتها . فينال الأشخاص أو الشركات التى تنجح فى الاستجابة لهذه المتطلبات مكافأة .

- لمواكبة تغير الأنماط السائدة والمتطلبات : يمنح الرياديون فرصة لتليبة الطلب بأفكار ومنتجات وخدمات جديدة .

- للبقاء فى الطليعة بما يتعلق بالمنافسة : تذكر أنه فى حال عدم استحداثك لأفكار ومنتجات وخدمات جديدة ، سيعمد منافس أخر إلى ذلك . ويمكن التحدى فى أن تكون مختلفا عن الاخرين ، أو أفضل منهم .

- لاستغلال التكنولوجيا للقيام بأعمال أفضل : باتت التكنولوجيا أداة تنافسية أساسية لإى أسواق اليوم فى وجه نسبة تغيير تجبر الكثير من الشركات على التجديد . ويكثر فى العالم تواجد الشركات التى تعمل فى صناعات الأجهزة المنزلية والإلكترونية التى تستحدث عشرات المنتجات الجديدة شهريا . لذلك فإن توليد أفكار المؤسسات جوهرى بالنسبة لهذه الشركات ، وللكثير من غيرها فى الأسواق الشاملة اليوم .

- بسبب دورة حياة المنتج المحدودة : إن حياة كافة المنتجات محدودة . وكما يظهر فى الرسم البيانى لدورة حياة المنتج، فإن المنتجات الجديدة تصبح بائدة فى نهاية المطاف ، أو من طراز قديم . وبالتالى ، تبرز الحاجة للتخطيط لمنتجات جديدة ولنموها . ويعتقد ازدهار الشركة ونموها ، على مقدرتها على إدخال منتجات جديدة وإدارة نموها .

- لتوزيع المخاطر وإتاحة إمكانية الفشل:  يقترن مفهوم دورة حياة المنتج بحقيقة أن (80%) من المنتجات الجديدة تفشل. لذلك يترتب على شركات أن تحاول توزيع المخاطر ، وأن تتيح إمكانية الفشل الذى قد يحدث من وقت لآخر، عن طريق توليد أفكار جديدة بشكل مستمر .

- تعد الفكرة الجيدة للمؤسسة أساسية ، بل شرطا لنجاحها. بيد أن الأفكار الجيدة لا تطرأ بكل بساطة فى بال الريادى.

- بل تكون حصلية عمله الشاق وجهوده، من حيث توليد وتحديد وتقييم الافكار التى يمكن تطويرها لتصبح فرصة مؤسسة أعمال الابداع .

توليد فكرة المؤسسة

- تعد الفكرة الجيدة للمؤسسة أساسية ، بل شرطا لنجاحها. بيد أن الأفكار الجيدة لا تطرأ بكل بساطة فى بال الريادى.

- بل تكون حصلية عمله الشاق وجهوده، من حيث توليد وتحديد وتقييم الافكار التى يمكن تطويرها لتصبح فرصة مؤسسة أعمال الابداع .

توليد فكرة المؤسسة

- تتمثل فكرة المؤسسة بتجاوب شخص أو أشخاص أو منظمة ما لحل مشكلة تم تحديدها ، أو تلبية حاجات تم إداكها فى البيئة ( الأسواق ، والمجتمع المحلى ، وغير ذلك ) .

- وتشكل الفكرة الجيدة الخطوة الأولى فى تحويل رغبة الريادى وإبداعة إلى فرص العمل .

ماهى فكرة المؤسسة

- تتمثل فكرة المؤسسة بتجاوب شخص أو أشخاص أو منظمة ما لحل مشكلة تم تحديدها ، أو تلبية حاجات تم إداكها فى البيئة ( الأسواق ، والمجتمع المحلى ، وغير ذلك ) .

- وتشكل الفكرة الجيدة الخطوة الأولى فى تحويل رغبة الريادى وإبداعة إلى فرص العمل .

ماهى فكرة المؤسسة

لكن تجدر الإشارة إلى الأمرين الاتنين :

أ-	مع أن فكرة المؤسسة شرط أساسى ، إلا أنها ليست سوى أداة .

ب-	الفكرة بحد ذاتها ، ومهما كانت جيدة ، ليست كافية لتحقيق النجاح .

إن الفكرة

ومهما كانت مهمة ، ليست سوى أداة ينبغى تطويرها وتحويلها إلى فرصة مؤسسة قابلة للتنفيذ . فمن بين كل (30) فكرة مؤسسة ، قد لا تشكل سوى واحدة منها فرصة لمؤسسة ناجحة .

وبتعبير أخر

إن الفكرة

ومهما كانت مهمة ، ليست سوى أداة ينبغى تطويرها وتحويلها إلى فرصة مؤسسة قابلة للتنفيذ . فمن بين كل (30) فكرة مؤسسة ، قد لا تشكل سوى واحدة منها فرصة لمؤسسة ناجحة .

وبتعبير أخر

- الابداع هو القدرة على تصميم أمر ما ، أو إعطائه شكلا ، أو إنجازه بطريقة جديدة أو مختلفة .

- وغالبا ما يمكن وجه الاختلاف بين نجاح المؤسسات وفشلها فى القدرة على توليد حلول مبدعة للحاجات أو المشاكل وتسويقها .

- كما تميز هذه القدرة المؤسسات ذات النمو الكبير أو الديناميكية ، عن المؤسسات العادية ذات الأداء المعتدل . فأصحاب المشاريع الفعليين والناجحين هم المبدعون فى تحديد منتج أو خدمة أو فرصة عمل جديدة .

- ولكى يكون الشخص مبدعا ، علية أن يبقى ذهنة وعينية مفتوحين على مصادر أفكار المؤسسات

ماهو الأبداع؟

- الابداع هو القدرة على تصميم أمر ما ، أو إعطائه شكلا ، أو إنجازه بطريقة جديدة أو مختلفة .

- وغالبا ما يمكن وجه الاختلاف بين نجاح المؤسسات وفشلها فى القدرة على توليد حلول مبدعة للحاجات أو المشاكل وتسويقها .

- كما تميز هذه القدرة المؤسسات ذات النمو الكبير أو الديناميكية ، عن المؤسسات العادية ذات الأداء المعتدل . فأصحاب المشاريع الفعليين والناجحين هم المبدعون فى تحديد منتج أو خدمة أو فرصة عمل جديدة .

- ولكى يكون الشخص مبدعا ، علية أن يبقى ذهنة وعينية مفتوحين على مصادر أفكار المؤسسات

ماهو الأبداع؟

مصادر افكار المؤسسة

مصادر افكار المؤسسة

ينتشر الملايين من الرياديين فى العالم ، وتفيد شهاداتهم بأن لديهم مصادر متعددة لأفكار المؤسسات . وفيما يأتى أكثر هذه المصادر إفادة :

الهوايات والاهتمامات

الهوايات والاهتمامات

الهواية

نشاط أو مهنة لتمضية وقت الفراغ بالطريقة المفضلة.

الهواية

نشاط أو مهنة لتمضية وقت الفراغ بالطريقة المفضلة.

وقد أسس عدد كبير من الناس مؤسسات أعمالهم سعيا لممارسة هواياتهم أو اهتماماتهم . فإذا كان اللعب فى أجهزة الحاسوب يستهويك ، أو الطبخ أو الموسيقى أو السفر |أو الرياضة أو العروض مثلا – وليست تلك سوى البعض من الهوايات فقط – فإنه يمكنك تطوير هذه الهوايات إلى مؤسسات .

إذا كنت تحب السفر ، أو العروض وأو الضيافة مثلا ، يمكنك التفكير فى خوض مجال السياحة ، وهى إحدى أكبر الصناعات فى العالم .

ولمزيد من التوضيح

إذا كنت تحب السفر ، أو العروض وأو الضيافة مثلا ، يمكنك التفكير فى خوض مجال السياحة ، وهى إحدى أكبر الصناعات فى العالم .

ولمزيد من التوضيح

نشاط

نشاط

أخذ المبادرات المبتكرة

الريادة هى كناية عن أخذ مبادرات مبتكرة كلما وجد الشخص نفسه فى ظروف تغيير مختلفه.

| التغيير | التجاوب الريادى الممكن |
| --- | --- |
| هيكلة التغيرات السكانية. |  |
| التغيير فى القيم وطرق العيش. |  |
| انخفاض المداخيل والقوة الشرائية. |  |
| إعادة النظر فى السياسات الحكومية بشأن النوع الاجتماعى. |  |
| نفاذ الموارد الطبيعة. |  |
| تغيير ملكية مصانع الإنتاج. |  |
| إعلان المصارف عن توفر القروض. |  |
| ارتفاع استخدام أجهزة الحاسوب. |  |
| ارتفاع استخدام الهواتف الخلوية. |  |
| ارتفاع استخدام أجهزة الحاسوب وتسهيلات الانترنت المنازل. |  |
| قيام المنافس فى العمل بشراء أجهزة جديدة متطورة. |  |
| استراتيجيات جديدة لتكييف الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية. |  |

املأ الفراغ بمبادرة مبتكره قد يأخذها الريادى للاستجابة مع التغيير الذى يتم تحديده.

املأ الفراغ بمبادرة مبتكره قد يأخذها الريادى للاستجابة مع التغيير الذى يتم تحديده.

المهارات والخبرات الشخصية

المهارات والخبرات الشخصية

تشكل الخبرة فى مكان العمل مصدر مايزيد عن نصف أفكار المؤسسات الناجحة .

يبادر الميكانيكى الذى يتمتع بالخبرة من خلال عملة فى مشغل كبير لتصليح السيارات إلى افتتاح مؤسستة الخاصة لتصليح السيارات ، أو الاتجار بالسيارات المستعملة.

إذا

- تلعب خلفية الرياديين المحتملين دورا أساسيا فى قراراهم فى الخوض فى مؤسسة معينة ، أو فى نوع العمل الذى سيقومون بممارسته .

- وربما تشكل مهاراتك وخبراتك أهم مورد بالنسبة إليك ، ليس فقط من حيث توليد الأفكار ، بل فى تحويلها كذلك إلى روؤس أموال .

إذا

- تلعب خلفية الرياديين المحتملين دورا أساسيا فى قراراهم فى الخوض فى مؤسسة معينة ، أو فى نوع العمل الذى سيقومون بممارسته .

- وربما تشكل مهاراتك وخبراتك أهم مورد بالنسبة إليك ، ليس فقط من حيث توليد الأفكار ، بل فى تحويلها كذلك إلى روؤس أموال .

للامتياز أشكالا مختلفة ، لكن أهمها هو ذلك الذى يقدم اسما وصورة وأسلوبا لإنجاز العمل ، وتنفيذ الإجراءات .

للامتياز أشكالا مختلفة ، لكن أهمها هو ذلك الذى يقدم اسما وصورة وأسلوبا لإنجاز العمل ، وتنفيذ الإجراءات .

اهم اشكال الامتياز

اهم اشكال الامتياز

الامتياز

هو تدبير يمنح بموجبه المصنع أو الموزع الحصرى لعلامة تجارية أو لمنتج أو خدمة معينة  حقوقا حصرية فى التوزيع المحلى لبائعى تجزئة مستقبلين ، لقاء دفعهم رسوم الامتياز ، والتزامهم بإجراءات التشغيل الموحدة.

الامتياز

هو تدبير يمنح بموجبه المصنع أو الموزع الحصرى لعلامة تجارية أو لمنتج أو خدمة معينة  حقوقا حصرية فى التوزيع المحلى لبائعى تجزئة مستقبلين ، لقاء دفعهم رسوم الامتياز ، والتزامهم بإجراءات التشغيل الموحدة.

الامتيازات

الامتيازات

مجال الامتيازات فى الثمانينات وبداية التسعينات

مجال الامتيازات فى الثمانينات وبداية التسعينات

- وقد شهد مجال الامتيازات فى الثمانينات وبداية التسعينات نموا كبيرا ، فأصبح بذلك أسلوبا رائجا للدخول فى الأعمال بالنسبة لملايين المؤسسات ، التى أخذت تنطلق فى الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا .

- ففى الولايات المتحدة الأميركية وحدها ، ينتشر مايزيد عن ألفى نوع من المؤسسات الامتياز ، مستحوذة بذلك على مايفوق (300) مليار دولار أميركى من دخل المبيعات السنوية ، وثلث مجموع المبيعات بالتجزئة .

- وبالاضافة إلى شراء امتياز ما ، باستطاعة المرء تطوير مفهوم امتياز معين وبيعة . وتكثر الأدلة والكتيبات والجمعيات ، بما فيها جمعية الامتيازات الدولية التى توفر المزيد من المعلومات بهذا الشأن .

وسائل الاعلام

وسائل الاعلام

تعد وسائل الإعلام مصدرا كبيرا للمعلومات والأفكار والفرص أيضا . وتشكل الصحف والمجلات والتليفزيون والانترنت حاليا

أمثلة عن تلك الوسائل

أمثلة عن تلك الوسائل

- دقق مثلا فى احد الاعلانات التجارية فى صحيفة أو مجلة ما ، وستجد مؤسسات معروضة للبيع ، ومن شأن التجاوب مع عرض كهذا أن يحول قارئه إلى ريادى .

- كما أن المقالات الواردة فى الصحافة المكتوبة ، أو على الانترنت ، أو البرامج الوثائقية المعروضة على التلفزيون، قد تنقل إليك التغيرات فى الانماط السائدة ، أو فى حاجات المستهلكين . وقد تقرأ أو تسمع مثلا ، أن اهتمام الناس يتزايد فى الأكل الصحى أو اللياقة البدنية .

- كما يمكنك أن تجد إعلانات تطلب تأمين خدمات معينة على أساس مهارات محددة ، كالمحاسبة وتقديم الطعام أو الأمن ، أو قد تكتشف مفهوما جديدا يتطلب مستثمرين كالامتياز .

معارض مؤسسات الأعمال

معارض مؤسسات الأعمال

- تتمثل إحدى الطرق الأخرى لايجاد فكرة مؤسسة فى ارتباد المعارض والأسواق التجارية .

- ويتم الإعلان عن المعارض عادة بالراديو أو فى الصحف .

- وبترددك على أحداث كهذه بشكل منتظم ، لن تكتشف منتجات وخدمات جديدة فحسب ، بل ستلقى بممثلى المبيعات والمصنعين ، والبائعين بالجملة والموزعين ، وأصحاب الامتيازات ،

المسح الميدانى

المسح الميدانى

علما أنهم يشكلون مصادر ممتازة لأفكار المؤسسات والمعلومات ، كما يوفرون مساعدة فى إطلاقها . وقد يكون البعض منهم يبحث يتمتع بمواصفاتك تحديدا .

- ينبغى أن تتمحور كل من أفكار المؤسسات الجديدة حول الزبائن. ويمكن التحقق من حاجات الزبائن ورغباتهم التى تشكل السبب المنطقى لاعتماد منتج أو خدمة ما، عبر إجراء مسح يمكن القيام به بشكل رسمى أو غير رسمى عن طريق التحدث إلى الناس – باستخدام استبيان أو إجراء المقابلات أو عن طريق المراقبة .

- يمكنك أن تبدأ بالتحدث إلى عائلتك وأصدقائك لاكتشاف مايرونة ضروريا أو مطلوبا ، لكنه غير متوفر.

- يمكنك التوجه إلى التحدث مع أشخاص يشكلون جزءا من سلسة التوزيع ، أى المصنعين والبائعين بالجملة ، والموزعين والوكلاء والبائعين بالتجزئة .

- وقد يكون مفيدا لك ، أن تعمد مسبقا إلى تحضير مجموعة من الأسئلة لإدراجها فى الاستبيان أو المقابلة معهم. وبسبب اتصال أفراد قناة التوزيع الوثيق بالزبائن ، فإنهم يتمتعون بحسن إدراكهم لمتطلباتهم ، أو لما لا يلاقى بيعا .

عليك أن تتحدث إلى أكبر عدد ممكن من الزبائن ، سواء كانو موجودين أو محتملين فكلما استطعت الحصول على المزيد من المعلومات منهم ، كان ذلك أفضل .

وأخيرا

عليك أن تتحدث إلى أكبر عدد ممكن من الزبائن ، سواء كانو موجودين أو محتملين فكلما استطعت الحصول على المزيد من المعلومات منهم ، كان ذلك أفضل .

وأخيرا

عندما تسمع أحدهم يقول

ليتنى أجد هذا المنتج أو الخدمة من أجل .."

عندما تسمع أحدهم يقول

ليتنى أجد هذا المنتج أو الخدمة من أجل .."

شكاوى الزبائن

شكاوى الزبائن

لقد أدت شكاوى الزبائن وإحباطاتهم إلى إطلاق العديد من المنتجات أو الخدمات الجديدة . فكلما اشتكى المستهلكون أو الزبائن من منتج أو خدمة مابشكل لاذع ،

" فقد تكون لديك فكرة عن مؤسسة محتملة ، وقد تقضى الفكرة بإنشاء شركة منافسة تقدم منتجا أو خدمة أفضل ، أو ربما بتقديم منتج أو خدمة جديدة يمكن بيعها إلى الشركة المعنية وأو إلى الأخرين.

التغيير

التغيير

يشهد العالم تغييرا مستمرا ، وقد يكون هذا التغيير تهديدا ؛ غير أن معظم الرياديين يعتبرونه تحد وفرصة للاستجابة لحاجات جديدة لمنتجات وخدمات معينة . فالريادى المبدع يستجيب دوما إلى التغييرات بطريقة إيجابية .

عصف الأفكار

عصف الأفكار

هى تقنية لحل المشاكل وتوليد الأفكار بطريقة مبدعة ، الغاية منها توليد أكبر قدر ممكن من الأفكار .

نشاط

نشاط

على فريقك أن يحدد سبعة(7) أفالقسم المخصص للفرص التجارية فى صحيفة أو مجلة ما. وقد يتضمن القسم التجارى منها إعلانات حول مؤسسات أعمال، أو آلات معروضة للبيع، بينما تصف مقالات أخرى أنواعاً جديدة من مؤسسات الأعمال، أو تعلن عن تغييرات فى الأنماط السائدة، أو فى حاجات الزبائن. ومن ثم، على الفريق أن يحدد أسباب اهتمامه بكل من الأفكار المختارة. لديك(20) دقيقة لإنجاز هذه المهمة.

على فريقك أن يحدد سبعة(7) أفالقسم المخصص للفرص التجارية فى صحيفة أو مجلة ما. وقد يتضمن القسم التجارى منها إعلانات حول مؤسسات أعمال، أو آلات معروضة للبيع، بينما تصف مقالات أخرى أنواعاً جديدة من مؤسسات الأعمال، أو تعلن عن تغييرات فى الأنماط السائدة، أو فى حاجات الزبائن. ومن ثم، على الفريق أن يحدد أسباب اهتمامه بكل من الأفكار المختارة. لديك(20) دقيقة لإنجاز هذه المهمة.

وسائل الإعلام: الصحف/المجلات

| فكرة للمشروع | سبب/أسباب الاهتمام بها |
| --- | --- |
| 1- |  |
| 2- |  |
| 3- |  |
| 4- |  |
| 5- |  |
| 6- |  |
| 7- |  |

- هى أسلوب لحل المشاكل ، وتوليد الأفكار بطريقة مبدعة ، الغاية منها توليد أكبر قدر ممكن من الأفكار .

- يبدأ عصف الأفكار عادة ، بعرض سؤال أو مشكلة ما . وتقود كل فكرة إلى فكرة إضافية أخرى أو أكثر ، مما يؤدى إلى عدد لا بأس به من الأفكار .

عصف الأفكار

- هى أسلوب لحل المشاكل ، وتوليد الأفكار بطريقة مبدعة ، الغاية منها توليد أكبر قدر ممكن من الأفكار .

- يبدأ عصف الأفكار عادة ، بعرض سؤال أو مشكلة ما . وتقود كل فكرة إلى فكرة إضافية أخرى أو أكثر ، مما يؤدى إلى عدد لا بأس به من الأفكار .

عصف الأفكار

عصف الأفكار

عصف الأفكار

الجلسة التدريبية السادسة

الجلسة التدريبية السادسة

| اسم البرنامج التدريبى | إدارة المشاريع الصغيرة والمتوسطة |
| --- | --- |
| عنوان الجلسة | كيف أنظم المؤسسة؟ |
| موضوعات الجلسة | - اختيار سوق مناسب. - اختيار موقع المؤسسة. - الأموال اللازمة لإنشاء مؤسسة والحصول عليها. - مصادر تمويل المؤسسة. |
| الأهداف التفصيلية | - أن يتعرف المتدرب على كيفية اختيار سوق مناسب. - أن يتعرف المتدرب على مصادر تمويل المؤسسة. |
| زمن الجلسة | 150 دقيقة |

نشاط

نشاط

الخطوة الرابعة

الخطوة الرابعة

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

الخطوة الثالثة

الخطوة الثالثة

الخطوة الثانية

الخطوة الثانية

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

الخطوة الأولى

الخطوة الأولى

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

عزيزى المتدرب : من خلال دراستك لموضوع إدارة المشاريع الصغيرة والمتوسطة كيف تعرف 				منافسيك؟

معلومات حول السوق

معلومات حول السوق

أختيار سوق مناسبة

أختيار سوق مناسبة

ماهو السوق (market ) ؟

1

ماهو السوق (market ) ؟

1

السوق بالنسبة لمؤسسة معينة ، هو جميع الأشخاص أو المؤسسات الأخرى الموجودين ضمن منطقة جغرافية معينة ، المحتاجين إلى سلعة أو خدمة ما ، والراغبين فى شرائها ، والقادرين على ذلك . تبيع كل مؤسسة نوعا معينا من السلع أو الخدمات إلى الناس .

ويمكن وصف الزبائن المحتملين بأنهم

ويمكن وصف الزبائن المحتملين بأنهم

أشخاص أو مؤسسات مستعدون لشراء المنتج أو الخدمة .

أشخاص أو مؤسسات مستعدون لشراء المنتج أو الخدمة .

أشخاص أو مؤسسات قادرون على شراء المنتج أو الخدمة .

أشخاص أو مؤسسات قادرون على شراء المنتج أو الخدمة .

أشخاص أو مؤسسات محتاجون إلى منتج ،أو خدمة أو راغبين فيها

أشخاص أو مؤسسات محتاجون إلى منتج ،أو خدمة أو راغبين فيها

ينبغى أخذ المنافسة بعين الاعتبار

فإذا كان المنافسون يخدمون سوقا واحدة ، ينبغى التحقيق إذا كان السوق واسع بما فيه الكفاية لاستيعاب مؤسسة أخرى . كما ينبغى تحديد وجه الاختلاف بين السلعة أو الخدمة التى تقدمها المؤسسة ، وتلك التى تقدمها المؤسسات المنافسة .

ينبغى أخذ المنافسة بعين الاعتبار

فإذا كان المنافسون يخدمون سوقا واحدة ، ينبغى التحقيق إذا كان السوق واسع بما فيه الكفاية لاستيعاب مؤسسة أخرى . كما ينبغى تحديد وجه الاختلاف بين السلعة أو الخدمة التى تقدمها المؤسسة ، وتلك التى تقدمها المؤسسات المنافسة .

ما الذى ينبغى أن يعرفه أصحاب المؤسسات عن الزبائن المحتملين ؟

2

ما الذى ينبغى أن يعرفه أصحاب المؤسسات عن الزبائن المحتملين ؟

2

يتعين على أصحاب المؤسسات معرفة من أين يشترى الزبائن حاليا ، وأن يحددوا العوامل الكفيلة بدفعهم للأنتقال إلى المؤسسة الجديدة للشراء منها .

اعرف من اين يشترى الزبائن؟

يتعين على أصحاب المؤسسات معرفة من أين يشترى الزبائن حاليا ، وأن يحددوا العوامل الكفيلة بدفعهم للأنتقال إلى المؤسسة الجديدة للشراء منها .

اعرف من اين يشترى الزبائن؟

يسهل على أصحاب المؤسسات ، لدى قيامهم بتقسيم السوق ضمن مجموعات ، تحديد أى من السلع أو الخدمات تحتاجها كل مجموعة أو ترغب فيها .

اعرف مايريده الزبائن

يسهل على أصحاب المؤسسات ، لدى قيامهم بتقسيم السوق ضمن مجموعات ، تحديد أى من السلع أو الخدمات تحتاجها كل مجموعة أو ترغب فيها .

اعرف مايريده الزبائن

يمكن تجزئة السوق بتقسيمها إلى مجموعات من المشترين ، أو تقسيمها بناء على خصائص محددة مثل العمر والجنس والوضع العائلى والعمل والداخل والتوجهات بالنسبة لأى من هذه الميزات .

اعرف الزبائن

يمكن تجزئة السوق بتقسيمها إلى مجموعات من المشترين ، أو تقسيمها بناء على خصائص محددة مثل العمر والجنس والوضع العائلى والعمل والداخل والتوجهات بالنسبة لأى من هذه الميزات .

اعرف الزبائن

أين تتوفر المعلومات حول الزبائن ؟

3

أين تتوفر المعلومات حول الزبائن ؟

3

عندما يعرف صاحب المؤسسة كيفية تسديد الزبائن لأثمان المنتجات أو أجور الخدمات ، يصبح قادرا على تحديد سياستى البيع الأجل والتسعير التى سيعتمدها فى مؤسسته .

اعرف كيف يشترى الزبائن

عندما يعرف صاحب المؤسسة كيفية تسديد الزبائن لأثمان المنتجات أو أجور الخدمات ، يصبح قادرا على تحديد سياستى البيع الأجل والتسعير التى سيعتمدها فى مؤسسته .

اعرف كيف يشترى الزبائن

عندما يعرف أصحاب المؤسسات متى يقدم الزبائن على الشراء (سواء كان ذلك يوميا أو أسبوعيا أو شهريا أو موسميا أو سنويا ) سيتمكنون من تحديد بعض الأمور مثل : ساعات العمل الممكنة ، وتوقيت عرض الإعلانات ، وكمية السلع التى ينبغى توفرها فى أوقات معينة من السنة .

اعرف متى يشترى الزبائن

عندما يعرف أصحاب المؤسسات متى يقدم الزبائن على الشراء (سواء كان ذلك يوميا أو أسبوعيا أو شهريا أو موسميا أو سنويا ) سيتمكنون من تحديد بعض الأمور مثل : ساعات العمل الممكنة ، وتوقيت عرض الإعلانات ، وكمية السلع التى ينبغى توفرها فى أوقات معينة من السنة .

اعرف متى يشترى الزبائن

يمكن الحصول على المعلومات عن الزبائن لدى الجمعيات الحرافية (أى المنشورات الصادرة عنها ) وغرف التجارة والوكالات الحكومية ( أى الوكلاء التجاريين فى المقاطعات ) ، وفى الصحف والمجلات ، ومن الأبحاث الفردية عبر إجراء مسح للسوق ضمن المجتمع المحلى .

ماهو مفهوم التسويق ؟

4

ماهو مفهوم التسويق ؟

4

- تتمثل الحاجة الأساسية لأصحاب المؤسسات الصغيرة بإدراك ماهية برامج تسويق منتجاتهم وخدماتهم وتطويرها . وتقوم برامج التسويق الحديثة على " مفهوم التسويق "ووضعه موضع التنفيذ .

- إذا أنه يوجه أصحاب المؤسسات إلى تركيز جهودهم على تحديد حاجات الزبائن وتلبيتها ومتابعتها بطريقة مربحة .

- تحديد حاجات زبائنه ( عن طريق إجراء دراسة للسوق) .

- تحليل ميزاته التنافسية (إستراتيجية التسويق ) .

- اختيار الاسواق المحددة التى سيعمل على خدمتها (التسويق الهادف ) .

- تحديد كيفية تلبية تلك الحاجات ( المزيج التسويقى ) .

لدى وضع مفهوم التسويق موضوع التنفيذ ، يتعين على المؤسسة الصغيرة

- تحديد حاجات زبائنه ( عن طريق إجراء دراسة للسوق) .

- تحليل ميزاته التنافسية (إستراتيجية التسويق ) .

- اختيار الاسواق المحددة التى سيعمل على خدمتها (التسويق الهادف ) .

- تحديد كيفية تلبية تلك الحاجات ( المزيج التسويقى ) .

لدى وضع مفهوم التسويق موضوع التنفيذ ، يتعين على المؤسسة الصغيرة

- ينبغى أن تهدف سياسات كافة المؤسسات ونشاطاتها إلى تلبية حاجات الزبائن .

- يمثل تحقيق حجم مبيعات مربح هدفا أفضل للشركة من حجم المبيعات الأكبر .

ويستند التسويق إلى الحقائق الاتية

- ينبغى أن تهدف سياسات كافة المؤسسات ونشاطاتها إلى تلبية حاجات الزبائن .

- يمثل تحقيق حجم مبيعات مربح هدفا أفضل للشركة من حجم المبيعات الأكبر .

ويستند التسويق إلى الحقائق الاتية

ماهى دراسة السوق ؟

5

ماهى دراسة السوق ؟

5

- من شأن إتباع برنامج صغير لدراسة السوق بناء على قائمة أسئلة يجيب عليها الزبائن الحاليون أو المستقبليون أن يكشف عن مشاكل وعدم رضا ، يمكن معالجتها بسهولة ، أو منتجات أو خدمات جديدة يمكن توفيرها بشكل ناجح ويتعين على دراسة السوق أن تحدد كذلك التوجهات التى قد تؤثر على مستويات المبيعات والربحية .

- كما ينبغى مراقبة التغيرات السكانية ، والتطورات القانونية ، والوضع الاقتصادى المحلى لتحديد المشاكل والفرص باكرا .

ماهى إستراتيجية التسويق ؟

6

ماهى إستراتيجية التسويق ؟

6

ويجدر كذلك مراقبة نشاطات اللمؤسسات المنافسة ، إذا أن السوق تشهد دوما دخول المنافسين أو خروجهم . فمن المفيد مثلا معرفة استراتيجيات المنافسين ( أى كيف يتنافسون ) .

- تتضمن إستراتيجية التسويق تحديد مجموعات الزبائن ( الأسواق المستهدفة ) التى قد تخدمها المؤسسات الصغيرة ، بشكل أفضل مما يخدمها منافسوها الكبار .

- كما تتضمن تصميم عروض المنتجات والأسعار والتوزيع ، والجهود الترويجية والخدمة ، بشكل يتناسب مع ذلك الجزء من السوق بالتحديد ( أى إدارة المزيج التسويقى ) .

- وتعالج هذه الاستراتيجية ، بشكل مثالى ، حاجات الزبائن التى تلبيها السوق حاليا ، والتى تمثل حجما محتملا وربحية مناسبين . لا يمكن أن تلبى مؤسسة صغيرة كافة حاجات الناس.

- لذلك يجب تحليل السوق التى تعمل ضمنها ، وقدراتها بغاية التركيز على السوق المستهدف .

ماهو التسويق الهادف ؟

7

ماهو التسويق الهادف ؟

7

يملك أصحاب المؤسسات الصغيرة موارد محدودة لإنفاقها على نشاط التسويق . وبشكل تركيز جهودهم التسويقية على جزء أو جزئين رئيسيين من السوق أساس التسويق الهادف .

تشمل الطرق الرئيسية لتجزئة (segment) السوق مايأتى :

التجزئة حسب الزبائن

وتقضى بتحديد مجموعات الأشخاص الأكثر قابلية لشراء المنتج قبل محاولة اجتذاب زبائن جدد .

التجزئة حسب الزبائن

وتقضى بتحديد مجموعات الأشخاص الأكثر قابلية لشراء المنتج قبل محاولة اجتذاب زبائن جدد .

وتقضى بتلبية حاجات الزبائن فى منطقة جغرافية معينة ( مثلا قد يكتفى أحد المتاجر فى حى معين يإرسال إعلانات إلى الأشخاص الذين يسكنون على بعد كيلومتر ونص أو أقل من المتجر).

التجزئة الجغرافية

وتقضى بتلبية حاجات الزبائن فى منطقة جغرافية معينة ( مثلا قد يكتفى أحد المتاجر فى حى معين يإرسال إعلانات إلى الأشخاص الذين يسكنون على بعد كيلومتر ونص أو أقل من المتجر).

التجزئة الجغرافية

ماهو المزيج التسويقى ؟

8

ماهو المزيج التسويقى ؟

8

يستخدم المزيج التسويقى لوصف كيفية قيام المالكين بالجمع بين المجالات الأربعة الاتية فى برنامج تسويق شامل .

المنتجات (السلع والخدمات)

1

المنتجات (السلع والخدمات)

1

قد تشمل الاستراتيجيات الفعالة التى تعتمدها المؤسسات الصغيرة التركيز على مجموعة ضيقة من السلع ، وتطوير منتج أو خدمة فى غاية التخصص ، أو تأمين مجموعة من السلع والخدمات تتضمن مدى استثنائيا من الخدمات .

الترويج

2

الترويج

2

ويتضمن الإعلانات وفن البيع فضلا ، عن نشاطات تلاويجية أخرى . إن فن البيع الجيد هو عامل أساسى فى المؤسسات الصغيرة بشكل عام ، بسبب قدرتها المحدودة على تنظيم حملات إعلانية واسعة .

المكان / التوزيع

3

المكان / التوزيع

3

- يتعين على المصنع والبائع بالجملة أن يقررا كيفية توزيع منتجاتهما . فالعمل عن طريق الموزعين المعتمدين ، أو وكلاء المصنعين أكثر قابلية للتنفيذ بالنسبة للصغار المصنعين .

- ويتعين على تجار التجزئة دراسة الكلفة وحركة المرور ، كونهما عاملين أساسيين لدى أختيار موقع العمل . وبكلام أخر ، يستلزم  الموقع ذات الكلفة المتدنية وحركة المرور الخفيفة إنفاقا أكبر على الأعلانات .

السعر

4

السعر

4

- يشكل تحديد مستوى الاسعار أو سياسات التسعيرات ( بما فى ذلك سياسات البيع الأجل ) العامل الأساسى الموثر فى العائد الأجمالى . ويقترن إرتفاع الأسعار بشكل عام بتوف كميات أقل والعكس بالعكس .

- غير أن المؤسسات الصغيرة يمكنها فى أغلب الأحيان المطالبة بأسعار أعلى بسبب الخدمات الشخصية التى تستطيع تقديمها .

كيف يكمن تقييم الأداء التسويقى ؟

9

كيف يكمن تقييم الأداء التسويقى ؟

9

وتتميز طبيعة السلعة ، الخدمة كذلك ، بأهمية بدى إتخاذ القرارات المتعلقة بالموقع . فأذا كان نوع المشتريات يعتمد على العفوية بمعظمة (مثل المياه الغازية أو الحلويات ) . فسيكون لحركة المرور الكثيفة والموقع الكاشف أهمية كبيرة . ومن ناحية أخرى ، يعد الموقع أقل أهمية بالنسبة للمنتجات/ والخدمات التى يكون الزبائن مستعدين لبذل مجهود خاص للحصول عليها ( مثل تجهيزات الفنادق ) .

- بعد اتخاذ القرارات المتعلقة ببرنامج التسويق ، يتعين على المالكين إجراء تقييم لقراراتهم . كما ينبغى تحديد مقاييس الأداء بهدف تقييم النتائج على أساسها .

ويتمثل تقييم الأداء التسويقى فى الإجابة عن الأسئلة الاتية

ويتمثل تقييم الأداء التسويقى فى الإجابة عن الأسئلة الاتية

تشكل المعلومات السليمة بشأن المعايير الصناعية ومؤشرات الأداء السابقة أساسا لمقارنة الأداء الحالى ، لذا يتعين على المالكين تقييم أداء مؤسساتهم بشكل فصلى على الاقل .

هل تبذل المؤسسة قصارى جهدها لتلبية حاجات الزبائن ؟

هل تبذل المؤسسة قصارى جهدها لتلبية حاجات الزبائن ؟

هل يحرص الموظفين على تلبية حاجات الزبائن ، وترك انطباع لديهم بأنهم قد يرغبون فى العودة مجددا؟

هل يحرص الموظفين على تلبية حاجات الزبائن ، وترك انطباع لديهم بأنهم قد يرغبون فى العودة مجددا؟

هل يجد الزبائن مطلبهم ، وبأسعار تنافسية ؟

هل يجد الزبائن مطلبهم ، وبأسعار تنافسية ؟

هل يمكن تحليل مدى قبول الزبائن بالسلعة أو الخدمة ؟

10

هل يمكن تحليل مدى قبول الزبائن بالسلعة أو الخدمة ؟

10

يشترى الزبائن المنتجات أو الخدمات لاستعمالهم الشخصى تلبية لحاجاتهم ورغباتهم الخاصة ، أو لحاجات عائلاتهم ، فهم لا يشترونها بهدف تحقيق أرباح منها . وهم يبتاعون منتجا أو خدمة مابسبب ما يتوقعونه منها .

يحفز سببان أساسيان الناس على الشراء :

السبب العاطفى

أى التباهى بالمظاهر الخارجىة ، والمكانة الاجتماعية ، والطموح ، والنظافة والمتعة ، وزيادة فترة الترفيه .

السبب العاطفى

أى التباهى بالمظاهر الخارجىة ، والمكانة الاجتماعية ، والطموح ، والنظافة والمتعة ، وزيادة فترة الترفيه .

السبب العقلانى

ويشمل الاستمرارية ، والتوفير فى الاستعمال ، والتوفير لدى الشراء،وسهولة الاستعمال،والفعالية فى التشغيل ، والموثوقية.

السبب العقلانى

ويشمل الاستمرارية ، والتوفير فى الاستعمال ، والتوفير لدى الشراء،وسهولة الاستعمال،والفعالية فى التشغيل ، والموثوقية.

- عادة تكون الدوافع العقلانية هى التى توجه محاولة الفرد إلى تلبية حاجاتة الأساسية ، إذا يحتاج الاشخاص الذين يملكون موارد قليلة أفضل المنتجات والخدمات لقاء أموالهم من حيث الكمية والذوعية والمؤثوقية .

- لا يقر الكثير من الزبائن بأنهم يشترون المنتجات والخدمات لإرضاء حاجاتهم العاطفية ، غير أن أغلب علماء النفس يعتقدون أن التباهى بالمظهر الخارجى هو ، بحد ذاتة ، دافع عاطفى للشراء .

ولكى يتمكن أصحاب المؤسسات من تسويق منتج أو خدمة مابشكل ناجح ، عليهم أن يكونوا واعين للأسباب التى تدفع الزبائن إلى شراء أى منهما .

ولكى يتمكن أصحاب المؤسسات من تسويق منتج أو خدمة مابشكل ناجح ، عليهم أن يكونوا واعين للأسباب التى تدفع الزبائن إلى شراء أى منهما .

ما العوامل المؤثرة على السوق الاستهلاكية ؟

11

ما العوامل المؤثرة على السوق الاستهلاكية ؟

11

تشهد السوق الاستهلاكية تغيرا دائما . وقد ساهمت العوامل الاتية فى التغير الاستهلاكى فى السنوات القليلة الماضية:

- التغيرات السكانية مثل التحول فى توزيع الدخل على شرائح الفئات العمرية ، بما فى ذلك زيادة القدرة الشرائية الاجمالية ، والمبلغ المخصص للكماليات .

- الغيرات فى نمط العيش والمواقف .

- زيادة النسبة النسائية بين القوى العاملة .

- زيادة الاوقات الترفيهية .

- ازدياد الشراء عن طريق البيع الاجل .

- زيادة عدد العاملين فى الوظائف الادارية  " ذوى الياقات البيضاء " والعمال الماهرين .

- مستوى تعليمى أعلى لدى السكان بشكل عام .

- نسبة التضخم أو الانكماش .

- التغيرات التكنولوجية ( الهواتف الخليوية ) .

نشاط

نشاط

- عزيزى المتدرب : من خلال فهمك لموضوع إدارة المشاريع الصغيرة والمتوسطة ما هى خطوات مسح 			السوق؟

أختيار موقع المؤسسة

أختيار موقع المؤسسة

تحديد موقع المؤسسة

تحديد موقع المؤسسة

- يعد اختيار الموقع أحد العوامل بالغة الأهمية فى نجاح المؤسسة الصغيرة أو فشلها .

- من الضرورى تخصيص الكثير من الدراسة والأبحاث لاختيار الموقع .

- ينبغى أن يكون الموقع موضوع تحليل مستمر طوال قيام المؤسسة . إذا أن بعض العوامل مثل التغير السكانى ، والتغيرات فى عادات الزبائن الشرائية ، وطرق النقل الجديدة ، ووجة نمو المجتمع ، قد تؤثر سلبا على مدى ملائمة موقع المؤسسة .

ويبرز عاملان أساسيان لدى اختيار موقع المؤسسة :

أهمية موقع المؤسسة

أهمية موقع المؤسسة

- يعد الموقع أكثر أهمية بالنسبة إلى بعض المؤسسات من سواها . ويتمتع الموقع المناسب بأهمية بالغة بالنسبة لبعض متاجر البيع بالتجزئة ومؤسسات الخدمات .

- إذا تعتمد متاجر الالبسة ومؤسسات التنظيف الجاف ، ومحطات الخدمة مثلا : إلى حد بعيد على حركة الزبائن لتأمين استمراريتها . ويتعين على هذه الانواع من المؤسسات أن تحدد موقعها بالقرب من زبائنها .

- يشكل الأقتصاد والسكان والمنافسة عوامل بالغة الأهمية ينبغى أخذها بالحسبان عند اختيار موقع المؤسسة . وستساعد هذه العوامل كذلك فى أختيار المدينة أو البلدة الواعدة كموقع للمؤسسة .

العوامل العامة لدى اختيار موقع للمؤسسة

العوامل العامة لدى اختيار موقع للمؤسسة

- لدى أختيار الموقع المحلى الذى سيتم إطلاق مؤسسة صغيرة فية ، ينبغى النظر فى القاعدة الاقتصادية الخاصة به.

- يحدد دخل سكان منطقة معينة مدى الطلب على السلع والخدمات . لذلك يتعين على الرياديين جمع المعلومات عن مستوى الدخل فى المنظمة التى اختاروها .

- وقد تتضمن العوامل الاقتصادية الأخرى الطرق العامة الجيدة ، وإمكانية الوصول إلى السكك الحديدية .

الاقتصاد (داخل السكان )

- لدى أختيار الموقع المحلى الذى سيتم إطلاق مؤسسة صغيرة فية ، ينبغى النظر فى القاعدة الاقتصادية الخاصة به.

- يحدد دخل سكان منطقة معينة مدى الطلب على السلع والخدمات . لذلك يتعين على الرياديين جمع المعلومات عن مستوى الدخل فى المنظمة التى اختاروها .

- وقد تتضمن العوامل الاقتصادية الأخرى الطرق العامة الجيدة ، وإمكانية الوصول إلى السكك الحديدية .

الاقتصاد (داخل السكان )

يتعين على الرياديين أن يحددوا مجموعات الأشخاص التى سيتألف منها زبائنهم . فعلى سبيل المثال ، إذا كنت مهتما فى فتح محل للموسيقى ،من المهم أن تعرف أين يسكن معظم المراهقين والشباب لانهم يشترون العدد الأكبر من الأسطوانات.

السكان ( الزبائن )

يتعين على الرياديين أن يحددوا مجموعات الأشخاص التى سيتألف منها زبائنهم . فعلى سبيل المثال ، إذا كنت مهتما فى فتح محل للموسيقى ،من المهم أن تعرف أين يسكن معظم المراهقين والشباب لانهم يشترون العدد الأكبر من الأسطوانات.

السكان ( الزبائن )

- يتعين عليك أن تدرس منافسيك عبر جمع المعلومات عن نقاط ضعفهم ونقاط القوة لديهم .

- فعليك أن تحدد عدد منافسيك ، وما موقعهم كما عليك أن تعرف عدد المؤسسات التى فتحت أو أقفلت خلال السنتين السابقتيين المشابهة لمؤسستك .

- كما يجدر دراسة المنافسة غير المباشرة التى توفر أنواعا مماثلة من السلع والخدمات .

المنافسة

- يتعين عليك أن تدرس منافسيك عبر جمع المعلومات عن نقاط ضعفهم ونقاط القوة لديهم .

- فعليك أن تحدد عدد منافسيك ، وما موقعهم كما عليك أن تعرف عدد المؤسسات التى فتحت أو أقفلت خلال السنتين السابقتيين المشابهة لمؤسستك .

- كما يجدر دراسة المنافسة غير المباشرة التى توفر أنواعا مماثلة من السلع والخدمات .

المنافسة

يتيح توفر الشروط الثلاثة الاتية افتتاح أية مؤسسة جديدة

يتيح توفر الشروط الثلاثة الاتية افتتاح أية مؤسسة جديدة

الموقع وفق أنواع المؤسسات

الموقع وفق أنواع المؤسسات

1-	شركات البيع بالتجزئة :

ويعانى بائعون التجزئة فى المتاجر الكبرى مشاكل أقل من سواهم فى مايتعلق بمواقف السيارات  لذا يتعين عليهم أن يأخذوا بالحسبان أنواع المؤسسات التى تحيط بالموقع .

2-	شركات البيع بالجملة :

ينبغى مراعاة عاملين أساسيين لدى اختيار موقع لمتجر بيع بالجملة .

يتمثل العامل الاول فى خدمة النقل الجيدة بما فى ذلك الطرقات والسكك الحديدية .

بينما يقضى العامل الثانى بتواجد المنشأت الضرورية التى تشمل المبانى والمنشأت والمرافق العامة .

وفى غياب هذه المنشأت قد لا يتمكن البائع بالجملة من الحفاظ على مخزون يكفى لتأمين حاجات الزبائن

3-	شركات الخدمات :

ليس من الضرورى أن تعمد متاجر تصليح أجهزة التليفزيون ، أو التنظيف الجاف ، أو تصليح الأحذية ، أو لعيادة طبيب الأسنان ، أو مؤسسة الرعاية بالطفل إلى أتخاذ موقع ذات إيجار مرتفع ، لأن الزبائن مستعدون للسعى ولقطع مسافات بعيدة للحصول على خدمة جيدة .

4-	الشركات التصنيعية :

تختلف المواقع التى تكون مناسبة للشركات التصنيعية من تلك التى توافق البائعين بالتجزئة والبائعين بالجملة وشركات الخدمات فعندما ينوى المرء افتتاح شركة تصنيعية ، علية أن يتحقق من منشأت النقل والمسافة الفاصلة عن المواد الأولية.

الإجراءات المتعلقة باختيار موقع معين

الإجراءات المتعلقة باختيار موقع معين

يوصى باتباع الإجراءات الأتية لدى اختيار موقع للمؤسسة :

1-	ضع لائحة بالعوامل التى تعدها ضرورية لدى أختيار موقع المؤسسة ، وضع لائحة أيضا بالعوامل التى قد تكون مرغوبة فيها مع أنها غير ضرورية .

2-	جدد كافة المواقع الممكنه فى المجتمع المحلى ، التى تتواقف مع العوامل التى أدراجتها فى لائحتك .

3-	قم بزيارة الموقع لتكوين فكرة عن طابعها العام ، واحذف تلك التى لا تتناسب مع حاجاتك ، ثم خفض عددها موقعين أو ثلاثة تبدو مناسبة لك .

4-	قم بزيارة المواقع مجددا واستعمل قائمة مرجعية لإجراء مقارنة بين الموقع والعوامل التى حددتها .

وأنظر فى العوامل الهامة لنجاح مؤسستك .

5-	عد إلى الموقع مرات عديدة فى النهار والمساء ، لتتعرف أكثر عن مدى ملائمة كل من المواقع .

6-	قدر حركة السير فى كل من المواقع . قم بإحصاء عدد السيارات والمشاة الذين يمرون فى كل منها فى أوقات مختلفة من النهار بهدف احتساب عدد الزبائن المحتملين .

7-	أطلب رأى المستشارين ذوى الخبرة ، ورجال الأعمال فى المنظمة ، لكى يساعدوك على أختيار موقع واحد .

8-	حلل الوقائع والاراء التى جمعتها قبل اتخاذ قرار نهائى فى ما يتعلق بموقع مؤسستك .

نشاط

نشاط

- عزيزى المتدرب : من خلال دراستك لموضوع إدارة المشاريع الصغيرة والمتوسطة ما الكلفة والإجراءات 			القانونية اللازمة من أجل إطلاق أنواع ملكيات المؤسسات الأربعة ؟

الملكية الفردية

الملكية الفردية

التعاونية

التعاونية

الشركة محدودة المسؤولية

الشركة محدودة المسؤولية

شركة التضامن

شركة التضامن

الاموال اللازمة لإنشاء مؤسسة والحصول عليها

الاموال اللازمة لإنشاء مؤسسة والحصول عليها

تقدير رأسمال البدء

تقدير رأسمال البدء

إذا رغب أحدهم فى البدء بمؤسسة ما ، عليه أن يدرك أنه يحتاج إلى مبللغ من المال لتسديد مدفوعاته فى أثناء عملية التشغيل الأولى قبل أن تبدأ مؤسسة بكسب دخل خاص . ويسمى هذا المبلغ رأسمال البدء ويخدم غرضين :

1-	المدفوعات السابقة للتشغيل أو رأس المال الاستثمارى :

- يقصد بالمدفوعات السابقة للتشغيل الأموال التى يتعين على من يبدأ بمؤسسة ما أن ينفقها قبل أن يبدأ بتشغيلها . ويتم استثمار المال اللازم لتغطية هذه المدفوعات فى المؤسسة طالما يتم تشغيلها .

- وتشمل النفقات السابقة للتشغيل كلا من شراء الأرض وإنشاء ورشة العمل ، وشراء الالات والأدوات والمفروشات وتجهيز المكاتب ، وما إلى ذلك فضلا عن الرسوم القانونية وامدادات المياه والكهرباء والهاتف والترويج والاعلانات قبل الإفتتاح إلخ.

2-	مدفوعات التشغيل الأولية أو رأس المال العامل :

- مدفوعات التشغيل الأولية فهى ترافق بداية تشغيل مؤسسة جديدة من أجل تغطية النفقات المباشرة إلى أن تبدأ مداخيل المبيعات بالتدفق مجددا إلى المؤسسة وتعتمد مدة هذا الفاصل الزمنى على طبيعة المؤسسة .

- فقد لا تتعدى هذه الفترة فى النشاطات التجارية بشكل عام ، الشهر الواحد بينما قد تطول فى النشاطات التصنيعية لمدة أشهر بين تاريخ البدء بالانتاج ( أى فترة معالجة المنتج ووقت بقائة فى نظام التوزيع مثل محل للسلع التامة الصنع داخل المعمل ومن ثم تسليمة إما إلى البائعين بالجملة أو بالتجزئة أو إلى الزبائن ) وتاريخ إستلام الأموال فى الحسابات المصرفية أو فى الصندوق .

- ويتم إستثمار هذه الأموال كذلك بشكل دائم فى المؤسسة ، وهى تسمى رأس المال العامل . وعندما تشهد المؤسسة توسعا تجدر زيادة رأس المال العامل فيها .

- أما فى النشاطات الصناعية ، فيتغين على رأس المال العامل أن يغطى فترة أطول قد تدوم شهورا عدة . وفى حال الإستخفاف برأس المال المتداول ، من الممكن أن يكون مشروع أحد رجال الأعمال مزدهرا مثلا وأن يفتقر بالرغم من ذلك إلى المال لدفع الرواتب أو شراء بضاعة إضافية أة تسديد مدفوعاته المصرفية .

- وبالتالى من الأفضل أن يتم إدراج نسبة معينة من المال تكون مخصصة للعناصر غير المتوقعة فى رأس المال الإستثمارى كما يجدر أن يشمل رأس المال المتداول أموالا إضافية لتغطية النفقات غير المتوقعة .

مصادر تمويل المؤسسة

مصادر تمويل المؤسسة

s

- يتمتع عدد كبير من أصحاب المؤسسات الصغيرة المحتملين بأفكار وخطط واعدة لمؤسساتهم .

- غير أن رأس المال اللازم للبدء بخططهم قد لا يكون متوفر لديهم . ونتيجة لذلك ، يبقى الكثير من المؤسسات الصغيرة المحتملة غير عاملة .

- إذا يتعين على أصحاب المؤسسات أن يستثمروا مبالغ كبيرة من أموالهم الشخصية للبدء بمؤسسة معينة . ولكن بفضل الإعداد والتخطيط السليمين ، يمكنهم الحصول على التمويل من مصادر أخرى . ويتمثل مصدر التمويل الرئيسيان للمؤسسة برأس المال من الأسهم أو بالاستدانة من مؤسسات الإفراض .

تمويل رأس المال بالأسهم

تمويل رأس المال بالأسهم

- تشكل المدخرات الشخصية بالنسبة لمعظم أصحاب المؤسسات المصدر الرئيسى لتموين رأس المال بالأسهم . ويعتمد الخبراء الماليون أنه يتعين على صاحب المؤسسة تامين نصف المبلغ المطلوب من أجل البدء بمؤسسة صغيرة.

- كما تشكل أموال العائلة والأصدقاء والممولين المجازفين والمؤسسات الأخرى ، أحد المصادر الرائجة الأخرى لتويل رأس المال من الأسهم .

- كما يمكن الحصول على تمويل رأس المال بالأسهم ببيع جزء من المؤسسة إلى شريك أو أكثر . وبفضل مساهمات الشركاء المالية ، يصبح من الاسهل تحصيل المبالغ المطلوبه بالكامل . إلا أنه من الضرورى أن يكون الشركاء على توافق ، وقد لا يكون ذلك سهلا فى بعض الاحيان . وبما أن الكثير من الأشخاص الذين يبدؤون بمؤسستهم الخاصة يودون اتخاذ قراراتهم بأنفسهم ، قد لا تكون الشراكة فكرة سديدة بالنسبة لهم .

من مؤسسات الاقراض بطلب القرض

من مؤسسات الاقراض بطلب القرض

- عندما لا تكون مصادر أسهم رأس المال كافية ، قد يلجأ صاحب المؤسسة إلى الاقتراض من مصادر أخرى . وعادة يقرض الدائنون المال إلى أشخاص يعرفونهم ويثقون بهم للبدء بمؤسساتهم  كما يحرصون على عدم منح أية قروض فى حال كانت المخاطر عالية جدا ، لانهم لا يرغبون فى خسارة أموالهم فى مؤسسات فاشلة .

- وبالتالى ، يمعن معظم المقرضين فى دراسة عمل خطة المؤسسة ، التى ينبغى أن تحدد كيف سيتم تشغيل المؤسسة ، وكمية المال التى ستلزم لها وكيفية استعمالها ، وفى أية مرحلة ستبدأ المؤسسة بدر أرباحها .

اعتبارات ينبغى الأخذ بها لدى التقدم بطلب القرض

اعتبارات ينبغى الأخذ بها لدى التقدم بطلب القرض

فأذا كان أحد الأشخاص ينوى اقتراض المال فى المستقبل ، فمن الأفضل له أن يسعى بأسرع مايمكن إلى تطوير علاقة شخصية مع مصرف محلى .

تعتمد مؤسسات الإقراض المختلفة إجراءات متغايرة ينبغى أن يلتزم بها المتقدم بطلب قرض ، فبينما ترغب تعتمد مؤسسات الإقراض فى مساعدة المقترضين المحتملين ، يجدر بها التحقيق ، من جهة أخرى ، من أنه سيسدد دينه وفق ما أتفق عليه. ومن الضرورى استيعاب العوامل الأتية التى تتم مراعاتها لدى تقييم طلب قرض ما :

1-	نوع القرض : قصير الأمد (لغاية سنه واحدة) أو طويل الأمد (أى أكثر من سنة) .

2-	الغاية من القرض : يجدر التأكد أن مقدم الطلب لن يستثمر المال فى مؤسسة غير شرعية ، أو لا تؤيده السياسة الحكومية ، أو لا يراعى المجتمع المحلى المعنى به .

3-	جدارة المقترض فى الحصول على السلفة واستقامته : هل يمكن الوثوق بالمقترض ؟

4-	القدرة : تصبح سيرة مقدم الطلب فى مجال الأعمال مؤشرا على قدرة صاحب المؤسسة على تشغيل مؤسستة بخبرة مهنية وفعالية . وتساعد ميزات هذا القدرة المقرض على إدراك مدى إمكانية المقترض فى استخدام القرض لهدفه المنشود .

5-	فترة التسديد : يعد هذا المطلب بالغ الأهمية من وجهة نظر كل من المقترض والمقرض . إذ يريد المقرض أن يتحقق إذا كان عرض المقترض فى التسديد واقعيا . ويمكنه القيام بذلك عن طريق التقديرات الاحصائية والمالية ، وأن يقدم النصح إلى مقدم الطلب لجهة تحديد فترة تسديد واقعية وتفاصيل أخرى مثل قيمة الأقساط الشهرية .

7-	الضمانات : ينبغى أن تكون الضمانة مقبولة بالنسبة للمقرض . فحتى ولو تم استيفاء الشروط الأخرى كافة ، قد لا يمنح المقرض القرض إذا لم تلب شروط الضمانة التى يقرضها المصرف . وينطبق ذلك بخاصة لدى التقدم بقرض لمؤسسة ما للمرة الأولى .

8-	الكفلاء : يطلب بعض مانجى القروض ضمانات مثل الأملاك غير المنقول والأصول الملموسة والكفالات من الأصدقاء.

9-	خطة المشروع : وهى الأداة الرئيسية التى تعتمد عليها أية مؤسسة إقراض لتقرر إذا كان المتقدم بطلب قرض يستحق الحصول عليه . إذا تكشف خطة العمل سواء كانت المؤسسة المنوى تنفيذهالا قابلة للاستمرار أم لا . وقد يطلب المتقدم بطلب القرض من خبير لديه إعداد خطة عمل ، ثم يتوصل إلى استنتاجاته الخاصة ، أو يعد دراسة جدوى خاصة به لتقييم قابلية استمرار المؤسسة المقترحة . وتشكل كلفة المؤسسة والتدفق النقدى عنصرين أساسيين فى هذا السياق . إذا يشير التدفق النقدى ، كما التقديرات المالية والإحصائية ، إلى إمكانية توليد المؤسسة لأموال تفوق التكاليف المترتبة عنها  وستوضح هذه النتائج للمقرض إذا كان القرض أمنا ، وإذا كان المقترض قادرا على تسديده وفق الشروط المتفق عليها.

10-	يتمتع زبائن موسسة الإقراض الحاليون بموقع أقوى : لدى تقدمهم بطلب قرض للمؤسسة إذا كان القرض سيستعمل كرأسمال عامل . ويعتمد المصرف إلى درس السجلات المالية السابقة لزبائنه ، التى تساعده على أتخاذ قراره بشأن الخطوه التى سيعتمدها . وإذا كان الزبون ينوى البدء بمؤسسة جديدة ، سيكون علية اتباع إجراءات مشابهة تقريبا للإجراءات التى يتبعها مقدم الطلب الجديد . فمن خلال احتفاظ أصحاب إذا ، تتعدد المصادر المالية المتوفره لأصحاب المؤسسات . ويتمثل قرارهم الرئيسى ، غالبا ، فى تحديد مصدر المال الأنسب لتلبية حاجاتهم الحالية . وقد يكون لاختيار المصدر التمويلى الذى يتوافق مع حاجاتهم أثرا كبيرا على مستقبل مؤسستهم . فالحصول ،

معايير تقييم مصادر القروض

معايير تقييم مصادر القروض

ينبغى استخدام المعايير الأتية لتحديد أفضل مصدر لزيادة رأس المال فى وضع محدد .

التكلفة

التكلفة

- مل منافع القرض بالمقارنة مع كلفتة ؟ تقاس كلفة القرض عادة بتأثيرها على مايكسبه مالكو المؤسسة الحاليون ، ولا يقتصر ذلك على النفقات الإضافية التى تتكبدها المؤسسة .

- فلنأخد مثلا ، حالة شركة عليها الاختيار بين قرض قيمتة (20000) وحدة نقدية بفائدة (10%) وبين بيع (25%) من أسهمها لجمع مبلغ (20000) وحدة نقدية . ففى الحالة الأولى ، من المتوقع أن تدفع المؤسسة ، فائدة قدرها (2000) وحدة نقدية سنويا ، مما سيخفض دخلها الصافى ب(2000) وحدة نقدية دون حساب الضرائب . وإذا كانت المؤسسة تتوقع مثلا كسب(30000) وحدة نقدية ، فأن الانفاق على الفائدة سيخفض كسبه لغاية( 28000) وحدة نقدية .

- وفى حال اعتماد خيار أسهم رأس المال ، ستبلغ ستبلغ قيمة الدخل الصافى (30000) وحدة نقدية بسبب عدم خضوعة لأية فائدة . غير أن (22500) وحدة نقدية منه فقط ستعود إلى صاحب المؤسسة ، بما أن ال (7500)وحدة نقدية(25%×30000) ستمثل مساهمة حاملى الأسهم الجدد . وبالتالى ، سيكون دخل المؤسسة أكثر فى حال اعتماد خيار أسهم رأس المال ، لكن مساهمة مالك أو مالكى المؤسسة الحالتين فيه ستكون أدنى .

- ولكل مصدر من مصادر رأس المال كلفته الخاصة . فقد تؤدى المصادر الداخلية مثل ، بيع الأصول أو تصفيتها إلى خسارة الدخل بعد تصريف المخزون ، أو إلى زيادة تكاليف التشغيل ، فى حال تم بيع الالات للحصول على مبلغ نقدى . لذا ينبغى دراسة التكاليف المترتبة عن كل من مصادر التمويل قبل إتخاذ أى قرار فى هذا السياق .

المخاطرة

المخاطرة

أى المصادر تعرض المؤسسة إلى أدنى درجة من المخاطر؟

- تنطوى زيادة رأس المال على أنواع عدة من المخاطرة . فقد يسبب استعمال سلفة تجارية استياء الممون أو تضرر وضع الشخص التسليفى . وبما أنه ينبغى إعادة تسديد المال المقترض مع الفائدة ،

- فإن رأس المال المدين يفرض واجبات على التدفق النقدى ينبغى تلبيتها من أجل تفادى تقصير المؤسسة .

- وقد يؤدى التقصير إلى تدابير عدة مثل مصادرة الضمانات أو الإفلاس القصرى . ويتمثل مصدر التمويل الوحيد الذى لا ينطوى على أية مخاطر للمؤسسة بأسهم رأس المال ، بما أن المستثمر فى الأسهم هو من يخوض المخاطرة وليس المؤسسة .

المرونة

المرونة

- هل ستجد الشروط التى يفرضها مصدر القروض من مرونة السعى إلى حصول على رأس مال إضافى ، أو إلى استخدام رأس المال المتأتى من التشغيل ، وذلك وفقا لما يرتئيه صاحب المؤسسة مناسبا ؟

- قد يسبب إعتماد المؤسسة الكلى على الارباح لتلبية حاجاتها لرأس المال بمبالغتها فى توخى الحيطة ، من حيث تمديد مهلة السلف أو شراء مخزون للبضائع .

- وقد تسبب هذا القيود تفويت فرص فى المبيعات . وقد يؤدى استخدام التسليف التجارى كمصدر لرأس المال الأساسى إلى اعتماد المؤسسة المفرط على عدد قليل من الممونين ، وإلى عجزها عن الاستفادة من أسعار أفضل من مزودين أخرين .

التحكم

التحكم

هل من الممكن أن يؤثر القرض سلبا على تحكم صاحب المؤسسة بالمؤسسة ؟ وإلى أى مدى يمنع فقدان التحكم صاحب المؤسسة عن أتخاذ قرارات تشغيلية تصب فى مصلحتها ؟

- من غير المحتمل ، أن يكون للممولين الداخلين والمقرضين التجاريين أى تأثير على تحكم أصحاب المؤسسة الحاليين بها .ويخول المستثمرون فى أسهم رأس المال عادة بالتحكم فى عمليات الشركة إلى حد معين

- أيضا لا يشارك المقروضون فى أعمال المؤسسة ، وليسوا مخولين قانونا بالتصويت فى ما له صله بشؤون الشركة محدودة المسؤولية كما هى حاملى الأسهم العاديين .

التوفر

التوفر

ما المصادر المالية المتوفرة للمؤسسة ؟

غالبا تكون المؤسسة مقيدة فى قدرتها على جمع رأس المال بسبب عدم توفر مواردها المفضلة . إذا لا يمكن للمؤسسة الحصول سوى على الموارد المالية المتوفرة لها بغض النظر عن المصدر الذى قد تعتبره الأنسب .

وازن عوامل التقييم

وازن عوامل التقييم

- ينبغى تقييم كل من مصادر رأس مال حيث كلفتة والمخاطر التى ينطوى عليها ، ومرونته ومدى توفره ولكن ، أى من هذه المصادر يعد الأهم ؟ وأى منها الأقل أهمية ؟ تعتمد الأجابات على كل حالة بذاتها ،

- ففى حالات كثيرة ، قد يكون توفر المصدر ذأ أهمية كبيرة . وفى حالات أخرى قد تشكل الكلفة العامل الحاسم . ولا يمكن أن يتخذ صاحب المؤسسة قرارا حكيما ، إلا تحصيل كافة الوقائع ذات الصلة وتحميلها

اهتمامات المسؤول عن القروض

اهتمامات المسؤول عن القروض

غالبا ، يرفض المسؤول عن القروض فى أحد المصاريف طلب القرض أو يرده .

ويطغى السؤال الأتى على تفكير المقرض: هل يمكن أن تسدد الشركة هذا القرض ؟"

- لذا يمكنه أن يرفض منح القرض ، إذا كان صاحب المؤسسة قد أعد طلب القرض بعجلة وتسرع ، بفعل تأثير الضغط ، ونتيجة لذلك.

أسئلة متعلقة بالاقتراض

أسئلة متعلقة بالاقتراض

قد يلحظ المسؤول عن الروض حالة من عدم الاستقرار ، أو غياب التخطيط فى وصف صاحب المؤسسة لأعمال مؤسسته ، وعندما يجابة طلب قرض أحد أصحاب المؤسسات بالرفض ، يتعين عليه أن يتقبلة بطيبة خاطر ، وأن يعمل على إلغاء نقاط الضعف فيه ، قبل التقدم بطلب قرض أخر فى المستقبل .

يتعين على المقرض أن يجب على عدد من الاسئلة قبل أن يحدد مدى قدرة المقترض على تسديد القرض . وتتمثل إحدى تلك الاسئلة :

- "كيف ينوى المقترض استخدام القرض ".

- مانوع القرض ؟

عندما يرغب المرء فى الاستدانه ، عليه أن يحدد أى نوع من القروض قد يلزمه . وتستخدم المؤسسة أربعة أنواع أساسية من الأموال فى عملياتها . وتحدد الغاية من القرض أى نوع منها سيتم اعتماده .

1-	الأقراض التجارىة :

لا يتم اقتراض هذا النوع من الاموال . فهو كناية عن المبلغ الذى يدين به الشخص إلى مونية الذى يسمحون له بالأحتفاظ بمخزونه من البضائع على أساس حساب مفتوح . وتشكل التجارب الماضية الجيدة فى مجال التسليف أثباتا على قدرة ذلك الشخص على تسديد الأموال التى اقتراضها .

2-	الأقراض قصير الأمد :

تؤمن المصارف والمقرضون الأخرين هذا النوع من الأموال لشراء مخزون البضائع لأسباب خاصة ، مثل شراء المخزون لموسم البيع المقبل . وتتصف هذه القروض بتمويلها الذاتى لأنها تولد أموالها من المبيعات . ويتم تسديدها فترة لا تتعدى السنة الواحدة .

3-	الاقراض طويل الأمد :

تستعمل القروض التى تتخطى السنة الواحدة من أجل توسيع المؤسسة أو تحديثها ، من الأرباح المتركمة . يتخذ هذا النوع من القروض عادة شكل رهن أو سند كمبيالة .

4-	أسهم رأس المال :

لا يتم أبدا تسديد هذه النوع من الأموال . ويدفع المستثمر للمؤسسة نقدا مقابل حصة من ملكية المؤسسة .

يتغذر على أصحاب المؤسسات عادة تحديد الفرق بين أنواع الأموال الأربعة . ويجدر التذكر أن الأموال المقترضة لغايات مؤقتة ينبغى ، أن توظف فى المجالات المدرة فى للربح فى المؤسسة ، وأن تسدد مما يتم كسبه من تلك العملية. إن أسهم رأس المال هى تلك التى تبقى فى المؤسسة ، وتزيد من صافى قيمتة بالنسبة لصاحب المؤسسة .

نشاط

نشاط

عزيزى المتدرب : من خلال دراستك لموضوع إدارة المشاريع الصغيرة والمتوسطة حدد إيجابيات وسلبيات شراء 			مؤسسة قائمة؟

| الإيجابيات | السلبيات |
| --- | --- |

- عزيزى المتدرب : من خلال فهمك لموضوع إدارة المشاريع الصغيرة والمتوسطة حدد إيجابيات وسلبيات إنشاء 				مؤسسة جديدة؟

| الإيجابيات | السلبيات |
| --- | --- |

- عزيزى المتدرب : من خلال معرفتك لموضوع إدارة المشاريع الصغيرة والمتوسطة حدد إيجابيات وسلبيات الحصول 				على حق امتياز؟

| الإيجابيات | السلبيات |
| --- | --- |

أسئلة بشأن الحصول على رأس المال

أسئلة بشأن الحصول على رأس المال

- قد تطلب أى من المؤسسات الإقراض من صاحب المؤسسة تأمين مبلغ كبير من المال اللازم لبدء موسسة ما . ويعتمد ذلك إلى حد بعيد على السوق والظروف الاقتصادية . قليلة هى المؤسسات المقرضة أو الافراد المقرضون الذين سيخاطرون بأموالهم فى مشروع مالم يستثمر أصحاب المشروع البعض من أموالهم الخاصة فيه .

- يسمى المال الذى يوظفه المالك فى مؤسسته برأس المال من الاسهم ، وهو بمثابة استثمار صاحب المؤسسة . بينما يسمى إقتراض رأس المال المطلوب بالتمويل بواسطة الإقراض أو الائتمان .

- ينبغى أن يشعر المقرض أن صاحب المؤسسة لدية التزام شخصى بمؤسسته .

- يشمل هذا الوقت والطاقة والأموال التى يكون صاحب المؤسسة مستعدا للمساهمة فيها فى مؤسسته .

هل يمكن اقتراض كامل على الحصول رأس المال ؟

- قد تطلب أى من المؤسسات الإقراض من صاحب المؤسسة تأمين مبلغ كبير من المال اللازم لبدء موسسة ما . ويعتمد ذلك إلى حد بعيد على السوق والظروف الاقتصادية . قليلة هى المؤسسات المقرضة أو الافراد المقرضون الذين سيخاطرون بأموالهم فى مشروع مالم يستثمر أصحاب المشروع البعض من أموالهم الخاصة فيه .

- يسمى المال الذى يوظفه المالك فى مؤسسته برأس المال من الاسهم ، وهو بمثابة استثمار صاحب المؤسسة . بينما يسمى إقتراض رأس المال المطلوب بالتمويل بواسطة الإقراض أو الائتمان .

- ينبغى أن يشعر المقرض أن صاحب المؤسسة لدية التزام شخصى بمؤسسته .

- يشمل هذا الوقت والطاقة والأموال التى يكون صاحب المؤسسة مستعدا للمساهمة فيها فى مؤسسته .

هل يمكن اقتراض كامل على الحصول رأس المال ؟

- المدخرات الشخصية .

- الأصدقاء والأقرباء .

- الشركاء . قد يؤلف المالك شراكة مع فرد أو أكثر ، للحصول على رأس المال اللازم لبدء المؤسسة

- الشركة . من الممكن تأسيس المؤسة كشركة وبيع الأسهم بهدف تحصيل رأس المال .

من أين يمكن الحصول على رأس المال ؟

- المدخرات الشخصية .

- الأصدقاء والأقرباء .

- الشركاء . قد يؤلف المالك شراكة مع فرد أو أكثر ، للحصول على رأس المال اللازم لبدء المؤسسة

- الشركة . من الممكن تأسيس المؤسة كشركة وبيع الأسهم بهدف تحصيل رأس المال .

من أين يمكن الحصول على رأس المال ؟

لا يمكن أن تضمن الرياديات حصولهن على قروض ، ولكنهن إذا كن مهيئات جيدا لدى توجهن إلى مؤسسات الإقراض ، ستزداد فرصهن فى الحصول على القروض .

كيف يمكن زيادة فرص الحصول على قروض للرياديات اللواتى يجدن عوائق فى الحصول على قروض ؟

لا يمكن أن تضمن الرياديات حصولهن على قروض ، ولكنهن إذا كن مهيئات جيدا لدى توجهن إلى مؤسسات الإقراض ، ستزداد فرصهن فى الحصول على القروض .

كيف يمكن زيادة فرص الحصول على قروض للرياديات اللواتى يجدن عوائق فى الحصول على قروض ؟

- المصاريف .

- شركات التمويل .

- المؤسسات الحكومية .

- التسليف التجارى . يتيح المزودون الذين يمددون فترات تسديد ثمن التجهيزات والمخزون وما إلى ذلك للمؤسسة بأن تبدأ المبيعات قبل استحقاق مدفوعاتها .

- مؤسسات التمويل الصغيرة .

من أين يمكن الحصول على تمويل بواسطة التسليف أو الائتمان؟

- المصاريف .

- شركات التمويل .

- المؤسسات الحكومية .

- التسليف التجارى . يتيح المزودون الذين يمددون فترات تسديد ثمن التجهيزات والمخزون وما إلى ذلك للمؤسسة بأن تبدأ المبيعات قبل استحقاق مدفوعاتها .

- مؤسسات التمويل الصغيرة .

من أين يمكن الحصول على تمويل بواسطة التسليف أو الائتمان؟

يأخد المصرفى أو المسؤول عن القروض بالحسبان شروط الإقراض الأربعة الاتية لدى تقييمة مقدم طلب القرض :الطبع، القدرة، رأس المال، الظروف.

ماالشروط الأربعة للحصول على القرض ؟

يأخد المصرفى أو المسؤول عن القروض بالحسبان شروط الإقراض الأربعة الاتية لدى تقييمة مقدم طلب القرض :الطبع، القدرة، رأس المال، الظروف.

ماالشروط الأربعة للحصول على القرض ؟

الطبع

الطبع

يتم النظر فى اتجاهات مقدم الطلب وموقفه من الاقراض ، بما فى ذلك سجلة السابق من حيث تأديته لإلتزاماته.

القدرة

القدرة

يتم النظر فى دخل مقدم الطلب لتحديد قدرته على تسديد القرض.

رأس المال

رأس المال

يتم النظر فى قيمة الثروة الشخصية التى يملكها صاحب الطلب ، بما فى ذلك مدخراته وممتلكاته الشخصية أو العقارية الأخرى .

الظروف

الظروف

1-	تؤثر الظروف الاقتصادية السائدة فى المجتمع المحلى أو الدولة أو المنطقة على مدى توفر القروض .

2-	يتعين على أصحاب المؤسسات المحتملين أن يثبتوا أنهم وضعوا استراتيجية ، أو خطة عمل خاصة ، تضمن لمؤسستهم النجاح .

3-	يرغب مانح القرض فى التأكيد من أن صاحب المؤسسة المحتمل يتحلى بالخبرة أو المعرفة فى مجال عمل المؤسسة التى ينوى العمل فيها .

4-	من الضرورى وضع خطة مدروسة وواقعية ، سواء كان ذلك لدى السعى إلى زيادة رأس المال أو الحصول على تمويل بواسطة التسليف .

5-	ينبغى أن تكون صاحبات المؤسسات مزودات بالمعلومات والاتصالات والمعدات الضرورية لتسهيل حصولهن على التسليف .

كيف سيتم توظيف رأس المال ؟

كيف سيتم توظيف رأس المال ؟

عند تمويل مؤسسة جديدة ، يتعين عليك أولا تحديد حاجاتك المالية . وبهدف التوصيل إلى ذلك ،يجدر دراسة ثلاثة أنواع من التكاليف والنفقات هي:

تكاليف ماقبل التشغيل

تكاليف ماقبل التشغيل

تسدد هذه النفقات مرة واحدة فقط لدى بدء المؤسسة . وما أن تبدأ المؤسسة بالعمل فقد لا تضطر إلى دفع هذه النفقات مجددا.

- التركيبات والتجهيزات .

- المخزون الأولى .

- إيداعات للإيجار والأمدادات .

- رخص وإجازات المؤسسة .

- بعض الرسوم القانونية .

- الاعلانات للافتتاح الكبير .

بعض الأمثلة عن تكاليف البدء

- التركيبات والتجهيزات .

- المخزون الأولى .

- إيداعات للإيجار والأمدادات .

- رخص وإجازات المؤسسة .

- بعض الرسوم القانونية .

- الاعلانات للافتتاح الكبير .

بعض الأمثلة عن تكاليف البدء

النفقات الشخصية

النفقات الشخصية

تبقى نفقات التشغيل ضرورية الأرباح كافية للمحافظة على استمرار عمل المؤسسة . وتتضمن نفقات التشغيل مخزون البضائع ، والامدادات ، والاعلانات ، والأجور والضرائب والتصليحات والآليات ، والتأمين والإيجار الشهرى والخدمات .

تبقى نفقات التشغيل ضرورية الأرباح كافية للمحافظة على استمرار عمل المؤسسة . وتتضمن نفقات التشغيل مخزون البضائع ، والامدادات ، والاعلانات ، والأجور والضرائب والتصليحات والآليات ، والتأمين والإيجار الشهرى والخدمات .

نفقات التشغيل

نفقات التشغيل

وتشمل التكاليف التى يحتاج إليها الشخص ليعيش . فهو سيحتاج إلى المال لتسديد نفقاته الشخصية من حيث دفع الايجار أو الرهن ، والطعام والنقل والتأمين واللباس ، فضلا عن الإمدادات والفواتير الطبية والترفيه .

مثال

مثال

لا يدر الكثير من المؤسسات أرباحه على الفور ، بل قد يستلزم ذلك فترة زمنية من سنة لغاية ثلاثة سنوات . لذلك يجدر التخطيط لهذه النفقات كافة . فقد يبدأ بعض الاشخاص بمؤسسة جديدة ، بينما يشغلون وظائف أخرى ، أو قد يكون أزواجهم يكسبون المال فى وظائف مأجورة ، مما سيساعد فى التخفيف من الاموال المطلوب تأمينها لتمويل المؤسسة

لا يدر الكثير من المؤسسات أرباحه على الفور ، بل قد يستلزم ذلك فترة زمنية من سنة لغاية ثلاثة سنوات . لذلك يجدر التخطيط لهذه النفقات كافة . فقد يبدأ بعض الاشخاص بمؤسسة جديدة ، بينما يشغلون وظائف أخرى ، أو قد يكون أزواجهم يكسبون المال فى وظائف مأجورة ، مما سيساعد فى التخفيف من الاموال المطلوب تأمينها لتمويل المؤسسة

الجلسة التدريبية السابعة

الجلسة التدريبية السابعة

| اسم البرنامج التدريبى | إدارة المشاريع الصغيرة والمتوسطة |
| --- | --- |
| عنوان الجلسة | كيف أشغل المؤسسة |
| موضوعات الجلسة | - استخدام الأشخاص وإدارتهم . - إدارة المبيعات. - تحديد التكاليف التى تنكبدها المؤسسة. |
| الأهداف التفصيلية | - أن يتعرف المتدرب على كيفية استخدام الأشخاص وإدارتهم. - أن يتعرف المتدرب على كيفية تحديد التكاليف التى تنكبدها المؤسسة. |
| زمن الجلسة | 150 دقيقة |

استخدام موظفين جدد وتوجيهم

استخدام موظفين جدد وتوجيهم

عميلة الإستخدام

أولاً

عميلة الإستخدام

أولاً

تعد عملية استخدام الموظف الجديد  بالأهمية نفسها بالنسبة  لصاحب المؤسسة  كما للشخص المُستخدم ، فهى إما تعد تكون بداية لعلاقة لها منافعها على نحو متبادل ، أو بداية سلسلة طويلة من الأخطاء .

مصادر الموظفين المحتملين

1

مصادر الموظفين المحتملين

1

وتشكل إجراءات الاستخدام والاختيار المُتبعة أحد أبرز العوامل المؤثرة في كثرة تنقل الموظفين في وظائفهم ، فالطريقة التي يعتمدها أصحاب المؤسسات في " إعلانهم عن المناصب ، وتعاطيهم مع طلبات العمل ، وإجراء المقابلات ، واختيار العمال الجدد وإخالهم إلى العمل " هى عوامل تتدرج ضمن الجهود المؤدية إلى خفض انتقال الموظفين من اعمالهم وتشمل ما يأتي :ـ

- من داخل المؤسسة .

- إعلانات عن الموظفين المطلوبين .

- وكالات التوظيف .

- المعاهد التربوية .

- الموظفون السابقون .

إجراءات الاختيار

2

إجراءات الاختيار

2

الموظفون الحاليون .

- استمارة طلب عمل .

- إجراء المقابلة .

- التدقيق في المراجع .

- امتحان مهارات مقدم الطلب .

عملية التوجيه

ثانياً

عملية التوجيه

ثانياً

كقاعدة عامة يجدر اصطحاب الموظفين الجدد في يوم عملهم الأول في جولة في المؤسسة ، حيث يتم تعريفهم إلى سائر الموظفين ، وإعطائهم نبذة عامة عن العملية بأسرها ، وإطلاعهم بدقة كيف تدخل وظيفتهم في نطاق التشغيل الكلي للمؤسسة ، وتتطلب المبادرات الصغيرة القليل من الجهد إلا أنها توفر الوقت والمال على المدى الطويل .

يجدر التذكر أنه من الضروري أن ينطلق الموظف الجديد في عمله بشكل صحيح ، فمن شأن التوجيه المناسب ان يساعد بشكل كبير في الحصول على موظف أكثر إنتاجية واستدامة ، وفي هذا السياق يجب مراعاة ما يأتي :

أربع قواعد أساسية في توجيه الموظف الجيدد

1

أربع قواعد أساسية في توجيه الموظف الجيدد

1

- تهيئة الموظف .

- التعريف بالعمل .

- اختيار الموظف تحت الإشراف .

ستة عوامل في التحضير لتوجيه الموظف الجديد

2

ستة عوامل في التحضير لتوجيه الموظف الجديد

2

المتابعة .

- الإلمام بالوظيفة .

- الطلب من أحد الموظفين الحاليين لعب دور المرشد .

- إعداد تفصيل بسيط للوظيفة .

- وضع جدول زمني للتدريب .

- اتخاذ  ترتيبات بشأن موقع العمل .

- تقييم عمل الموظف الجديد بشكل يومي .

اعتبارات الموظف

ثالثاً

اعتبارات الموظف

ثالثاً

خطط الأجور

خطط الأجور

تُشكل الأجور بالنسبة للموظفين جزءاً أساسياً من وظيفتهم ، فهم يتوقعون أن يعكس أجرهم المهارات والطاقة التي يوظفونها في مؤسسة ما ، فإذا رغب أصحاب المؤسسات في جذب عمال مناسبين واستبقائهم ، عليهم أن يراعوا معدلات الأجور التي تدفعها الشركات الأخرى لوظيفة مماثلة .

المنافع الإضافية

المنافع الإضافية

إن الأجازات المرضية والعطل هى إحدى المنافع الإضافية التي تلقي الترحيب الأكبر لدى الموظفين ، وينبغي أن يعد أصحاب المؤسسات سياسة واضحة بشأن المنافع الإضافية كافة .

علاقات الموظفين

علاقات الموظفين

ظروف العمل

ظروف العمل

لا تقتصر سعادة الموظفين على الأجور الجيدة والمنافع فحسب ، إذ أن ما يهمهم اكثر هو شعورهم بالرضا في الوظيفة ، ويتعين على أصحاب المؤسسات تأمين المحيط المادي الأفضل لطاقم العمل والحرص على قيام تواصل تنائي دائم معه .

ينبغي أن يولي أصحاب المؤسسات اهتماماً حقيقياً لصحة موظفيهم وراحتهم وسلامتهم إضافة إلى ظروف العمل اللائقة ، فمن شأن البئة المؤاتية أن تساهم في تحفيز الفاعلية واعتماد المواقف الإيجابية وتفادي الحوادث ، كما يجدر تزويد موقع العمل بتهوية جيدة وتدفئة وتبريد كافيين ، بالإضافة إلى إنارة جيدة وشروط صحية مناسبة ومنشآت صحية ، ومن الضروري كذلك الإحتفاظ بالإسعافات الأولية .

الميزات الشخصية للمسؤل عن إدارة الموظفين

الميزات الشخصية للمسؤل عن إدارة الموظفين

القدرة على التكيف

الانتباه

المرونة

القدرة على التصرف

العلاقات الإنسانية

تفهم الآخرين

الثقة بالنفس

النضج

القدرة على الدعم

التواصل

الإنفتاح

القدرة على التدريب

القدرة على التوجيه

الإبداع

التفاؤل

قدرة التحمل

الإندفاع

الصبر

التعاطف مع الآخرين

الحماسة

القدرة على الإقناع

القدرة على الإصغاء

التقييم ورباطة الجأش

القدرة على خوض المخاطر

القدرة على التكيف

الانتباه

المرونة

القدرة على التصرف

العلاقات الإنسانية

تفهم الآخرين

الثقة بالنفس

النضج

القدرة على الدعم

التواصل

الإنفتاح

القدرة على التدريب

القدرة على التوجيه

الإبداع

التفاؤل

قدرة التحمل

الإندفاع

الصبر

التعاطف مع الآخرين

الحماسة

القدرة على الإقناع

القدرة على الإصغاء

التقييم ورباطة الجأش

القدرة على خوض المخاطر

لدى إدارة أصحاب المؤسسات لموظفيهم

لدى إدارة أصحاب المؤسسات لموظفيهم

يجدر بهم أن

يجدر بهم أن

- يكونوا مثابرين .

- يكونوا منصفين وصادقين .

- يعززوا الحماسة في العمل .

- يشجعوا طرح الأسئلة .

- يشجعوا الموظفين على اتخاذ قراراتهم بأنفسهم .

- ينموا لدى الموظفين الشعور بالثقة .

- يتركوا الباب مفتوحاً .

- يصغوا بإمعان .

- يتقبلوا الفروق الفردية .

- يكونوا مثالاً جيداً .

- يراعوا شعور الآخرين .

يجدر بهم ألا

يجدر بهم ألا

- يكونوا مجادلين .

- يكونوا مستبدين .

- يكونوا كثيري الطلبات بشكل مفرط .

- يكونوا غير منطقيين ويغطوا الحقائق .

- يثنوا الموظفين عن تقديم المباردات الخاصة والافكار الجديدة .

- يفكروا بالنيابة عن موظفيهم .

- يهملوا توضيح التوجيهات ويفكروا بعقلية ضيقة .

- يفضلوا أحد الموظفين على غيره .

نشاط

نشاط

كيف تمضى وقتك

| جدول زمنى |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| التاريخ:............................... | المهمة الأساسية:....................................................................................... |  |  |  |
| اليوم:.................................. |  |  |  |  |
| النتيجة | النشاط | الهدف | الوقت |  |
|  |  |  | ساعة | دقيقة |
|  |  |  |  | 00 |
|  |  |  |  | 30 |
|  |  |  |  | 00 |
|  |  |  |  | 30 |
|  |  |  |  | 00 |
|  |  |  |  | 30 |
|  |  |  |  | 00 |
|  |  |  |  | 30 |
|  |  |  |  | 00 |
|  |  |  |  | 30 |
|  |  |  |  | 00 |
|  |  |  |  | 30 |
|  |  |  |  | 00 |
|  |  |  |  | 30 |
|  |  |  |  | 00 |
|  |  |  |  | 30 |
|  |  |  |  | 00 |
|  |  |  |  | 30 |
|  |  |  |  | 00 |
|  |  |  |  | 30 |
|  |  |  |  | 00 |
|  |  |  |  | 30 |
|  |  |  |  | 00 |
|  |  |  |  | 30 |
|  |  |  |  | 00 |
|  |  |  |  | 30 |
|  |  |  |  | 00 |
|  |  |  |  | 30 |
|  |  |  |  | 00 |
|  |  |  |  | 30 |
|  |  |  |  | 00 |
|  |  |  |  | 30 |

اختيار الموردين

اختيار الموردين

خطوات التعامل مع الموردين

خطوات التعامل مع الموردين

حدد حاجات مؤسستك

حدد حاجات مؤسستك

بإجرائك مسح للسوق تستطيع معرفة زبائنك والسلع التي يريدونها ، وستحدد حاجات الزبائن ما يأتي :

- المواد والأجهزة التي ستحتاج إليها مؤسستك لإنتاج سلع يتم بيعها للزبائن .

- السلع التامة الصنع التي يتم شراؤها من الموردين لإعادة بيعها للزبائن .

- كمية المخزون التي ينبغي شراؤها من كل منتج .

- السعر الذي ينبغي تسديده لقاء كميات السلع التي يتم شراؤها من الموردين .

- الفترات المحددة التي يتعين فيها استلام السلع والموارد من الموردين .

حدد الموردين المحتملين

حدد الموردين المحتملين

حدد الموردين الذين يبيعون السلع أو الموارد أو المعدات التي تحتاج إليها من خلال :

- طرح الأسئلة على الاشخاص العاملين معك وأصدقائك في العمل وغيرهم وحاول معرفة من أين يشتري منافسوك ؟ .

- الاتصال بالمنظمات الداعمة للمؤسسات الصغيرة فقد تساعد في تحديد الموردين الصادقين والموثوق بهم .

- مراجعة الصحف والمجلات والصحف التجارية ومؤسسات الاعمال الواردة في دليل الهاتف بحثاً عن أسماء وعنواين موردين محتملين .

- تحديد السلع أو المواد أو المعدات التي يعرضها كل من الموردين ، فضلاً عن الأسعار والتخفيضات والتسليف وخدمات التسليم .

- تحديد إلى أي مدى يمكن الاعتماد على كل من الموردين  .

اتصل بالموردين

اتصل بالموردين

اتصل بأحد الموردين إما بزيارة مكتبية شخصياً أو بالاتصال به هاتفياً أو بإرسال رسالة إليه ، ويتعين على كل مورد محتمل تزويدك بمعلومات خطية بشأن أنواع السلع أو المواد أو المعدات التي يوفرها .. وتشمل الاسئلة المحددة :

- هل يملك المورد ما تحتاج إليه بالنوعية والكمية المطلوبتين ؟

- ما أصغر كمية يمكنك شراؤها ؟

- هل ستدفع نقداً أو يمكنك الشراء بالآجل ؟

- ما حد التسهيلات التي يمكنك الحصول عليها ؟ وما المهلة الزمنية التي يجدر بك تسديدها ضمنها ؟

- هل يمكنك الحصول على حسومات إذا أقدمت على شراء كميات كبيرة أو سددت المبلغ المستحق بسرعة ؟

- ما نسبة االحسم التي يمكنك الحصول عليه ؟

- هل سيؤمن المورد توصيل البضائع إلى مؤسستك ؟

- كم الوقت اللازم للتسليم بعد تقديم الطلبية ؟

- هل يتم توفير خدمة التسليم المجاني ، أم يتم ذلك لقاء مبلغ من المال ؟

احرص على الحصول على إجابة خطية من المورد ، اطلب منه عرض أسعار خطي ، ففي حال وقعت أي خلافات بينك وبين مورديك في مرحلة لاحقة ، سيسهل عرض الاسعار الخطي معالجة تلك المشاكل .

اختر أفضل الموردين

اختر أفضل الموردين

قارن عروض الأسعار التي تلقيتها من مختلف الموردين لتحديد ما يمكن أن يعرضه كل منهم ، إذ يشكل عرض الاسعار جواباً خطياً على أسئلتك ، ففي عرض الاسعار يزودك المرود بمعلومات مفصلة عن السلع أو المواد أو المعدات والأسعار والدفعات والتسليم وغيرها من الشروط المتصلة بطلبيتك .

ويتعين على الريادي أن يقرر ما الشروط والأولويات الأكثر أهمية لدى اختيار مورديه ، وعند اتخاذك قرار بشأن الموردين الذين يلبون حاجات المؤسسة أكثر من غيرهم :

- حاول التفاوض معهم للحصول على شروط أفضل .

- اختر أفضل الموردين لمؤسسة أعمالك .

اطلب السلع

اطلب السلع

اطلب السلع .. لكن أحرص على أن تكون طلبيتك خطية ، فكر ملياً في الكميات التي تحتاج إليها :

- ما أصغر كمية يمكنك أن تطلبها ؟

- كم تحتوي كل من المجموعات الكاملة ؟

- هل يمكنك طلب أقل من مجموعة واحدة كاملة ؟

افحص السلع فور استلامها

افحص السلع فور استلامها

دقق في السلع فور استلامها ، يرسل المورد عادة قسيمة استلام مع السلع أو الموارد ، وتبين هذه القسيمة تفاصيل السلع ، سيطلب منك المورد التوقيع على قسيمة الاستلام فور استلامك للبضائع كإثبات على ذلك .

ويرسل بعض الموردين فاتورة بدلاً من قسيمة الاستلام ، وعليك أن تقارن السلع مع العناصر الواردة في الفاتورة ، وإذا قمت باستلام السلع أو المواد شخصياً من مكتب المورد ، يتعين عليك التدقيق في نوع البشائع وجودتها قبل أن تنقلها معك ، قارن قسيمة الاستلام أو الفاتورة بالطلبية وتحقق من استلامك لكل ما هو وارد فيها في الوقت المحدد ، وإذا وقع أي خطأ بلغ المورد بذلك على الفور ولا توقع قسيمة الاستلام أو تسدد ثمن السلع قبل معالجة المشكلة .

دقق الفاتورة

دقق الفاتورة

دقق الفاتورة لأنها تفصل ما اشتريته وتاريخ تسديد المبلغ المستحق للمورد فضلاً عن طريقة الدفع ، احرص على أن تكون الفاتورة صحيحة ، فإذا كنت بصدد الشراء بالآجل ، عليك أن تقارن الفاتورة بقسيمة الاستلام ويجب أن تكون لائحة السلع أو المواد هى نفسها في الاثنتين ، احرص على استلامك كل ما تدفع ثمنه ، واحرص على أن تكون الأسعار والمبالغ المجموعة صحيحة ، وإذا لم تكن الفاتورة صحيحة بلغ المورد بذلك على الفور وحدد أفضل طريقة لمعالجة المشكلة .

سدد مدفوعاتك

سدد مدفوعاتك

سدد مدفوعاتك للمورد نقداً أو بواسطة شيك ، احرص على حصولك على إيصال كإثبات على الدفع .

نشاط

نشاط

تكاليف مباشرة أم غير مباشرة

ضع حرف "م" أمام التكاليف المباشرة وحرف "غ" أمام التكاليف غير المباشرة فى كل من الأمثلة الآتية

ضع حرف "م" أمام التكاليف المباشرة وحرف "غ" أمام التكاليف غير المباشرة فى كل من الأمثلة الآتية

| فئة التكلفة | نوع التكلفة | المثال |
| --- | --- | --- |
|  |  | راتب العامل |
|  |  | شراء الأدوات اليدوية |
|  |  | المواد الأولية |
|  |  | إعلانات للمتجر |
|  |  | تصليح الآلات |
|  |  | شراء السلع التامة الصنع بغرض إعادة بيعها |
|  |  | راتب المالك |
|  |  | لوازم المكاتب |
|  |  | صيانة شاحنة |
|  |  | الرسوم المترتبة عن قيام مستشار بدراسة للسوق |
|  |  | دفع الفائدة المترتبة عن القرض |
|  |  | الطوب (الطابوق) والإسمنت للبناء |
|  |  | وقود السيارات لمؤسسة نقل الركاب |
|  |  | مقاطع من قضبان الألمنيوم لمشغل للمعادن |
|  |  | أسلاك (قضبان) اللحام والغاز لمشغل اللحام |
|  |  | راتب بائع فى محل للأزياء الرائجة |
|  |  | الجلد لمعمل أحذية |
|  |  | الأزرار لمحل خياطة |
|  |  | إيجار موقع المؤسسة |
|  |  | الشامبو المستخدم لدى صالون تصفيف الشعر |
|  |  | التأمين ضد الحرائق |
|  |  | التأمين الصحى لموظفى المكتب |
|  |  | عرض بيع على منتج واحد |
|  |  | برمجيات الحاسوب |
|  |  | المسامير لتصنيع المفروشات |
|  |  | الأقساط المدرسية لأولاد الموظفين |
|  |  | انخفاض قيمة الآلات/الاستهلاك |
|  |  | استبدال مخزون البضائع |
|  |  | السفر إلى الزبائن فى بلد أجنبى |
|  |  | تأمين السيارة |
|  |  | قطع الغيار فى ورشة لتصليح السيارات |
|  |  | الإمدادات الكهربائية فى مشروع بناء |
|  |  | التأمين الصحى لمشغلى الآلات |
|  |  | السماد فى مشروع زراعى |
|  |  | فاتورة الكهرباء والماء |
|  |  | كتيبات التدريب فى دورة تدريبية |
|  |  | المشروبات فى المطعم |

تصنيف التكاليف وفق فئاتها

تصنيف التكاليف وفق فئاتها

يمكن تصنيف كافة التكاليف المترتبة في مؤسسة ما ضمن الفئات الآتية :

تكاليف العمالة

تكاليف العمالة

ما أن يقدم الريادي على توظيف طاقم عمل يتحول إلى صاحب عمل ، ويصبح لديه مسؤلية قانونية واجتماعية حيال موظفيه ، وتعني هذه المسؤلية أن عليه تلبية عدد من المتطلبات التي تقضي بها القوانين والأنظمة المعمول بها أو الاتفاقيات الجماعية مثل :

- الحد الأدنى للأجور .

- العدد القانوني لساعات العمل .

- بدل ساعات العمل الإضافية .

- الأجازة السنوية .

- الأجازة المرضية .

- الضمان الاجتماعي .

ويتبين من هذا السرد أن تكاليف طاقم العمل لا تقتصر على الرواتب أو الأجور ، فغالباً يتم احتساب التكاليف الإضافية التي تنشأ علاوة على الرواتب على أنها نسبة منها ، وقد يختلف ذلك بين دولة وأخرى .

تكاليف المواد

تكاليف المواد

تندرج جميع المواد المستخدمة لصناعة المنتج أو لتوفير خدمة ضمن فئة "تكاليف المواد" كما تحسب المواد التي لا تستخدم لإنتاج منتج ، بل تكون ضرورية لحسن سير المؤسسة مثل المستلزمات المكتبية أو مواد تنظيف المكاتب كتكاليف مواد أيضاً .

يتم التمييز في الإنتاج بين أنواع مختلفة من المواد :

- المواد الخام .

- اللوازم العامة .

- المعدات التكميلية .

المصروفات العامة

المصروفات العامة

تصنف جميع النفقات على السلع والخدمات التي لا تندرج ضمن الفئات الآنفة الذكر ضمن فئة "التكاليف الاخرى" ، وتغطي هذه التكاليف بشكل اساسي ( الكهرباء – الماء – الهاتف – الانترنت – التأمين – الإيجار – الإعلانات – النفقات الإدارية وغيرها ) .

التكاليف الرأسمالية

التكاليف الرأسمالية

يتعين على الريادي الذي يقترض مبلغاً من المال أن يدفع فائدة عن فترة القرض ، كما تستحق الفائدة عن أي سحب زائد على حساب الريادي الجاري ، وتسمى هذه المدفوعات بالتكاليف الرأسمالية .

تنبؤ التكاليف

تنبؤ التكاليف

وقد يبرز نوع خاص من التكاليف الرأسمالية يعرف بتكاليف الاستهلاك ، فلدى البدء بعملية الإنتاج يعمد الريادي إلى شراء آلات جديدة من رأسمال المؤسسة ، وإذا رغب بعد عدة سنوات ببيع إحداها لحاجته إلى آلة تعمل بسرعة أكبر أو لأي سبب آخر فإنه سيتقاضى عنها مبلغاً أدنى بكثير من المبلغ الذي دفعه عندما كانت جديدة .. يعرف انخفاض قيمة الآلات أو المعدات أو السيارات العاملة في مؤسسة معينة بقيمة الاستهلاك .

يتعين على الريادي أن يتطلع دائماً إلى المستقبل ، وأن يتوقع تطور مؤسسته وتبين خطة المبيعات عدد المنتجات أو الخدمات أو السلع المتوقع إنتاجها أو بيعها ، وتبرز أية تغيرات موسمية أو انخفاضات أو ارتفاعات في المبيعات وبالتالي ستتغير التكاليف المباشرة في حين ستظل التكاليف غير المباشرة عند المستوى نفسه .

تشكل تكاليف العمالة وتكاليف المواد والمصروفات العامة إجمالي التكاليف التشغيلية كونها تعتمد على النشاطات التشغيلية للمؤسسة ، في حين تكون التكاليف الرأسمالية مستقلة تماماً عن النشاطات التشغيلية .

ويمكن تفصيل كل من فئات التكاليف إلى عدة فئات فرعية ، وذلك وفقاً لطبيعة المؤسسة مثل :"تكاليف العمالة الموزعة على موظفي الإنتاج والموظفين الإداريين وموظفي المبيعات .. وغيرها" .

الجلسة التدريبية الثامنة

الجلسة التدريبية الثامنة

| اسم البرنامج التدريبى | إدارة المشاريع الصغيرة والمتوسطة |
| --- | --- |
| عنوان الجلسة | إدارة الأموال |
| موضوعات الجلسة | - المعلومات والمساعدات. - الارباح والخسائر. - الميزانية العمومية. |
| الأهداف التفصيلية | - أن يتعرف المتدرب على المعلومات والمساعدات. - أن يتعرف المتدرب على الميزانية العمومية. |
| زمن الجلسة | 150 دقيقة |

تمويل المشروعات

تمويل المشروعات

مقدمة

مقدمة

إن الهدف من التعرف على أنواع الأموال المتاحة و تحديد الخصائص المميزة لكل منها ، هو إمكانية المفاضلة والاختيار من بينها بأفضل الشروط والوصول إلى هيكل التمويل الذي يتحقق معه الهدف الأساسي للإدارة المالية وهو تعظيم قيمة المنشاة . ويوضح هيكل التمويل كيفية قيام المنشأة بتمويل استخداماتها أو اسستثثمارها المختلفة .

وهو ينطوي على كل أنواع و أشكال التمويل من ملكية و إقتراض ، ومن دائم و مؤقت ، ومن قصير الأجل وطويل الأجل . ولا يمكن الحديث عن هيكل التمويل دون التعرض لهيكل رأس المال وهو يقتصر على جميع أنواع وأشكال التمويل طويل الأجل – أو التمويل الدائم فقط . ولذا يعتبر هيكل رأس المال جزءا من هيكل التمويل حيث أنه لا يتضمن مصادر التمويل قصيرة الأجل . وهو ما يعبر عنه بالتمويل طويل الأجل.

ويمكن تصنيف مصادر هيكل راس المال إلى تمويل داخلي وخارجي ، ويقصد بالتمويل الداخلي الأرباح المحتجزة أما ، التمويل الخارجي يشمل على كل من أموال الملكية بنوعيها و أموال الاقتراض طويل الأجل كما يمكن تصنيفه أيضا إلى ملكية و اقتراض .

أشكال التمويل

أشكال التمويل

أولا: الأشكال الرئيسية للتمويل طويل الأجل

أولا: الأشكال الرئيسية للتمويل طويل الأجل

أهم هذه الأنواع هي الأسهم العادية و الممتازة و الأرباح المحتجزة و القروض طويلة الأجل ( سواء كانت تمثل قروض من البنك أو السندات ).

الأسهم العادية

الأسهم العادية

تمثل الأسهم العادية الملكية الأصلية في المنشأة ، و هي أيضا أحد الوسائل الرئيسية للتمويل طويل الأجل و خاصة رأس المال الدائم ، فالشركات المساهمة تعتمد اعتمادا تاما على إصدار هذه الأسهم للحصول على رأس المال اللازم لها بصفة دائمة و خاصة عند بدء التكوين . حيث أن إصدار هذا النوع من الأسهم يجيز لحاملها استرداد قيمتها من المنشاة التي أصدرتها بالإضافة إلى أن هذا النوع من الأسهم لا يحمل الشركة أعباء أخرى فهي غير ملتزمة قانوناً بإجراء توزيعات لحملة هذه الأسهم كما هو الحال بالنسبة للأنواع الأخرى (مثل الأسهم الممتازة أو السندات).

فالأسهم العادية لاتحمل أي تاريخ ثابت للاستحقاق وهي لا تحمل الشركة أعباء ثابتة فهي ليست مجبرة على توزيع عائد إلا إذا حققت أرباحا، و إذا تقرر أيضا توزيع هذه الأرباح. و يتمتع حملة هذا النوع من الأسهم بمزايا مختلفة وحقوق متعددة يصفهم ملاك المشروع ويحدد طبيعة هذه الحقوق بدقة عقد إنشاء الشركة وما تنص عليه قوانين الدولة التي تنظم هذا النوع من الشركات من أهم هذه الحقوق الاشتراك في الأرباح .

أيضا أعطت الشركة حملة الأسهم العادية حق الأولوية في الاكتتاب في الأسهم العادية الجديدة التي تصدرها أثناء حياتها أو أي نوع آخر من الأوراق المالية وذلك حفاظا على مركز المساهمين القدامى و خوفا من إضعاف مركزهم. ولتشجيع الملاك القدامى على استخدام هذا الحق تقدم المنشأة لكل مساهم صك Right في مقابل كل سهم يمتلكه .

ويتوقف عدد الصكوك اللازمة لشراء سهم واحد على ثلاث متغيرات وهي :

- مقدار الأموال التي تحتاجها المنشأة .

- السعر الذي يباع به السهم للمساهمين الحالين (القدامى )  .

- وعدد الأسهم الحالية (القديمة).

و الجدير بالذكر أن إصدار المزيد من الأسهم العادية تؤدي إلى زيادة القدرة الإقتراضية للمنشأة في المستقبل و ذلك لزيادة نسبة الملكية إلى الأقتراض ، غير أن هذا المصدر يتميز بارتفاع التكلفة .

الأسهم الممتازة

الأسهم الممتازة

تشبه الأسهم الممتازة الأسهم العادية في أن كليهما يمثل سند للملكية وأيضا في أنها لاتستحق أرباحا الا إذا تقرر توزيعها.  غير أنها تختلف عنها في هذا الصدد لأن التوزيعات تكون محددة بمقدار معين و حملة هذه الأسهم الممتازة يمتازون عن حملة الأسهم العادية في نواحي متعددة منها حق الأولوية في الحصول على الأرباح المقررة وغالبا ما تتمتع أيضا بحق الأولوية في قيمة التصفية إذا حدث ذلك و لهذا تحرم عادة من حق التصويت (أي حضور الجمعيات العمومية ).

وجدير بالذكر أنه على الرغم من أنه ليس هناك التزام من قبل المنشأة بإجراء التوزيعات المحددة لأصحاب الأسهم الممتازة إلا أنه هناك التزاما أدبيا قد يدفع الشركة على دفعها حفاظا لسمعتها من ناحية ولإمكان حصولها على ما تحتاجه من أموال إضافية في المستقبل من ناحية أخرى . وهنا قد تتشابه الأسهم غير أن مقابل ذلك نجد أن الشركات التي تلجأ إلى هذا النوع من التمويل من حقها عند إصداره أن يكون لها حق استدعاء هذه الأسهم التي أصدرتها أي إعادة شرائها مقابل حصول حاملها على مبلغ يفوق قيمته الاسمية . وهنا يمكن للمنشأة الاستفادة من إنخفاض أسعار الفائدة في السوق بالتخلص من هذه الأسهم و إحلالها بمصادر أخرى أقل تكلفة .

و عادة تلجا الشركات لهذا النوع من مصادر التمويل و ذلك للحصول على ما تحتاجه من أموال إضافية دون خوف من  تدخل الغير في الإدارة حيث أن معظم هذه الأسهم ليس لها حق التصويت ، أيضا إذا كان في إمكانها استثمار حصيلتها بمعدل يزيد عن المعدل المحدد في عقد الإصدار و بذلك يؤول الفرق إلى الملاك الباقيين و ذلك يحقق تعظيم ثروة الملاك.

وبالرغم من كل هذه المزايا إلا أن هذا المصدر من التمويل ينطوي على تكلفة مرتفعة ، صحيح أنها أقل من تكلفة الأسهم العادية ولكنها أكبر من تكلفة القروض الطويلة باختلاف أنواعها . و ينظم قانون الشركات كل ما يتعلق بالأسهم و كيفية إصدارها و تداولها في سوق الأموال المالية . هذا و إن كان دور هذه المصادر تقلص في بداية الستينيات مع إصدار القوانين الاشتراكية .

الأرباح المحتجزة

الأرباح المحتجزة

تعتمد المنشأت في تمويل جزء لا يستهان به من احتياجاتها المالية على الأرباح المحتجزة . و سياسة توزيع الأرباح تحدد  ذلك الجزء من الأرباح الذي يوزع على الملاك و أيضا الجزء الذي يحتجز، حيث يمثل هذا الجزء مصدرا رئيسيا لتمويل الاستثمارات في المنشأة و خاصة بغرض النمو و التوسع .

و إذا كان هدف التوسع و النمو من الأشياء المرغوب فيها أيضا توزيع الأرباح يعتبر أيضا من الأشياء المرغوب بها أي أن لسياسة التوزيع هدفين كلاهما مرغوب.

الاقتراض طويل الأجل

الاقتراض طويل الأجل

وهذا النوع من مصادر التمويل يمثل مديونية ينبغي على المنشأة الوفاء بقيمتها في تاريخ الاستحقاق طبقا للمتفق عليه ،  ونأخذ هذه المصادر شكلين أساسيين هما : القروض طويلة الأجل ، و السندات و نتناول الخصائص المميزة لكل منها.

القروض طويلة الأجل .. تحصل عليها المنشأة من المؤسسات المالية المختلفة مثل البنوك و شركات التأمين و غالبا ما  تستحق هذه القروض بعد فترة طويلة من الزمن . و تتوقف عملية سداد القرض على ما يتم الاتفاق عليه من شروط يتفق عليها بين الشركة والجهات التي تقدم هذه الأموال في شكل قروض و ذلك فيما يتعلق بمعدل الفائدة ، و تاريخ الاستحقاق و طريقة السداد و ما إذا كان يسدد مرة واحدة أو على دفعات .

السندات .. تمثل السندات الاستخدام طويل الأجل لأموال الدائنين أو المقرضين في المنشأة. و هي بذلك تختلف عن  الأسهم العادية والممتازة . وعندما تقرر المنشاة إصدار السندات فإنها تطرحها في الاكتتاب العام كما يمكن تغطيتها يضا في اكتتاب خاص بين مجموعة من أفراد الشركات .

و بما أن حملة السندات هم في الواقع دائنين للشركة فلهم بهذه الصفة حق ضمان عام           على موجدات الشركة ، كما أن  فوائد هذه الأموال تعتبر التزام يجب دفعها في موعدها بغض النظر عن حالتها المالية وذلك بصرف النظر عما إذا حققت   المنشأة ربحا أو خسارة .

و هناك العديد من أنواع السندات التي يمكن أن تستخدمها المنشأة كمصدر للتمويل منها السندات العادية وهذه لا لها سوى الحقوق العادية وهي الحصول على الفائدة المحددة واسترداد قيمة السندات في ميعاد الاستحقاق وليس لها أي امتيازات خاصة على أصول الشركة وهذا النوع يصدر اعتمادا على الثقة في مركز الشركة المالي وسمعتها في مجال الأعمال وهناك أنواع أخرى وهي المضمونة بأصول معينة ، وقد تلجا المنشاة لهذه الأنواع بغرض تشجيع المقرضين على مدها بالأموال اللازمة .

هذا ويمكن التميز بين التمويل بالاقتراض أو بالملكية و خاصة الأسهم العادية كالآتي :

- أن التمويل بالاقتراض يعتبر أقل تكلفة من التمويل بالأسهم و ذلك لأن حملة الأسهم يتعرضوا لمخاطر اكبر نسبيا  من المخاطر التي يتعرض لها المقرضين .

- القروض على عكس الأسهم لها تاريخ استحقاق و من ثم يجب على المنشاة العمل على توفير القدر المناسب من النقدية لسداد القرض عند حلول أجله وألا يترتب على ذلك تعريض المنشاة للإفلاس ، أما الأسهم فليس لها تاريخ استحقاق و ليس معنى ذلك التزام صاحب السهم بالاقتناء دائما و لكنه له حق ملكيته بالبيع أو أي طرق أخرى .

- ليس للمقرضين حق التدخل في إدارة الشركة و ذلك عكس حملة الأسهم العادية و الذين يمثلون الملكية الأصلية في  المنشاة .

- يؤدي التوسع في الاقتراض إلى تعرض المنشأة لنوع من المخاطر يطلق عليه مخاطر مالية مما يؤثر على هدف تعظيم ثروة الملاك.

و يتبين لنا من هذه المقارنة أن لكل مصدر مزايا وعيوب ، وهذا يتطلب أن يكون المدير المالي يقظاً في اختيار بديل التمويل المناسب الذي لا يؤثر على ربحية المنشاة وبالتالي لا يؤثر على القيمة السوقية لها و ذلك من خلال تأثر القيمة السوقية للملاك.

نشاط

نشاط

2

2

3

3

4

4

1

1

5

5

7

7

6

6

عزيزى المتدرب : من خلال معرفتك لموضوع إدارة المشاريع الصغيرة والمتوسطة مما تتكون مرحلة إدارة السجلات 				ودورة حياتها؟

2

2

4

4

3

3

1

1

الأرباح والخسائر

الأرباح والخسائر

إن هدف الشركة يتمثل أساسا بالحصول على الربح ولكن قد لا يؤول نشاطها إلى تحقيق ذلك فقد تمنى بخسارة ، وتقضي نية المشاركة وتوزيع الأرباح والخسائر بين الشركاء وسنتناول توزيع الأرباح  أولا ثم توزيع الخسائر .

توزيع الأرباح

توزيع الأرباح

يوزع الربح الصافي للشركة بعد استيفاء جميع الاستقطاعات القانونية على الوجه الآتي :

أولا

أولا

(5%) خمس من المئة في الأقل كاحتياطي إلزامي حتى يبلغ (50%) خمسين من المئة من راس المال المدفوع، ويجوز بقرار من الهيئة العامة الاستمرار في الاستقطاع لحساب الاحتياطي الإلزامي بما لا يجاوز (100%) مئة من المئة من راس المال المدفوع .

ثانيا

ثانيا

يوزع الباقي من الربح أو جزء منه على الأعضاء حسب أسهمهم أو حصصهم حسب الأحوال

ونتناول هذا النص على نقاط :

1- 	الربح الصافي الذي يوزع هو الربح الذي حققته الشركة المستمدة من زيادة الإيرادات على المصروفات، ووفقا لاستخدام المعايير المحاسبية مستقطعا منه ما تقرره القوانين كحصة الضريبة مثلا وحصة الضمان الاجتماعي للعمال .

2- 	يستقطع من الربح الصافي ما لا يقل عن 5% لتكوين احتياطي، ويشترط في المبلغ المستقطع أن لا يقل عن  5% ولكن يجوز الاستقطاع بأكثر من ذلك، وجاء الأكثر مطلقا على أن لا يصل الأمر لحرمان المساهمين من حقهم في الأرباح، ويكون الاستقطاع لحساب تكوين احتياطي وهو احتياطي إلزامي كما واضح من النص، لأنه بالإمكان تكوين احتياطيات اختيارية حسب ما تقرره الهيئة العامة .

ويستمر استقطاع النسبة المذكورة من صافي الأرباح حتى يصل المستقطع إلى (50%) من راس المال المدفوع، وتستطيع الهيئة العامة أن تقرر مواصلة الاستقطاع بما لا يتجاوز (100%) من رأس المال المدفوع، كأن تقرر الهيئة العامة الاستمرار بالاستقطاع إلى (75%) أو (90%) أو (100%) ولكن لا يجوز أن يتعدى ذلك .

3- 	يوزع ما تبقى من الربح أو جزء منه بحسب ما تحدده الهيئة العامة على المساهمين حسب أسهمهم، لأن الأسهم من نوع واحد في القانون العراقي فهي متساوية من حيث الحقوق في تقاضي الأرباح ولذلك يكون لكل مساهم مقدار من الربح يتناسب مع عدد ما يمتلكه من الأسهم ووفق المعادلة الآتية :

| مجموع الربح المطلوب توزيعه | عدد اسهم كل مساهم | الربح لكل مساهم |
| --- | --- | --- |
| عدد اسهم راس المال |  |  |

أولا

أولا

أوجه استخدام الاحتياطي كالآتي :

يستخدم الاحتياطي لأغراض توسيع وتطوير أعمال الشركة ، وتحسين ظروف العمل والعمال فيها ، والاشتراك في تأسيس مشروعات لها علاقة بنشاط الشركة ، والإسهام في حماية البيئة وبرامج الرعاية الاجتماعية ، وللجهة القطاعية المختصة توجيه الشركة نحو الاستخدام الأمثل للاحتياطي بما يخدم الأغراض المذكورة، ولا يجوز توزيع أية أرباح منها .

ثانيا

ثانيا

اطفاء خسائر الشركة من الاحتياطي بما لا يتجاوز (50%) خمسين من المئة منه ، وما زاد على ذلك يكون خاضعا لموافقة المسجل والجهة القطاعية المختصة .

ونتناول النص المذكور المتعلق باستخدامات الاحتياطي بنقاط وعلى الشكل الآتي :

1- 	الاستخدام الرئيس للاحتياطي وهو احتياطي إلزامي لتوسيع وتطوير أعمال الشركة ، كأن تفتح الشركة خطوطا إنتاجية جديدة، إذا كانت شركة صناعية، أو تحدث خطوطها القديمة، أو إدخال التقنية الحديثة في الإنتاج، وكل ذلك لصالح الشركة .

2- 	تحسين ظروف العمل والعمال : ولا تخفى أهمية تحسين ظروف العمل والعمال على الإنتاج والإنتاجية، كأن تلجأ الشركة إلى تسقيف مكان العمل إن كان مكشوفا، أو فتح مطعم للعمال يقدم وجبات بأسعار مخفضة، أو تهيئة خطوط نقل ملائمة .

3-	المشاركة في المشاريع ذات العلاقة بنشاط الشركة في إنجاز المشاريع ذات العلاقة أو المشاركة برأس المال بحيث  تصبح الشركة شريكا في المشاريع المذكورة .

4- 	الإسهام في مشاريع حماية البيئة وبرامج الرعاية الاجتماعية ،وتعد هذه الأمور ذات أهمية في حياة المجتمع والعاملين في الشركة، يقتضي من الشركة أن تخصص جزءا من الاحتياطي لمواجهتها، كإنشاء دور حضانة لأطفال العاملات في الشركة ومراكز ترفيهية منفردة أو بالمشاركة مع غيرها من الوحدات الاقتصادية .

5- 	تشير المادة المذكورة إلى انه على الجهة القطاعية المختصة أن توجه الشركة نحو الاستخدام الأمثل للاحتياطي ونرى في ذلك عبئا على الجهة القطاعية المختصة ، إذ يطلب منها ملاحقة الشركات وتوجيهها نحو استخدام الاحتياطي بما يحقق المصلحة العامة ومصلحة الشركة أيضا.

6- 	لا يجوز للشركة أن توزع أرباحا من الاحتياطي حتى لو وجد لديها فائض منه، لأنه مخصص لأغراض محددة لا يجوز تجاوزها .

8- 	إذا كان غير مسموح للشركة أن توزع أرباحا من الاحتياطي فيجوز لها أن تطفئ خسائرها منه وبلا موافقة من أية جهة، ولكن ينبغي أن يكون المبلغ المستقطع من الاحتياطي لهذا الغرض بما لا يجاوز 50% منه، ويجوز أن يؤخذ ما يزيد على هذه النسبة على شرط موافقة المسجل والجهة القطاعية المختصة، وبلا تحديد لهذه النسبة لأنها جاءت مطلقة .

توزيع الخسائر

توزيع الخسائر

لا توجد مشكلة في توزيع الخسائر لأنها توزع على مجموع الأسهم ، ويقع على المساهم مبلغ بعدد ما يملكه من الأسهم، والمعادلة في توزيع الربح تطبق لتوزيع الخسارة ، فقط تكتب الخسارة بدلا من الربح :

| مجموع الخسارة | عدد اسهم كل مساهم | الربح لكل مساهم |
| --- | --- | --- |
| عدد اسهم راس المال |  |  |

وقد يثار تساؤل في هذا المقام مفاده ، هل مطلوب من المساهم أن يدفع مبلغ الخسارة التي ترتبت عليه والجواب على ذلك بالنفي ، لأن المسؤولية في شركات المساهمة محددة بقدر المساهمة براس المال ،  وعليه تلحق الخسارة القيمة الفعلية للسهم .

إذا بلغت خسارة الشركة 50% خمسين من المئة من راس المال ، على الشركة أن تبلغ المسجل بذلك وخلال ستين يوما من التاريخ الذي تثبت فيه الخسارة وفقا لميزانية معدة وفق الأصول المحاسبية ، ويبلغ المسجل الجهة القطاعية المختصة التي تدرس حالة الشركة وتقدم توجيهات ملزمة ، ولا نعلم هل لدى الجهة القطاعية المختصة القدرة على دراسة أوضاع الشركات التي تلحقها خسائر بالحجم المشار إليه ؟ وتعطي الحلول الملزمة لها نشك في ذلك ولم نر في نصوص القوانين العربية المقارنة ما يماثل هذا الدور لأي جهة .

اما إذا بلغت خسارة الشركة 75% من راس المال فهي ملزمة بأن تقوم بأحد الإجراءات الآتية :

- تخفيض راس المال أو زيادته أو اتخاذ أي إجراء آخر يقترن بموافقة الجهة القطاعية المختصة، كأن تقرر الشركة الاندماج مع غيرها من الشركات .

- أن توصي بتصفية الشركة عندما تجد أن بقاء الشركة يمثل عبئا يزيد في خسائرها .

نشاط

نشاط

- عزيزى المتدرب : من خلال فهمك لموضوع إدارة المشاريع الصغيرة والمتوسطة كيف يتم إعداد 				قائمة التدفقات النقدية؟

1

1

2

2

4

4

3

3

الميزانية العمومية

الميزانية العمومية

تعريفات

تعريفات

الميزانية العمومية أو تجميع بيانات الأرصدة .. هي بيان بقيم الأصول المملوكة في وقت معين والمطالبات المالية (الخصوم) التي في حيازة وحدات أخرى على مالك تلك الأصول

مجموع الأصول ناقص مجموع الخصوم = القيمة الصافية

يمكن النظر إلى القيمة الصافية أيضا باعتباره تراكم المعاملات ، والتدفقات الاقتصادية الأخرى ، عن جميع الفترات السابقة .

تعريف الأصول والخصوم .. هي منفعة مالية محتملة في المستقبل يتم الحصول عليها نتيجة لامتلاك شيء معين يخص الوحدة الاقتصادية في معزل عن أموال مالكي هذه الوحدة .

- تقوم الوحدات المؤسسية ، فرادى أو مجتمعة ، بإنفاذ حقوق ملكيتها عليها .

أقسام الأصول

أقسام الأصول

ويمكن لمالكيه الحصول على منافع اقتصادية منه إما بحيازته أوباستخدامهم إياه على مدى فترة زمنية.

تقسم الأصول بشكل جوهري إلى قسمين من حين مدة المنفعة المالية:

أصول متداولة

أصول متداولة

الأصول المتداولة Current Assets وهي النقد ، أو ما يتم تحويله إلى نقدٍ خلال فترة زمنية قصيرة غالبا ما تكون سنة واحدة كدورة اقتصادية متعارف عليها.

كلما كانت الأصول المتداولة في الوحدة الاقتصادية مرتفعة ، كلما كانت دلالة على سيولة أموال الشركة ، هذا مؤشر جيد على الوضع المالي لهذه الوحدة لكن ما يعيبة نسبة الخطورة عالية جدا، ومن الأمثلة عليها المدينون، الأوراق المالية، مواد الخام، القرطاسية... الخ.

الأصول الثابتة

الأصول الثابتة

الأصول غير المتداولة Fixed Assets  وهي الأصول طويلة المدى، التي تستغرق الافادة منها أكثر من  سنة مالية واحدة حتى يتم تسييلها وتحويلها إلى نقد، ومن الأمثلة عليها السيارات، الاراضي، المكاتب، أجهزة الكمبيوتر, أجهزة الفاكس, ضرائب مؤجلة -أصول، الشهرة، استثمارات طويلة المدى ... الخ.

هناك مجموعة من الأصول الثابتة تجري عليها حسابات تسمى بحسابات الاستهلاك والاهتلاك ، وذللك لتقييم الأصل وتسجيل قيمه منذ اقتنائه وبشكل دوري من استخدامه، حسابات الاستهلاك ، تساعد على معرفة قيمة الأصل بعد مرور فترة من الزمن وعند اتخاذ القرار ببيعه ،وبعد مرور مدة من استهلاك الأصل تتجمع حسابات في حساب يسمى مجمع الاستهلاك .

وبعد طرح قيمة مجمع الاستهلاك من تكلفة الأصل عند اقتنائه، نخرج بقيمة مهمة جدا لتتقيم هذا الأصل والتي تختلف عن قيمته في الأسواق تسمى بالقيمة الدفترية .

طرق حسابات الاستهلاك

طرق حسابات الاستهلاك

يتم الاعتماد في هذه الحسابات على عناصر محددة مثل العمر الافتراضي للاستهلاك ، تكلفة الأصل ، قيمة الأصل عند انتهاء عمره الإنتاجي (القيمة التخريدية) ، أيضا عدد ساعات الاستخدام وهذا في الطريقة الأخيرة .

1- 	طريقة القسط الثابت .

2- 	طريقة القسط المضاعف .

3- 	طريقة مجموع أرقام السنين .

4- 	حسب حجم الإنتاج .

الإلتزامات

الإلتزامات

الإلتزامات : هي خسارة أو انخفاض مالي محتمل نتيجة التزامات وحدة اقتصادية معينة ، أو نقل الأصول أو تقديم خدمة لجهة مالية أخرى في المستقبل، وتكون هذه الخسارة محتملة ممكن حدوثها فقط إذا ما تم تقديم هذه الخدمة أو استخدام أصول الشركة دون وجود أي مردود مادي ربحي. تقسم المطلوبات إلى قسمين رئيسيين:

الإلتزامات المتداولة

الإلتزامات المتداولة

هي الالتزامات قصيرة المدى نتيجة لاستخدام احدى الموجودات المتداولة في الوحدة الاقتصادية خلال فترة زمنية قصيرة من الدورة الاقتصادية دون الحصول على منفعة مالية مباشرة، مثل الدائنون، ويعرف هذا الحساب بأنه دين يترتب على الوحدة الأقتصادية، غالبا ما يتم بسبب شراء مواد خام أو بضاعة مثلا من أحد المزودين دون أن يتم الدفع نقدا، فيكتفي الطرفان بوجود أوراق مالية تثبت هذا الدين مثل أوراق القبض - كمبيالات قصيرة المدى ، من الأمثلة أيضا الدخل غير المكتسب،              وهو الدخل أو الدفعة التي تؤخذ بشكل مسبق قبل تقديم الخدمة المطلوبة من الوحدة الاقتصادية للمستهلك أو العميل.

الإلتزامات غير المتداولة

الإلتزامات غير المتداولة

هي الالتزامات التي تترتب على الوحدة الاقتصادية والتي تزيد مدتها عن سنة مالية أو أكثر، وهي تقسم إلى قسمين من حيث الهدف، القسم الأول وهو المتعلق بأئ التزام نتيجة اتفاقات مالية بين طرفين دائن ومدين يترتب عليها فوائد مالية مثل القروض، سندات مالية، وأخيرا كمبيالات طويلة المدى لكن مدتها عادة ما تكون أقصر من مدة السند المالي. أما القسم الثاني فهو الالتزام المتعلق بالعمليات التشغيلية وعادة ما يأخذ شكل تقديم خدمة ما، ضرائب مؤجلة -خصوم، مصاريف التقاعد، الكفالات المالية .

الجلسة التدريبية التاسعة

الجلسة التدريبية التاسعة

| اسم البرنامج التدريبى | إدارة المشاريع الصغيرة والمتوسطة |
| --- | --- |
| عنوان الجلسة | دراسة جدوى للمشروع |
| موضوعات الجلسة | - هل يمكن الاستعانة بالغير لإعداد دراسة الجدوى؟ - إرشادات يجب إتباعها قبل البدء فى دراسة الجدوى. - ما هى دراسة الجدوى؟ - تحديد فكرة المشروع. - الدراسة التفصيلية للربحية التجارية. - الجدوى الاقتصادية للمشروع. - الجدوى البيئية للمشروع. |
| الأهداف التفصيلية | - أن يتعرف المتدرب على إرشادات يجب إتباعها قبل البدء فى دراسة الجدوى. - أن يتعرف المتدرب على ما هى دراسة الجدوى؟ - أن يتعرف المتدرب على الجدوى الاجتماعية للمشروع. |
| زمن الجلسة | 150 دقيقة |

نشاط

نشاط

2

2

3

3

4

4

1

1

5

5

7

7

6

6

عزيزى المتدرب : من خلال دراستك لموضوع إدارة المشاريع الصغيرة والمتوسطة لماذا نقوم بعمل دراسة جدوي 				للمشروع قبل البدء فيه ؟؟

هل يمكن الاستعانة بالغير لإعداد دراسة الجدوى؟

هل يمكن الاستعانة بالغير لإعداد دراسة الجدوى؟

يمكن الاستعانة بمكاتب استشارية لإعداد دراسة جدوى لمشروعك، و يمكن الاستعانة بدراسات جدوى معدة مسبقا لمشاريع معينة. الاستعانة بمكتب استشاري سوف يجعلك تتحمل تكلفة إعداد الدراسة، أما الاستعانة بدراسات جدوى معدة عن طريق جهات تُشجع المشاريع الجديدة فإنها تضطرك إلى الاختيار من بين المشاريع المعروضة و التي تكون عادة مشاريع تقليدية.و لكن لماذا تستعين بالغير لإعداد دراسة الجدوى؟  إن كان ذلك لأنك لا تعرف كيف  تعد دراسة الجدوى فالأفضل أن تتعلم ذلك وكما ذكرت ليس هناك صعوبة في ذلك. لماذا؟ لأنك سوف تدير مشروعك و بالتالي سوف تحتاج إلى تخطيط المشروع عاما بعد عام و سوف تقوم بدراسة تطوير المشروع أو إضافة منتج أو خدمة جديدة. هل ستلجأ إلى مكتب استشاري لأداء ذلك لك كل عام؟  أما إن كنت سوف تبدأ مشروعا عملاقا فقد يكون اللجوء إلى مكتب استشاري له ما يبرره.  عموما سواءً قمت بذلك بنفسك أو بالاستعانة بمكتب متخصص فإنه لابد أن تكون على دراية بأسلوب إعداد هذه الدراسة و ما يمكن أن تستفيده منها و مدى دقتها. بالإضافة إلى ذلك فإنك سوف تضطر -على الأقل- لعمل دراسة جدوى مبدئية قبل اللجوء لمكتب استشاري.

إرشادات يجب إتباعها قبل البدء في دراسة الجدوى

إرشادات يجب إتباعها قبل البدء في دراسة الجدوى

تحديد تصنيف المشروع

طبقا لطبيعة المشروع و نشاطاته الرئيسية ( صناعيا, خدميا, تجاريا،..).

تحديد نشاطات المشروع

- تحتوى علي وصفا مختصرا للمنتجات أو الخدمات المقدمة.

- توضيح مؤهلات و خبرة صاحب المشروع أو الشركاء.

- يجب عرض خبرة صاحب العمل في المشروع حتى يقتنع البنك أو مؤسسة التمويل بقدرة المشروع على النجاح .

تحديد موقع المشروع

- توضيح أسباب اختيار هذا المكان لإقامة المشروع.

- توضيح الشكل القانوني للمشروع.

- الشكل القانوني للمشروع و أسبابة ( شركة, منشئة فردية ،...).

تحديد الرخص و التصاريح

وصف مختصرا عن التراخيص و التصاريح المطلوبة للمشروع و كيف و متي يتم الحصول عليها.

معرفة النظام الضريبي

أستشر متخصص في الضرائب / و ضريبة الدخل و المبيعات و الإعفاءات الممنوحة.

معرفة التأمين المطلوب

قد يحتاج المشروع إلي التأمين لتغطية المخاطر المحتملة. فيجب أن تقدم ضمان تأميني.

نشاط

نشاط

- عزيزى المتدرب : من خلال فهمك لموضوع إدارة المشاريع الصغيرة والمتوسطة حدد أهداف 				المشروع؟

أهداف المشروعات العامة

أهداف المشروعات العامة

أهداف المشروعات الخاصة

أهداف المشروعات الخاصة

ما هي دراسة الجدوي ؟

ما هي دراسة الجدوي ؟

- بعبارة مختصرة هي عرض منظم لدراسة المشروع.

- هي مخطط لأهداف المشروع وخطة العمل المزمعة لتحقيق هذه الاهداف مع إبراز المشكلات المحتملة وطرق التعامل معها .

- دراسات الجدوى ترجمة عملية لسياسات الاستثمار , وهى دراسة موسعة لكافة جوانب الاستثمار فى المشروعات سواء لخدمة المستثمر أو لخدمة التنمية فى الدولة ككل .

- هي دراسة يقوم بها صاحب فكرة مشروع جديد لدراسة إمكانية تطبيق المشروع ونجاحه. دراسة الجدوى توضح الاستثمارات المطلوبة والعائد المتوقع والمؤثرات الخارجية على المشروع مثل قوانين الدولة والمنافسة والتطور التكنولوجي.

ويجب أن يقدم تقرير دراسة الجدوى وصفاً واضحاً للأعمال التي يتضمنها المشروع، والأهم من ذلك، الأعمال التي يستثنيها، بغض النظر عن طبيعته. كما يجب أن يشتمل هذا الوصف على الأسباب التي تقف وراء التفكير في إقامة هذا المشروع، وأهدافه المنشودة، ومخرجاته. أما بالنسبة إلى الأهداف، فيجب أن تكون واضحة، وقابلة للقياس، ومقبولة، وواقعية، ومحددة بتكلفة ومدة زمنية.

ولا بد أن تشمل دراسة الجدوى، جميع الافتراضات والقيود التي يمكن أن تؤثر في الخيارات المتوافرة لتسليم المشروع. وهذه الافتراضات تتمثل في الظروف أو الأحداث الخارجية التي يمكن أن تؤثر في نجاح المشروع، في حين أن القيود هي العوامل التي تحد من تلك الخيارات. وبالطبع، يمكن القول إن الجدول الزمني والميزانية من القيود التي يجب أخذها في الاعتبار لدى دراسة أي مشروع.

من هنا يحب ان نعرف ان هناك عدد من المراحل المتتابعة يتضمنها تحليل جدوى المشروع. وبحيث تتكون كل مرحلة من مجموعة من العناصر المختلفة. حيث يجب أن تشتمل دراسة الجدوى للمشروعات على:

التمويل و الموارد المادية و البشرية المطلوبة .

الجدوى المالية و الاقتصادية للمشروع .

الخطة التنفيذية لبدء المشروع .

ويمكن القول أن تحليل جدوى المشروع يمكن أن يتم من خلال الخطوات التالية:

تحديد فكرة المشروع .

تحديد فكرة المشروع .

تحديد أهداف المشروع.

تحديد أهداف المشروع.

دراسة الجدوى المبدئية "الدراسة السابقة للجدوى" .

دراسة الجدوى المبدئية "الدراسة السابقة للجدوى" .

الدراسة التفصيلية للربحية التجارية وتتضمن:

الدراسة التفصيلية للربحية التجارية وتتضمن:

- الدراسة التسويقية وتقدير الطلب على منتجات المشروع. ووصف سوق المشروع 	المقترح و تحليله.

- الدراسة الفنية للمشروع وتقدير التكاليف.

- الدراسة التمويلية للمشروع.

التقييم المالي والاقتصادي لتقدير الربحية التجارية.

التقييم المالي والاقتصادي لتقدير الربحية التجارية.

تقدير الفائدة التي تعود على الاقتصاد القومي من جراء تنفيذ المشروع.

تقدير الفائدة التي تعود على الاقتصاد القومي من جراء تنفيذ المشروع.

تحديد فكرة المشروع

تحديد فكرة المشروع

وفيها تصنف طبيعة المشروع سواء كان ( صناعيا – خدميا – تجاريا -………..) وإعطاء فكرة مبسطة عن المشروع وعن المشروعات المثيلة لهذا المشروع المقامة بالبيئة المحيطة لمكان المشروع المطلوب تنفيذه.

نشاط

نشاط

- عزيزى المتدرب : من خلال دراستك لموضوع إدارة المشاريع الصغيرة والمتوسطة ما المعلومات التى 			توضحها الدراسة المبدئية للجدوى ؟

1

1

2

2

4

4

5

5

7

7

6

6

3

3

الدراسة التفصيلية للربحية التجارية

الدراسة التفصيلية للربحية التجارية

- الدراسة التسويقية وتقدير الطلب على منتجات المشروع. ووصف سوق المشروع المقترح و تحليله.

- الدراسة الفنية للمشروع وتقدير التكاليف.

- الدراسة التمويلية للمشروع.

- الدراسة التسويقية.

الدراسة التسويقية

الدراسة التسويقية

أهم مرحلة فى دراسة جدوى أى مشروع هى ترتيبات تسويق منتجاته وإمداده بالمدخلات اللازمة لتشغيله . وعلى جانب المخرجات أو نواتج المشروع المقترح ... من الضروري إجراء تحليل دقيق للسوق المتوقع لمنتجات المشروع .

وتتضمن هذه الدراسة الجوانب التالية:

- دراسة العوامل المحددة للطلب والعرض بالنسبة للسلعة التي سينتجها المشروع.

- التعرف على هيكل السوق (Market Structure) وحجمه وخصائصه والإجراءات المنظمة للتعامل فيه.

- تحليل العرض السابق والحالي من حيث مصدره: مستورد أو إنتاج محلي، حجم المبيعات، مدى استقرار الأسعار، والسياسات التسويقية للمنافسين…الخ.

- تقدير نصيب المشروع في السوق على ضوء الطلب والعرض وظروف المشروع أمام.

وعلى القائم بدراسة السوق أن يحدد بدقة:

- أين سيبيع منتجات المشروع ؟

- ما هو حجم واتساع السوق؟

- هل السوق من الاتساع بحيث يستوعب إنتاج المشروع الجديد دون التأثير على السعر الحالى؟ إذا كان من المحتمل التأثير على السعر فإلى أى مدى ؟ وهل سيظل المشروع قادرا على الاستمرار فى الإنتاج بالأسعار الجديدة ؟

الدراسة الفنية للمشروع وتقدير التكاليف

الدراسة الفنية للمشروع وتقدير التكاليف

الجدوى الفنية للمشروع ركن أساسى من أركان دراسة الجدوى الاقتصادية . والدراسة الفنية للمشروع هى التى تعتمد عليها جميع الدراسات التالية المالية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية – بل لا يمكن إجراء تلك الدراسات أصلا دون وجود الدراسة الفنية التى تقرر صلاحية إنشاء المشروع من الناحية الفنية.

وتعتمد الدراسة الفنية إلى حد كبير على البيانات والمعلومات التى تم الحصول عليها من الدراسة التسويقية . ويقوم بدراسة الجدوى الفنية فريق متخصص فى النواحى الفنية .

ومن اهمية الدراسة الفنية للجدوي انها تفيد في :

تحديد حجم المشروع .

تحديد حجم المشروع .

اختيار موقع المشروع.

اختيار موقع المشروع.

تحديد تكاليف تأسيس وإنشاء المشروع .

تحديد تكاليف تأسيس وإنشاء المشروع .

تحديد الجدول الزمنى لتنفيذ المشروع .

تحديد الجدول الزمنى لتنفيذ المشروع .

تحديد عمر المشروع .

تحديد عمر المشروع .

تقرير ما إذا كانت دراسة الجدوى تستكمل أو تتوقف.

تقرير ما إذا كانت دراسة الجدوى تستكمل أو تتوقف.

وتشمل الدراسة الفنية للمشروع كل أو بعض الأجزاء التالية طبقا للظروف :

تحديد حجم المشروع.

تحديد حجم المشروع.

يعنى تحديد حجم الإنتاج والطاقة الإنتاجية العادية والطاقة القصوى والتوسعات المتوقعة بعد أن يتمكن المشروع من المنافسة فى السوق وتحقيق شريحة تسويقية تتطلب زيادة حجم الإنتاج . ويؤثر على قرار تحديد حجم الإنتاج الاحتياجات التكنولوجية للمشروع والموارد المالية المتاحة واحتمالات تغير السوق فى المستقبل . وتحديد المنتجات الثانوية للمشروع إن وجدت وأفضل استخدام لهذه المنتجات لتحقيق أقصى استفادة منها .

تحديد طريقة الإنتاج والوسائل التكنولوجية الملائمة :

تحديد طريقة الإنتاج والوسائل التكنولوجية الملائمة :

يقوم فريق دراسة الجدوى الفنية بحصر الأساليب التكنولوجية الصالحة للاستخدام فى نوع الإنتاج للمشروع . وتقييم هذه الأساليب من وجهه النظر الفنية من حيث مدى ملاءمتها ومدى المعرفة الفنية بها و بساطة التشغيل وسهولة الصيانة و درجة الآمان فى التشغيل ومقدار التلوث الناتج عنها .

تحديد منتجات المشروع :

تحديد منتجات المشروع :

يجب وصف وذكر اسم كل منتج من منتجات المشروع وتحديد كمية وسعر كل منتج.

| المنتجات | الوحدة | الكمية | سعر الوحدة جم | الاجمالي جم |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | عدد |  |  |  |
|  | كجم |  |  |  |
|  | طن |  |  |  |
| الاجمالي |  |  |  |  |

التعبئة والتغليف

التعبئة والتغليف

يجب تحديد نوعية المواد المستخدمة في عملية التعبئة والتغليف مع إضافة ملصق يبين جميع البيانات من اسم المنتج وعلامته التجارية إن وجدت واسم الجهة المنتجة وعنوانها وسجلها التجاري و اسم المكونات الطبيعية للمنتج والإضافات وتاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية .

عناصر الجودة : يجب إعداد عناصر الجودة لمنتجات المشروع من نظافة مكان الإنتاج وصحة القائمين علي إعداد المنتج ونظافة مكان التخزين كل علي حسب نوعية المشروعات .

التسويق : يتم ذكر طرق التسويق مثل المشاركة في المعارض المختلفة أو عمل تعاقدات مع تجار الجملة أو أسواق الخريجين أو عن طريق الأسواق القريبة من مكان المشروع وتحسب تكاليف التسويق .

تحديد الآلات والمعدات الفنية :

تحديد الآلات والمعدات الفنية :

تختلف الآلات والمعدات الفنية تبعا لطريقة الإنتاج والطاقة الإنتاجية والدقة المطلوبة فى المنتجات .

ويختلف شكل وحجم الآلات والمعدات والأجهزة من مشروع لآخر . وعلى الدراسة الفنية تحديد أنسب الآلات والمعدات للمشروع من بين قائمة المعدات والآلات التى تستخدم فى مثل هذا المشروع .

| المعدات والالات | المواصفات | جهة التصنيع | الكمية | سعر الوحدة جم | الاجمالي جم |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | مستورد |  |  |  |
|  |  | محلي |  |  |  |
| الاجمالي |  |  |  |  |  |

التخطيط الداخلى للمشروع

التخطيط الداخلى للمشروع

هو تحديد الأقسام المختلفة للمشروع وتحديد مواقع المبانى والإنشاءات الخاصة بكل قسم فى ضوء المساحة الكلية للمشروع . مساحات وموقع الآلات والمعدات والمخازن وعنابر الإنتاج ومكاتب الإدارة ونظام التخزين سواء للمدخلات أو المنتج وخطط الإنتاج .

وبصفة عامة يكون الاعتبار الأساسى فى تخطيط مبانى وإنشاءات الإدارات والأقسام الخاصة بالمشروع – هو تسهيل حركة انتقال المواد الخام . من بدء العملية الإنتاجية حتى إنتاج السلعة النهائية للمشروع.

تحديد كميات عوامل الإنتاج المطلوبة

تحديد كميات عوامل الإنتاج المطلوبة

وتشمل تقدير احتياجات المشروع من المواد الأولية والخامات والطاقة المحركة.

ويراعى تحديد نوعية المواد الخام المطلوبة ومواصفاتها ، إمكانية الحصول عليها ومدى قربها من موقع المشروع ، شروط التوريد واستمرار التوريد فى المستقبل ، تحديد الكميات المطلوبة لدورة التشغيل كاملة ، التعرف على أسعار المواد الخام وتقدر تكلفة كل منها وتقدر إجمالى تكاليف المواد الخام والوقود ، تقدير الاحتياطى المطلوب تخزينه من الخامات ، تكاليف نقل الخامات إلى موقع المشروع ، أنواع الطاقة المحركة للمشروع ( كهرباء –بنزين – ديزل ) ، الحجم الكلى للطاقة المطلوبة والأسعار التى يمكن بها الحصول عليها ، المياه ومصدرها وأسعارها وتكلفتها .

| الخامات ومواصفاتها | الجهة الموردة | الوحدة | الكمية | سعر الوحدة جم | الاجمالي جم |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | مستورد | طن |  |  |  |
|  | محلي | كجم |  |  |  |
|  |  | متر |  |  |  |
| الاجمالي |  |  |  |  |  |

تحديد العمالة المطلوبة وأفراد الإدارة

تحديد العمالة المطلوبة وأفراد الإدارة

تحديد العدد اللازم من العمال لتشغيل المشروع سواء عمالة عادية أو ماهرة أو أفراد الإدارة والملاحظون وعمال الصيانة و عمال النقل والحراسة والخدمات والنظافة وتحديد الأجور وتكاليف استخدام كل نوع من العمالة وإعداد برامج تدريب العمالة لرفع كفاءتها إلى المستوى المطلوب فى جدول التشغيل .

| المسمي الوظيفي | متطلبات الوظيفة ووصف العمل | العدد | الاجر الشهري جم | الاجمالي جم |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| الاجمالي |  |  |  |  |

تحديد وسائل النقل

تحديد وسائل النقل

داخل المشروع وبين المشروع والمناطق التى يتعامل معها .

تحديد الفاقد فى الإنتاج :

تحديد الفاقد فى الإنتاج :

سواء أثناء العملية الإنتاجية أو النقل أو التخزين أو التسويق . واختيار الأسلوب الذى يعمل على تقليل هذا الفاقد .

تحديد تكاليف تأسيس المشروع وتشمل

تحديد تكاليف تأسيس المشروع وتشمل

  - تكاليف الأرض و المبانى للمشروع .

  - تكاليف استخراج الرخص وتسجيل المشروع .

  - تكاليف المعدات والآلات والأجهزة.

  - تكاليف إجراء دراسات الجدوى الاقتصادية .

  - تكاليف الاستشارات القانونية فى مرحلة تأسيس المشروع .

  - تكاليف الدعاية والإعلان .

  - تكاليف التدريب .

  - تكاليف أخرى فى مرحلة تأسيس المشروع .

إنشاء المشروع وتشمل

إنشاء المشروع وتشمل

التصميم الهندسى للمشروع ويتضمن الشكل النهائى للمشروع وإعداد المواصفات وطرح العطاءات والجدول الزمنى لتنفيذ المشروع بدءا من إعداد المشروع حتى بداية التشغيل وخطة توسيع المشروع .

تحديد موقع المشروع

تحديد موقع المشروع

تحديد موقع المشروع من مهام دراسة الجدوى الفنية والتسويقية والبيئية. وتختلف اعتبارات اختيار موقع المشروع تبعا لطبيعة أعمال المشروع ونشاطه المقترح ومدى توفر المواد الخام خصوصا إذا كانت هذه الخامات يصعب نقلها .

وعموما فأن قرب موقع المشروع من مصادر المواد الخام يجب أن يتم فى ضوء المفاضلة بين تكاليف نقل المواد الخام وسهولته وتكاليف نقل القوى العاملة إلى موقع المشروع وبين تكاليف نقل منتجات المشروع إلى مناطق بيعها وتصريفها . ومدى توفر وسائل النقل العادية والمجهزة.

وتتدخل تكاليف شراء الأرض أو استئجارها فى دائرة تفضيل موقع على آخر .

وأيضا قوانين الاستثمار قد ينتج عنها ميزة اقتصادية عند اختيار موقع المشروع . على سبيل المثال تمنح المشروعات التى تقام فى المناطق الحرة إعفاء من الضرائب أو إعفاء الرسوم الرأسمالية المستوردة من الرسوم الجمركية.

كما تتدخل العوامل البيئية عند اختيار موقع المشروع والاستقرار الأمنى بالمنطقة .

الدراسة التمويلية للمشروع.

الدراسة التمويلية للمشروع.

إذا ما تم تقدير التكاليف الاستثمارية وتكاليف التشغيل أمكن للقائمين على دراسة الجدوى اقتراح الهيكل التمويلي المناسب للمشروع.

وقد ينقسم التمويل إلى تمويل داخلي(أموال الملاك) أو تمويل خارجي (تسهيلات ائتمانية وقروض داخلية أو خارجية). فإذا ما كان المشروع قابلاً للتمويل- بمعنى أن رأس المال المطلوب من الممكن توفيره-يبدأ إعداد القوائم المالية التالية:

قائمة رأس المال وبيان الشركاء.

قائمة رأس المال وبيان الشركاء.

الجدول الزمني المقترح للحصول على القروض.

الجدول الزمني المقترح للحصول على القروض.

موازنة الموارد والاستخدامات بالنقد الأجنبي.

موازنة الموارد والاستخدامات بالنقد الأجنبي.

قائمة مصادر واستخدامات التمويل.

قائمة مصادر واستخدامات التمويل.

الجدول الزمني لسداد التكاليف الاستثمارية.

الجدول الزمني لسداد التكاليف الاستثمارية.

الجدول الزمني لسداد القروض.

الجدول الزمني لسداد القروض.

الجدول الزمني المقترح لسداد المال.

الجدول الزمني المقترح لسداد المال.

أما إذا كان المشروع غير قابل للتمويل تبدأ دراسة أخرى لتقليل الفجوة بين الأموال المطلوبة للتمويل والإمكانيات التمويلية المتاحة، أو التفكير في اختيار بديل آخر قابل للتمويل بالإمكانيات المتاحة. ولكن إذا لم تتوافر الإمكانيات المطلوبة لتمويل المشروع فلا مفر من اتخاذ القرار بالإلغاء والتوقف عن الدراسة مهما كانت الجدوى الاقتصادية للمشروع.

نشاط

نشاط

- عزيزى المتدرب : من خلال معرفتك لموضوع إدارة المشاريع الصغيرة والمتوسطة هناك العديد من 				المعايير الموضوعية التي تستخدم للتقييم المالي والاقتصادي للمشروع أذكر بعضها؟

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

المعدل المتوسط للعائد

المعدل المتوسط للعائد

فترة الاسترداد

فترة الاسترداد

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

تحليل التعادل

تحليل التعادل

الجدوى الاقتصادية للمشروع

الجدوى الاقتصادية للمشروع

يتشابه التقييم الاقتصادي مع التقييم المالي للمشروع في استخدام نفس المقاييس – والفرق الجوهري هو أن التقييم الاقتصادي للمشروعات يهتم بقياس العائد الاقتصادي للمجتمع في التقييم الاقتصادي فأن عناصر التكاليف والعوائد للمشروعات لا تقدر قيمتها على أساس أسعار السوق بل تقدر قيمتها على أساس أسعار الظل التي تعكس القيم الحقيقية الاقتصادية والاجتماعية لهذه التدفقات – وقد تتساوى أسعار الظل مع أسعار السوق في حالات معينة ولكنها تختلف عنها في معظم الحالات .

ولذا عند إجراء التقييم الاقتصادي للمشروع يتم تعديل الأسعار المالية ( أسعار السوق ) إلى قيم اقتصادية قبل حساب مقاييس الجدوى الاقتصادية للمشروع .

أمثلة

أمثلة

- المشروع سيأخذ قرض بسعر فائدة مدعم ( 7 % ) في التقييم المالي تحسب بنفس سعر الفائدة.

- أما في التقييم الاقتصادي تحسب بسعر الفائدة المعدل الذي سيدفعه في حالة حصوله على القرض من المصادر الأخرى غير المدعمة ( 12 % مثلا) .

- مشروعات معينة تعفى من الضرائب أو الرسوم الجمركية في التقييم الاقتصادي تدخل قيمة الضرائب أو الرسوم الجمركية كما لو كانت غير معفاة لأن هذه الضرائب عائد المجتمع .

الإعانات تدخل قيمتها في التقييم الاقتصادي :

تقييم مدخلات المشروع بأسعارها الظليه (غير المدعمة) .مثلا مشروع سيستخدم وقود مدعم أو عنصر إنتاجي مدعم من التقييم الاقتصادي يحول إلى قيمته بدون دعم.

ثم تحسب مقاييس جدوى المشروع باستخدام القيم المعدلة سواء لعناصر التكاليف أو العوائد – ونحكم منها على الجدوى الاقتصادية للمشروع بنفس الأساس في الجدوى المالية .

نشاط

نشاط

- عزيزى المتدرب : من خلال فهمك لموضوع إدارة المشاريع الصغيرة والمتوسطة كيف يمكن

حصر الجوانب الاجتماعية التى تهم القائم بدراسة الجدوى لأى مشروع؟

الجدوى البيئية للمشروع

الجدوى البيئية للمشروع

لكل مشروع أثار بيئية موجبة أو سالبة – ولذا فأن تقييم الآثار البيئية للمشروع يساعد فى تقديم التوصيات بخطوات منع أو تقليل الأضرار البيئية الناتجة عن أى مشروع وزيادة المنافع البيئية الإيجابية .

ويتضمن التقييم البيئى تقييم آثار المشروع على الصحة العامة والمحافظة على البيئة ورفاهية السكان فى منطقة المشروع .

مثال

مثال

منطقة ينعم سكانها بمرور نهر بها ويتمتعون بمياه عذبة نقية ويعيشون على الأسماك التى يصطادونها من هذا النهر لتغذيتهم ويبيعون ما يزيد على حاجتهم كمصدر دخل .

جاء مستثمر و أنشا مصنع ورق فى المنطقة. يحتاج إلى المياه للغسيل فى عمليات تصنيع الورق . وتصرف المياه الناتجة من عمليات الغسيل فى النهر مرة أخرى ولكنها تحمل معها الكيماويات المستخدمة – مما يلوث النهر ويؤثر على نظافة المياه ويسبب فى موت نسبة من الأسماك – و بالتالى فأن لهذا المشروع آثار بيئية على صحة السكان ودخلهم ورفاهيتهم. أيضا سيرفع من تكاليف محطة تنقية وتكرير مياه الشرب للمواطنين فى المنطقة .

ومن الآثار الإيجابية للمشروع:

- تشغيل عدد من سكان المنطقة.

- خلق أعمال إضافية لخدمة المشروع .

ومن فوائد أجراء التقييم البيئى :

- تحديد القضايا البيئية التى سوف يسببها المشروع وتقدير تكلفتها الفعلية.

- اقتراح آليات تخفيف الأضرار التى تنشأ عن تنفيذ المشروع .

- تقييم الأثر البيئى للمشروع يساعد فى اختيار مواقع بديلة فى حالة ارتفاع الأثر البيئى للحفاظ على البيئة.

وتتم معالجة الآثار البيئية للمشروع فى الخطوات التالية:

الاولى : تحديد تأثير المشروع على البيئة:

دائما يمكن تحديد آثار المشروع على البيئة على أساس المعلومات التى يتم عرضها فى الجزء الخاص بتوصيف المشروع .

الثانية: تقدر مقاييس الجدوى الاقتصادية للمشروع بدون أخذ تأثير البيئة على المشروع :

تقدير مقاييس الجدوى الاقتصادية للمشروع مع أخذ تأثير البيئة على المشروع وفى هذه الحالة تضاف التكاليف الزيادة فى تكاليف تنقية المياه.

الجلسة التدريبية العاشرة

الجلسة التدريبية العاشرة

| اسم البرنامج التدريبى | إدارة المشاريع الصغيرة والمتوسطة |
| --- | --- |
| عنوان الجلسة | خطة عمل المؤسسة |
| موضوعات الجلسة | - أسئلة بشأن خطة عمل المؤسسة. - هيكلية خطة عمل المؤسسة. - كيفية تفسير استنتاجات خطة عمل المؤسسة. - نموذج لخطة عمل المؤسسة. |
| الأهداف التفصيلية | - أن يتعرف على المتدرب على أسئلة بشأن خطة عمل المؤسسة. - أن يتعرف المتدرب على كيفية تفسير استنتاجات خطة عمل المؤسسة. |
| زمن الجلسة | 150 دقيقة |

اسئلة بشأن خطة عمل المؤسسة

اسئلة بشأن خطة عمل المؤسسة

1-	ما هي خطة عمل المؤسسة ؟

- وثيقة تحدد اهداف المؤسسة والغاية منها ، وتوضح كيف ومتي سيتم تحقيقها.

- توجيهات منظمة لتحقيق هدف المؤسسة.

- خريطة المراحل لامتلاك مؤسسة ما وتشغيلها.

- عرض يصف الفرصة المتاحة في مؤسسة معينة للمؤسسات التمويلية او المستثمرين.

- برنامج عمل مفصل يحدد كلا من النواحي الممكن التفكير فيها في مؤسسة اعمال مقترحة.

2-	لماذا يتم تدوين خطة عمل المؤسسة ؟

- يتم تدوين خطة عمل المؤسسة لمساعدتك في :

- الحفاظ علي تركيزك علي اهدافك واستراتيجياتك.

- حصولك علي التمويل من مصادر خارجية.

- توجيه افتتاح المؤسسة.

- توجيه ادارة المؤسسة.

- التواصل مع الاطراف المهتمة.

- لاظهار ان مؤسستك تحظي بفرص لتحقيق النجاح.

- اظهار ان سوقا مناسبة تتوفر لمنتجك او خدمتك.

- مقارنة اداء المؤسسة الحالي والمتوقع.

3-	متي يتم تدوين خطة عمل المؤسسة ؟

- لدي التفكير بانشاء بالمؤسسة.

- قبل البدء بالمؤسسة.

- عندما يلزم تحديث المؤسسة.

- عند الحصول علي معلومات جديدة.

- عند اكتساب خبرات جديدة.

4-	ما انواع المؤسسات التي يتم اعداد خطط عمل لها ؟

- لمؤسسات البيع بالتجزئة.

- لمؤسسات البيع بالجملة.

- لمؤسسات الخدمات.

- للمؤسسات التصنيعية.

- لاي نوع اخر من المؤسسات.

5-	من يضع خطة عمل المؤسسة ؟

- يضع كل مالك/مدير متوقع خطة العمل للمؤسسة التي يرغب في انشائها.

- قد تقدم وكالة للاستشارات / الدعم ، او شخص مهني مثل المحاسب ، المساعدة في تدوين بعض نواحي 	خطة العمل لكي تبدو محترفة.

- توفر بعض برامج الحاسوب نماذج يمكن تعديلها لتتناسب مع مؤسستك ، كما يتوفر علي شبكة الانترنت 	بعض الامثلة بهذا الخصوص.

6-	كيف يتم تدوين خطة عمل المؤسسة ؟

- بتحديد كافة الاسئلة التي قد يتم طرحها في ما يتعلق بالمؤسسة.

- بتحديد المعلومات الاضافية التي يلزم جمعها للاجابة علي كافة الاسئلة.

- بالحصول علي كافة المعلومات اللازمة.

- باجراء مقارنة بين الخيارات المتعددة.

- باتخاذ قرار بشأن كل من الاسئلة المطروحة.

7-	بماذا تفيد خطة عمل المؤسسة ؟

- لكي يعود اليها المالك باستمرار ويتحقق اذا كانت الاعمال والخطط متناسقة.

- ليأخذها معه الي المصرف لدي مناقشة التمويل.

- ليناقش اقساما اخري منها مع الفئة المهتمة ذات الصلة.

8-	كيف تبدو خطة عمل المؤسسة ؟

- يتم طباعتها ووضعها في ملف جميل.

- من المتوقع ان تتميز بشكل جيد.

- ينبغي ان تتضمن فهرسا.

- ينبغي ان تتضمن موجزا عنها.

- يجدر ترقيم كل من النسخ.

- ان تحمل اسم الشخص المتقدم بها.

- يعتمد طول خطة العمل علي طبيعة المؤسسة.

9-	ماذا تتضمن  خطة عمل المؤسسة ؟

- الزبائن.

- المنافسون.

- الموردون.

- الممولون.

- الموظفون.

- المنتجات.

- الموقع.

- التجهيزات.

10-	كيف يتم تنظيم خطة عمل المؤسسة ؟

- صفحة غلاف.

- فهرس.

- موجز تنفيذي.

- وصف المؤسسة.

- معلومات عن مالك المؤسسة او المروج لها.

- خطة تسويقية.

- خطة تنظيمية.

- خطة تشغيلية.

- خطة مالية.

- المرفقات.

هيكلية خطة عمل المؤسسة

هيكلية خطة عمل المؤسسة

عند تطوير اي خطة عمل لمؤسسة ، من الضروري ان يكون المرء مقتنعا ان التخطيط يشكل عاملا اساسيا في هذه العملية اذ انه يساعد الرياديين علي تحديد اهداف المؤسسة الجديدة المقترحة علي المدي البعيد والقصير. وتؤدي خطة عمل المؤسسة الي ما يأتي بنوع خاص :

- تعزيز احتمالات نجاح المؤسسة.

- التحديد الواضح للنشاطات التي من شأنها توفير تشغيل ناجح للمؤسسة.

- تحديد كافة الموارد المتوفرة لدي المؤسسة ، وكيفية تجميعها للحصول علي حد أقصي من المنافع.

- تحديد معايير الاداء لكل من اجزاء تشغيل المؤسسة والتي يمكن مقارنتها مع الاداء الفعلي. وتخدم هذه 	المعايير كالية تحكم للحفاظ علي التشغيل الصحيح للمؤسسة.

الخلفية الشخصية (Personal background) : ينبغي ان يكون العنصر الاول في خطة عمل المؤسسة ، هو وصف للخلفية الشخصية لمقدم الطلب ، بما في ذلك اسمه وعنوانه وبريده الالكتروني ، ورقم هاتفه وتحصيله العلمي ، وجنسه وعمره وحالته الجسدية.

الخبرة في مجال الاعمال (Business experience) : تجدر الاشارة الي قدرة الريادي علي انتاج المنتج وفهم حاجات السوق. وتشكل دوافع الخلفية الشخصية والخبرة في مجال الاعمال اهم المعايير التي تسمح نهاية المطاف بالحكم علي مدي الجدوي الاقتصادية للمؤسسة.

هيكلية المؤسسة ووصفها (Business structure and description) : عندما تكون المؤسسة في مرحلة الانشاء ، من الضروري ان يتم تحديد مدي ملائمة ملكيتها وشكلها القانوني وهيكلية رأس المال ، ووصف عملياتها الانتاجية.

المنافسة في السوق (Market competition) : يجدر ادراج المعلومات الاتية في هذا القسم : حجم السوق وقدرته علي النمو وحصة المؤسسة المقدرة من السوق والمنافسة الحالية والمحتملة وفرص التوسع باتجاه مواقع اخري.

عملية انتاج السلع او الخدمات او بيعها : قد لا يكون من الضروري توفير مواصفات تقنية مفصلة ، بل ينبغي ان يعطي وصف المنتجات و/او الخدمات التي تقدمها المؤسسة فكرة معقولة عما تبيعه المؤسسة. ويتمثل اهم عنصر في هذا الجزء بوصف السبب الذي يجعل المنتج او الخدمة المقدمة افضل مما يقدمه المنافسون.

الوضع المالي (Financial status) : ينبغي الاشارة الي رأس المال اللازم للبدء ، فضلا عن الموجودات والمطلوبات ، بشكل تظهر فيه نسبة مساهمة صاحب المؤسسه. فاذا كنت ترغب في اقتراض المال او الحصول علي سلفة من مصدر تمويلي ، يمكنك ان تدعم وضعك او سمعتك المالية عن طريق ثلاثة انواع من الوثائق هي : كشف الحساب الشخصي ورسالة توصية صادرة عن المصرف ، واقرار بالضرائب الخاصة ، ورسائل توصية في مجال الاعمال.

يعدد بيان الوضع المالي الشخصي كافة الموجودات الشخصية وفق قيمتها الحالية في السوق ، فضلا عن الالتزامات التي يدين بها الشخص المعني للدائنين الاقارب وغير الاقارب.

قد لا تكون اقرارات ضرائب السنوات السابقة بحوزتك ، وفي حال توفرت لديك ، يمكنك استخدامها لتباين قيمة الدخل الذي كنت تجنيه.

وقد يستخدم الريادي المحتمل ايضا رسائل توصية صادرة عن الاخصائيين والموردين واصحاب المؤسسات الحاليين كاثبات عن سمعته الجيدة ومصداقيته.

يصف الجزء المالي من الخطة كيف سيتم استخدام وتسديد القرض في المؤسسة. كما انه يشكل التزاما بتشغيل المؤسسة بهدف تحقيق بعض النتائج المرجوة. ويخدم اخيرا ، كوعد موثق باعادة القرض وفقا للجدول الزمني المحدد.

كيفية تفسير استنتاجات خطة عمل المؤسسة

كيفية تفسير استنتاجات خطة عمل المؤسسة

قبل انشاء مؤسسة ما ، يتعين علي الشخص الاجابة علي الاسئلة الاتية :

- هل ستدر المؤسسة النقد الكافي لتسديد التزامانها بشكل دائم ؟

- ما حجم المنتجات او الخدمات التي يجب ان تبيعها المؤسسة لتغطية تكاليفها والبدء بجني الارباح ؟

- ماذا سيحصل اذا انخفضت الارباح او ارتفعت التكاليف ؟

هل ستدر المؤسسة المال الكافي ؟

لكي نتمكن من الاجابة علي السؤال الاول ، يجدر بنا ان نعرف ان علي الريادي جني المال لتأمين معيشته وتسديد الضريبة علي الدخل وتسديد القرض ، في حال حصوله عليه ، والفوائد المترتبة عنه بأقساط منتظمة.

ومن شأن القاء نظرة علي خطة التدقيق النقدي ان يوفر معلومات عن الحالة النقدية.

تتضمن التكاليف التشغيلية تكاليف طاقم العمل ، واذا كان الريادي يعمل في مؤسسته الخاصة ، عليه ان يدرج راتبه الخاص ضمن فئة التكاليف هذه. لكن ، قد لا يكون راتبه كافيا ، وقد يحتاج الي المزيد من المال ، ويمكنه عندئذ ، اخذه من صافي الربح ( في حال وجوده ). وينبغي تسجيل هذا المبلغ ضمن فئة "اي نقد خارج اخر" في خطة التدقيق النقدي.

علي المؤسسة ان تسدد الضرائب المفروضة علي الارباح ، ويتم ذلك عادة ، في نهاية السنة المالية. وتحسب الضرائب في جدول "التقدير الشهري لصافي الارباح" ، وينبغي تضمين هذا المبلغ في خطة التدفق النقدي ضمن فئة "اي نقد خارج اخر".

يتم تسديد القرض دائما ، علي اقساط منتظمة قد تكون شهرية او فصلية او نصف سنوية او سنوية تستحق فوائدها في الوقت نفسه. وتسجل الفوائد ودفعات التسديد كذلك ، في خطة التدقيق النقدي.

اذا كانت حصيلة "النقد في نهاية الشهر" ايجابية طوال فترة التخطيط ، ستحظي المؤسسة بفرصة كبيرة في العمل من دون مشاكل.

ما حجم المنتجات او الخدمات التي يجب ان تبيعها المؤسسة لتغطية تكاليفها والبدء بجني الارباح  ؟

تشكل الاجابة علي هذا السؤال محور تحليل نقطة التعادل (Break-even-Analysis).

تتساوي عائدات المبيعات ، عند نقطة التعادل ، مع مجموع التكاليف. ومن شأن كل عملية بيع اضافية ان تدر ارباحا. لحساب نقطة التعادل ، يجب معرفة المبلغ الاجمالي للتكاليف غير المباشرة (Indirect costs) ( المعروفة ايضا بالتكاليف الثابتة او التكاليف العامة ) والتكاليف المباشرة (Direct costs) ( المعروفة ايضا بالتكاليف المتغيرة ) ، سواء كانت اجمالية او بحسب الوحدة منها ، واجمالي المبيعات او سعر الوحدة منها ، ويعرف الفارق بين المبيعات والتكاليف المباشرة ايضا بهامش المساهمة (Contribution margin) او اجمالي الربح (Gross profit).

ماذا سيحصل اذا انخفضت الارباح او ارتفعت التكاليف ؟

من شأن تحليل نقطة التعادل ان يبين تأثير ارتفاع السعر او انخفاضه علي نقطة التعادل هذه. فاذا سمح السوق بذلك ، يمكن رفع السعر وتحقيق الربح قبل اوانه. ولكن السوق لا تسمح غالبا بارتفاع السعر. واذا بلغ سعر السوق حدا لا توازي فيه المبيعات التكاليف سوي عند تحقيق (80%) او (90%) من الارباح ، فيعني ذلك علي الارجح ، ان المؤسسة لن تدر النقد الكافي لتسديد كافة التزاماتها.

ولمعرفة التأثير الصحيح لتغير الاسعار و/او التكاليف علي حالة النقد والربح ، لابد من اجراء تحليل الحساسية (Sensitivity Analysis).

يقيس تحليل الحساسية وقع تغيير قيمة واحدة او اكثر من المدخلات الاساسية غير الاكيدة علي نتائج المؤسسة. فيمكن مثلا ، اختيار قيمة سلبية واخري متوقعة وثالثة ايجابية لاحدي المتغيرات غير الاكيدة. ثم اجراء تحليل لمعرفة كيف تتغير النتائج عند حساب كل من قيم المتغيرات الثلاث بدورها ، بينما تبقي المتغيرات الاخري ثابتة. يكشف تحليل الحساسية المدي الذي يمكن ان تكون المؤسسة فيه مربحة او غير مربحة ، اذا تبين ان قيم المدخلات في التحليل تختلف عما هو مفترض في مقاربة تقوم علي اجابة واحدة لقياس قيمة المؤسسة.

ويسهل القيام بهذا التحليل اذ يقتصر علي عمليات حسابية بسيطة.

1-	تغيير المبيعات : يتم رفع اجمالي المبيعات المخطط لها في خطة التدقيق النقدي بنسبة (5%) او (10%) ، 		بينما تظل جميع الارقام الاخري علي حالها. وسيرتفع النقد في نهاية الشهر بنسبة موازية.

الخطوة الثانية : يتم تخفيض اجمالي المبيعات المخطط لها بنسبة (5%) او (10%). سينخفض النقد بنسبة موازية ، فيتبين علي الفور اذا كانت المؤسسة ستنفذ من المال. واذا لم تكن تلك هي الحال ، يكون لدي المؤسسة هامش لا بأس به.

2-	تغيير التكاليف : والان علينا ان ننظر الي التكاليف ، وان نكرر الخطوات نفسها بزيادة التكاليف بنسبة (5%) 	او (10%) ، مع ابقاء الارقام الاخري ثابتة. ستبين خطة التدفق النقدي اذا كانت المؤسسة ستنفذ من المال ام 	لا.

3-	تغيير المبيعات والتكاليف : ستتمثل أسوأ الاحتمالات في انخفاض الاسعار وارتفاع التكاليف.

من شأن اعادة حساب خطة التدقيق النقدي ، ان تعطي اجابة بشأن الاحتمالات التي ستفشل فيها المؤسسة.

ويبين هذا التحليل مدي تأثر المؤسسة بالتغيرات. فاذا كان انخفاض الاسعار او المبيعات بنسبة (10%) سيتسبب بممشاكل نقدية من البداية ، يتعين علي الريادي اعادة النظر في هيكيلة المؤسسة المخطط لها ، وان يفكر في تدابير لتحسين الربحية.

نموذج خطة عمل المؤسسة

Standard Business Plan

نموذج خطة عمل المؤسسة

Standard Business Plan

اعداد : ...............................................................................

التاريخ : ..........................................

الخلاصة التنفيذية Executive summary

الخلاصة التنفيذية Executive summary

اسم المؤسسة : ................................................................................................

................................................................................................................

الشكل القانوني : ...............................................................................................

................................................................................................................

العنوان : ......................................................................................................

................................................................................................................

الهاتف : ................................ / البريد الالكتروني : ..................................................

نوع المؤسسة :

تصنيعية		خدمات 			بيع بالجملة			بيع بالتجزئة

وصف موجز لفكرة المؤسسة :

المنتجات او الخدمات

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

الزبائن

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

المالك ( المالكون ) :

( الاسم ، العنوان ، المؤهلات ، الوظيفة في المؤسسة ، الخبرة ذات الصلة )

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

عدد الوظائف التي سيتم استحداثها : ...............................

رأس مال البدء Start-up Capital :

الاستثمار : 		.........................................

رأس المال العامل : 	.........................................

المجموع : 		.........................................

مصدر رأس المال Source of Capital :

امدخرات الخاصة : 	.........................................

الشريك : 			.........................................

القرض العائلي : 		.........................................

القرض المصرفي : 	.........................................

فكرة المؤسسة وسوقها

فكرة المؤسسة وسوقها

وصف فكرة المؤسسة

( الحاجات المحددة ، ومن هم الزبائن ، ونوع المنتجات او الخدمات لتلبية الحاجات ، وكيفية الوصول الي الزبائن ، وغيرها )

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

وصف السوق

( المنطقة الجغرافية ، والبلدة ، ونوع الزبائن ، وحجم السوق الكلي ، ووصف المنافسين ، وحصة المؤسسة الجديدة من السوق ، وغيرها )

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

| اسم المنتج / الخدمة | المواصفات ( مثل الحجم واللون والنوعية وطريقة تغليف السلعة ) | خدمات ما بعد البيع |
| --- | --- | --- |

خطة التسويق- المنتج Product

خطة التسويق- المنتج Product

خطة التسويق- السعر Price

خطة التسويق- السعر Price

| اسم المنتج/الخدمة | السعر المقبول من الزبائن (الاعلي،الاوسط،الادني) | سعر المنافسين (الاعلي،الاوسط،الادني) | سعري | اسباب تحديد سعري | هامش التخفيضات (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

خطة التسويق- المكان Place

خطة التسويق- المكان Place

موقع المؤسسة

وصف الموقع المقترح للمؤسسة

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

سبب اختيار هذا الموقع

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

سيتم الوصول الي الزبائن عن طريق البيع الي :

الافراد			البائعون بالتجزئة			البائعون بالجملة			غيرهم

سبب اختيار هذا النوع من التوزيع :

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

خطة التسويق- الترويج Promotion

خطة التسويق- الترويج Promotion

الترويج عند البدء

وصف الخطوات المخطط لها لابلاغ الزبائن عن افتتاح المؤسسة الجديدة ( مثل المعلومات المطبوعة ، والنشرات المطوية ، والملصقات ، ومقالات الصحف ، والاعلانات الاذاعية ، وحفل الافتتاح ، وغيرها. كما يجب الاستعلام عن تكاليف انواع الترويج المختلفة )

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

الشكل القانوني للمؤسسة Legal Form

الشكل القانوني للمؤسسة Legal Form

سيكون الشكل القانوني للمؤسسة هو : ............................................................................

سبب اختيار هذا الشكل القانوني :

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

التنظيم وطاقم العمل Organization and Staff

التنظيم وطاقم العمل Organization and Staff

اولا : طاقم العمل المطلوب

| الوظيفة | المهمات والواجبات | المؤهلات |
| --- | --- | --- |
| 1- |  |  |
| 2- |  |  |
| 3- |  |  |
| 4- |  |  |
| 5- |  |  |
| 6- |  |  |

ثانيا : الهيكل التنظيمي للمؤسسة

ثالثا : تكاليف طاقم العمل ( الشهرية )

| الوظيفة | الراتب الشهري | الضمان الاجتماعي | المنافع الاخري | المجموع |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1- |  |  |  |  |
| 2- |  |  |  |  |
| 3- |  |  |  |  |
| 4- |  |  |  |  |
| 5- |  |  |  |  |
| 6- |  |  |  |  |

رابعا : مخطط تصميم المتجر او المكتب او ورشة العمل

تشغيل المؤسسة وتكاليفها Business Operations and Costs

تشغيل المؤسسة وتكاليفها Business Operations and Costs

خطة المبيعات الشهرية Monthly Sales Plan

كافة المنتجات او نطاق المنتجات او الخدمات

| الشهر |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | المجموع |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| المنتج / الخدمة (1) | سعر البيع |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | كمية المبيعات |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | اجمالي المبيعات |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| المنتج / الخدمة (2) | سعر البيع |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | كمية المبيعات |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | اجمالي المبيعات |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| المنتج / الخدمة (3) | سعر البيع |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | كمية المبيعات |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | اجمالي المبيعات |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| المنتج / الخدمة (4) | سعر البيع |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | كمية المبيعات |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | اجمالي المبيعات |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| كل المنتجات | اجمالي المبيعات |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

وسع الجدول في حال وجود عدد أكبر من المنتجات او الخدمات

خطة تكاليف الانتاج او المبيعات الشهرية Monthly Sales or Production Costs Plan

تستند الخطة الي خطة المبيعات الشهرية

| الشهر |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | المجموع |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| المنتج / الخدمة (1) | تكلفة الشراء / الانتاج |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | كمية المبيعات |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | اجمالي التكلفة |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| المنتج / الخدمة (2) | تكلفة الشراء / الانتاج |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | كمية المبيعات |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | اجمالي التكلفة |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| المنتج / الخدمة (3) | تكلفة الشراء / الانتاج |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | كمية المبيعات |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | اجمالي التكلفة |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| المنتج / الخدمة (4) | تكلفة الشراء / الانتاج |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | كمية المبيعات |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | اجمالي التكلفة |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| المنتجات كافة | اجمالي التكلفة |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

وسع الجدول في حال وجود عدد أكبر من المنتجات او الخدمات

رأس مال البدء Start-up Capital

رأس مال البدء Start-up Capital

1-	العناصر الاستثمارية

| العناصر الاستثمارية | المبلغ |
| --- | --- |
| أ- الارض |  |
| ب- المباني |  |
| ج- الالات والمعدات ( اعمل قائمة منفصلة بالالات والمعدات اللازمة واسعارها ) |  |
| د- الادوات والعدد ( اعمل قائمة منفصلة بالادوات والعدد اللازمة واسعارها ) |  |
| ه- النقل او المركبات |  |
| و- الاثاث ( اعمل قائمة منفصلة بالاثاث اللازم واسعاره ) |  |
| ز- الاجهزة المكتبية ( اعمل قائمة منفصلة بالاجهزة المكتبية اللازمة واسعارها ) |  |
| مجموع تكاليف شراء العناصر الاستثمارية ( أ + ب + ج + د + ه + و + ز ) |  |

2-	رأس المال العامل

| عناصر رأس المال العامل | المبلغ |
| --- | --- |
| أ- التكاليف التشغيلية الشهرية ( اعمل قائمة منفصلة بكافة بنود التكاليف التشغيلية الشهرية المتوقعة ) |  |
| ب- عدد الاشهر التي يتوقع بعدها ان يبدأ المشروع ببيع منتجاته او خدماته |  |
| مجموع رأس المال العامل ( أx ب ) |  |

3-	تقدير رأس مال البدء

| العناصر | المبلغ |
| --- | --- |
| مجموع تكاليف العناصر الاستثمارية (1) |  |
| مجموع رأس المال العامل (2) |  |
| مجموع رأس مال البدء ( 1+2 ) |  |

مصادر رأس مال البدء

مصادر رأس مال البدء

مصادر التمويل

| النوع | المصدر | الشروط ( الفترة / الفائدة ) | المبلغ |
| --- | --- | --- | --- |
| اسهم رأس المال | المدخرات الشخصية |  |  |
|  | شريك (1) |  |  |
|  | شريك (2) |  |  |
| القرض (1) | قرض من العائلة |  |  |
|  | قرض من الاصدقاء |  |  |
|  | مقرضو الاموال |  |  |
| القرض (2) | جمعيات الاقراض |  |  |
|  | برنامج اقراض حكومي |  |  |
|  | قرض من المصرف |  |  |
| مجموع التمويل |  |  |  |

معلومات عن مصادر التمويل

القرض (1)

اسم وعنوان الدائن ، او المؤسسة الدائنة : ...........................................................

الاتفاق بشأن القرض :			قيد المناقشة 			تم وضعه بشكله النهائي

المال متوفر بتاريخ ....................................

القرض (2)

اسم وعنوان الدائن ، او المؤسسة الدائنة : ...........................................................

الاتفاق بشأن القرض : 			قيد المنافسة 			تم وضعه بشكله النهائي

المال متوفر بتاريخ ....................................

خدمة القروض Debt Service

| القرض (1) قيمة القرض: ........ مدة القرض: ........ سنة معدل الفائدة/المرابحة: ........ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| رقم القسط (الشهر) | 1 ك2 | 2 شباط | 3 اذار | 4 نيسان | 5 ايار | 6 حزيران | 7 تموز | 8 اب | 9 أيلول | 10 ت1 | 11 ت2 | 12 ك1 | المجموع الرصيد |
| قيمة القسط |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| الفائدة / المرابحة |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| الرصيد المتبقي |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| القرض (2) قيمة القرض: ........ مدة القرض: ........ سنة معدل الفائدة/المرابحة: ........ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| رقم القسط (الشهر) | 1 ك2 | 2 شباط | 3 اذار | 4 نيسان | 5 ايار | 6 حزيران | 7 تموز | 8 اب | 9 أيلول | 10 ت1 | 11 ت2 | 12 ك1 | المجموع الرصيد |
| قيمة القسط |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| الفائدة / المرابحة |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| الرصيد المتبقي |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

بيان الارباح والخسائر التقديرية Estimated Profit and loss

بيان الارباح والخسائر التقديرية Estimated Profit and loss

التقدير الشهري للربح الصافي Monthly Estimation of Net Profit

| الشهر | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | المجموع |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| مجموع المبيعات |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - تكلفة المبيعات او تكلفة المواد المباشرة |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - تكلفة العمالة المباشرة |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| الربح الاجمالي |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - المصروفات العامة |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - التكاليف الرأسمالية ( فوائد القروض ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - تكاليف الاستهلاك |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| الربح الصافي قبل الضريبة |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - ضريبة الدخل |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| الربح الصافي بعد الضريبة |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

خطة التدفق النقدي الشهري Cash Flow Plan

خطة التدفق النقدي الشهري Cash Flow Plan

خطة التدفق النقدي الشهري Monthly Cash Flow Plan

| الشهر | قبل التشغيل | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| أ- النقد في بداية الشهر |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| النقد الداخل |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| + حقوق الملكية |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| + القروض |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| + المبيعات |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| + اية مقبوضات اخري |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ب- مجموع النقد الداخل |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| النقد الخارج |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| الاستثمارات الرأسمالية |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| + المصروفات العامة |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| + فوائد القروض |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| + اية نفقات اخري |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| +اية نفقات اخري |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ج- مجموع النقد الخارج |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| د- الفائض / العجز (ب-ج) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| النقد في نهاية الشهر (أ+د) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

خطة التدفق النقدي الشهري Cash Flow Plan

خطة التدفق النقدي الشهري Cash Flow Plan

الميزانية العمومية التقديرية Estimated Balance Sheet

| الميزانية العمومية التقديرية بتاريخ / / م |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | المبلغ | المجموع |
| الموجودات |  |  |
| الموجودات المتداولة |  |  |
| - النقد |  |  |
| - ديون للمؤسسة علي الاخرين |  |  |
| - المخزون |  |  |
| مجموع الموجودات المتداولة |  |  |
| صافي الموجودات الثابتة |  |  |
| - الاراضي |  |  |
| - المباني |  |  |
| - المعدات والالات |  |  |
| - الاجهزة المكتبية |  |  |
| - الاثاث والديكور |  |  |
| - المركبات والسيارات |  |  |
| - اخري ، حدد : |  |  |
| مجموع صافي الموجودات الثابتة |  |  |
| مجموع الموجودات |  |  |
| المطلوبات وحقوق الملكية |  |  |
| المطلوبات المتداولة |  |  |
| - ديون علي المؤسسة |  |  |
| - ضرائب مستحقة غير مدفوعة |  |  |
| - مدفوعات اخري مستحقة علي المؤسسة |  |  |
| مجموع المطلوبات المتداولة |  |  |
| المطلوبات طويلة الاجل |  |  |
| - رصيد القرض العائلي |  |  |
| - رصيد القرض المصرفي |  |  |
| - رصيد قروض اخري |  |  |
| مجموع القروض طويلة الاجل |  |  |
| حقوق الملكية |  |  |
| - مساهمة المالك / المالكين |  |  |
| - ارباح معاد استثمارها في المؤسسة |  |  |
| مجموع حقوق الملكية |  |  |
| مجموع المطلوبات وحقوق الملكية |  |  |